Uchwała nr XX/228/08

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 grudnia 2008 roku

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Włocławskiego na lata 2007-2013”

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2002 r. Nr 31, poz. 584 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr XIII/169/08 z dnia 21 kwietnia 2008 w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Włocławskiego na lata 2007-2013”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w części V  Realizacja zadań i projektów inwestycyjnych

1. Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2007 – 2013

w części dotyczącej gminy Włocławek wprowadza się zmiany poprzez dopisanie następujących inwestycji:

| L.P | Nazwa planowanego działania | Gmina | Określenie kryterium kolejności realizacji | Zgodność z planem zagospodaro wania przestrzennego | Etapy działania wraz z przewidywanym czasem realizacji | ###### Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrożeniu | Nakłady do poniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przebudowa obiektów dla programu ”Podniesienie jakości życia na terenie wsi Dąb Polski i Modzerowo poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej | Włocławek | Do realizacji w pierwszej kolejności | zgodne | 2009 | 1. Wyremontowane świetlice wiejskie 2. Boiska do koszykówki i siatkówki 3. Place zabaw | Gmina | 700.000 |
|  | Budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy | Włocławek | Do realizacji w pierwszej kolejności | brak planu | 2009-2011 | 1. Powstanie 100 przydomowych oczyszczalni ścieków 2. Powstanie 3,5 km sieci kanalizacyjnej | Gmina | 2.700.000 |
|  | Centrum miejscowości Kruszyn wraz z boiskiem | Włocławek | Do realizacji w pierwszej kolejności | brak planu | 2009-2011 |  | Gmina | 540.000 |

2) w części VI Plan finansowy projektów i zadań inwestycyjnych na lata 2007-2013

w części dotyczącej gminy Włocławek wprowadza się zmiany poprzez dopisanie następujących inwestycji:

| L.p. | Nazwa planowanego działania | Gmina | Źródła finansowania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budżet JST | Budżet państwa, powiatu, inne środki | Środki UE | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Przebudowa obiektów dla programu ”Podniesienie jakości życia na terenie wsi Dąb Polski i Modzerowo poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej | Włocławek | 300.000 | - | 400.000 | 700.000 |
|  | Budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy | Włocławek | 855.000 | - | 1.845.000 | 2.700.000 |
|  | Centrum miejscowości Kruszyn wraz z boiskiem | Włocławek | 140.000 | - | 400.000 | 540.000 |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Włocławku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008r.

Wiceprzewodniczący Rady
  Zygmunt Wierzowiecki

Zmiana Statutu Powiatu Włocławskiego została ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002 r. Nr 98, poz. 2005.