Uchwała nr XXII/245/09
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 25 marca 2009 roku

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Włocławskiego na lata 2007-2013”

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2002 r. Nr 31, poz. 584 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr XIII/169/08 z dnia 21 kwietnia 2008 w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Włocławskiego na lata 2007-2013”, wprowadza się następujące zmiany:

1) część IV ust. 2  „Zadania polegające na poprawie sytuacji na obszarze Powiatu Włocławskiego,

Lista zadań inwestycyjnych do zrealizowania” w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego, otrzymuje brzmienie:

„- Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka - Stary Brześć

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2807 Osięciny – Wieniec – Włocławek od km 15+737 do km 21+975

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 C Szpetal Górny – Włocławek, dł. 2,1 km w m. Szpetal Górny

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn –Choceń, od km 3+400 do km 4+177 oraz od km 4+183 do 13+590

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski, od km 0+018 do km 8+843

- Przebudowa ciągu komunikacyjnego Chodecz– Lubraniec

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2940 C Lubień Kujawski – Kąty gr. Woj. (Łanięta) od km 2+570 do km 5+472

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2907 C Mostki – Kowal dł. 8,9 km

- Przebudowa drogi powiatowej nr  2902 C Siutkowo - Mikanowo dł. 7,572  km”

2) część V  „Realizacja zadań i projektów inwestycyjnych,  Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2007 – 2013”, w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego otrzymuje brzmienie:

| L.P | Nazwa planowanego działania | Gmina | Określenie kryterium kolejności realizacji | Zgodność z planem zagospodaro wania przestrzennego | Etapy działania wraz z przewidywanym czasem realizacji | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrożeniu | Nakłady do poniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260 | Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka - Stary Brześć | Powiat Włocławski | Do realizacji w pierwszej kolejności | tak | 2009 | 1. Poprawa bezpieczeństwa powodziowego i retencji 2. Prewencja zagrożeń 3. Zabezpieczenie osób mieszkających w dolinie rzeki przed powodzią | Powiat | 1.270.417 |
| 261 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2807 Osięciny – Wieniec – Włocławek od km 15+737 do km 21+975 | Powiat Włocławski | Do realizacji w pierwszej kolejności | tak | 2009 | 1.Skrócenie czasu przejazdu pojazdów 2.Zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych 3. Wykonanie 4.660 mb ścieżki pieszo – rowerowej | Powiat | 7.830.647 |
| 262 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 C Szpetal Górny – Włocławek, dł. 2,1 km w m. Szpetal Górny | Powiat Włocławski | Do realizacji w pierwszej kolejności | tak | 2009 | 1.Skrócenie czasu przejazdu pojazdów 2. Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektu 3. Poprawa warunków komunikacyjnych | Powiat | 2.740.000 |
| 263 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn -Choceń od km 3+400 do km 4+177 oraz od km 4+183 do 13+590 | Powiat Włocławski | Do realizacji w pierwszej kolejności | tak | 2009-2011 | 1.Skrócenie czasu przejazdu pojazdów 2. Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektu 3. Poprawa nośności przebudowanego obiektu | Powiat | 12.671.505 |
| 264 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski, od km 0+018 do km 8+843 | Powiat Włocławski | Do realizacji w pierwszej kolejności | tak | 2009 | 1.Skrócenie czasu przejazdu pojazdów 2. Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektu 3. Poprawa warunków komunikacyjnych | Powiat | 9.000.000 |
| 265 | Przebudowa układu komunikacyjnego Chodecz - Lubraniec | Powiat Włocławski | Do realizacji w pierwszej kolejności | tak | 2010 | 1.Skrócenie czasu przejazdu pojazdów 2. Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektu 3. Poprawa warunków komunikacyjnych | Powiat | 6.000.000 |
| 266 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2940 C Lubień Kujawski – Kąty gr. Woj. (Łanięta) od km 2+570 do km 5+472 | Powiat Włocławski | Do realizacji w pierwszej kolejności | tak | 2010 | 1.Skrócenie czasu przejazdu pojazdów 2. Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektu 3. Poprawa warunków komunikacyjnych | Powiat | 2.600,000 |
| 267 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2907 C Mostki – Kowal dł. 8,9 km | Powiat Włocławski | Do realizacji w pierwszej kolejności | tak | 2010 - 2011 | 1.Skrócenie czasu przejazdu pojazdów 2. Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektu 3. Poprawa warunków komunikacyjnych | Powiat | 6.000.000 |
| 268 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 C Siutkowo - Mikanowo –dł. 7,572 km | Powiat Włocławski | Do realizacji w pierwszej kolejności | tak | 2010 -2011 | 1.Skrócenie czasu przejazdu pojazdów 2. Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektu 3. Poprawa warunków komunikacyjnych | Powiat | 6.000.000 |

3)  część VI „Plan finansowy projektów i zadań inwestycyjnych na lata 2007-2013”, w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego otrzymuje brzmienie:

| L.p. L.P | Nazwa planowanego działania | Gmina | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budżet JST | Budżet państwa, inne środki | Środki UE | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 251 251 | Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka - Stary Brześć | Powiat Włocławski | 190.563 | - | 1.079.854 | 1.270.417 |
| 252 252 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2807 Osięciny – Wieniec – Włocławek od km 15+737 do km 21+975 | Powiat Włocławski | 4.347.582 | 3.483.065 | - | 7.830.647 |
| 253 253 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 C Szpetal Górny – Włocławek, dł. 2,1 km w m. Szpetal Górny | Powiat Włocławski | 685.000 | 2.055.000 | - | 2.740.000 |
| 254 254 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn -Choceń 3+400 do km 4+177 oraz od km 4+183 do 13+590 | Powiat Włocławski | 7.344.733 | 888.303 | 4.438.469 | 12.671.505 |
| 255 255 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski, od km 0+018 do km 8+843 | Powiat Włocławski | 5.500.000 | 3.500.000 | - | 9.000.000 |
| 256 256 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego Chodecz - Lubraniec | Powiat Włocławski | 1.000.000 | 5.000.000 | - | 6.000.000 |
| 257 257 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2940 C Lubień Kujawski – Kąty gr. Woj. (Łanięta) od km 2+570 do km 5+472 | Powiat Włocławski | 1.300.000 | 1.300.000 | - | 2.600.000 |
| 258 258 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2907 C Mostki – Kowal dł. 8,9 km | Powiat Włocławski | 2.400.000 | 3.600.000 | - | 6.000.000 |
| 259 259 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 C Siutkowo - Mikanowo –dł. 7,572 km | Powiat Włocławski | 2.400.000 | 3.600.000 | - | 6.000.000 |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Włocławku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 marca 2009 r.

Przewodniczący Rady

Stanisław Budzyński

# Footnotes

Zmiana Statutu Powiatu Włocławskiego została ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002 r. Nr 98, poz. 2005.