ZAB.0022.27.2019

Protokół nr 32/19

z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku

w dniu 18 czerwca 2019 r. (po Sesji Rady Powiatu)

Starosta Włocławski pan Roman Gołębiewski o godzinie 1430 otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 5 członków Zarządu. Lista obecności członków Zarządu Powiatu oraz zaproszonych osób stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

- Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

- Akceptacja aktualizacji planu rzeczowo – finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach.

- Rozpatrzenie projektu i przyjęcie treści Aneksu nr 1 do Umowy NR IR/273.1.1/6/2019 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 6+225 do km 11+254”.

- Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo – Lubraniec w m. Redecz Wielki.

- Przyjęcie treści umowy o udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

- Sprawy różne.

- Zakończenie obrad.

Ad. 2

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Tadeusz Wiśniewski – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach. Poinformował członków Zarządu, że działając na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach przedłożono do akceptacji aktualizację planu rzeczowo – finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach na 2019 roku wg stanu na dzień 18.06.2019 r. Przedkładana aktualizacja obejmuje między innymi zmiany w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2019 rok, uchwalone podczas VII Sesji Rady Powiatu w dniu 18.06.2019 r.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował aktualizację planu rzeczowo finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach wg stanu na dzień 18.06.2019 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Agnieszka Sierakowska – Wojciechowska – główny specjalista w referacie Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że dnia 26 lutego 2019 r. została zawarta Umowa Nr IR/273.1.1/6/2019 na realizację zadania: inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do km 11+254” z wykonawcą  robót Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „INODROG” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanej 38, 88-100 Inowrocław. Umowa z wykonawcą zawarta została w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, stąd do realizacji przedmiotowej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, w związku z tym każda zmiana umowy musi być rozpatrywana w oparciu o zgodność z ustawą. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych „Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: pkt 6) ustawy „łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie”. W czasie realizacji przez Powiat Włocławski przedmiotowej inwestycji na wniosek Wójta Gminy Włocławek oraz na prośbę mieszkańców gm. Włocławek podjęto decyzję o zwiększeniu zakresu robót realizowanych w ramach umowy z wykonawcą robót polegających na wybudowaniu 1,589 km normatywnego chodnika przylegającego do jezdni. Szczegółowy zakres robót oraz technologia i sposób wykonania robót zostały ustalone przez strony w czasie negocjacji. Wykonanie powyższych robót nie będzie skutkować koniecznością wydłużenia czasu realizacji zadania, a wyłącznie zmianą wynagrodzenia o wartość 700.000,00 zł. brutto, zgodnie z kwotą wynegocjowaną przez Powiat Włocławski z wykonawcą robót, po przedstawieniu kosztorysu ofertowego wykonawcy. Wartość zmian wynosi 7,543% wartości zamówienia określonego w pierwotnej umowie. Całkowite wynagrodzenie wykonawcy z tytułu zmian, o których mowa w treści i uzasadnieniu aneksu wyniesie: 9.980.174,81 zł. Zmiany postanowień umownych nie prowadzą do zmiany charakteru umowy, oraz nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy pzp.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść Aneksu nr 1 do Umowy NR IR/273.1.1/6/2019 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 6+225 do km 11+254”. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę i Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach do popisania Aneksu nr 1.

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – kierownik referatu Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że dnia 30 kwietnia 2019 r. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 84/19 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo – Lubraniec w m. Redecz Wielki. Do przeprowadzenia tego postępowania Zarząd powołał Komisję Przetargową. W terminie przewidzianym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ i ogłoszeniu o zamówieniu, tj. do dnia 20 maja 2019 r. do godz. 11:00 wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty: Firma Inżynieryjno – Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. z Włocławka z ceną oferty brutto: 661.209,87 zł. 2. Oferta nr. 2 GIRDER Sp. z o.o. Sp.k. z Włocławka z ceną  brutto: 398.851,98 zł. Na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 maja 2019 r. Komisja dokonała oceny ofert w trybie art. 24aa ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych. Badanie ofert Wykonawców wykazało, że najwyżej oceniona jako najkorzystniejsza została Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: GIRDER Sp. z o.o. Sp.k., z Włocławka, z ceną oferty brutto: 398.851,98 zł i terminem wykonania: 17 października 2019r. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 10 załącznika nr 2 do uchwały Nr 651/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia w powiecie wspólnej obsługi w zakresie udzielania zamówień publicznych, Komisja przetargowa, w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do ww. wyboru oferty najkorzystniejszej dokonuje kierownik zamawiającego na wniosek komisji przetargowej. Zarząd Powiatu może upoważnić osobę, która wspólnie z jednym członkiem Zarządu Powiatu, może udzielić zamówienia w sprawach majątkowych (48 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy). W myśl § 70 ust. 1 Statutu Powiatu Włocławskiego, Zarząd rozstrzyga w formie uchwał sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 115/19 w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo – Lubraniec w m. Redecz Wielki.

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiewski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku wystąpił z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej w kwocie 300.000 zł na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej”. Wykonanie zadania polegać będzie na rozbudowie istniejącej sieci, zakupie serwerów, oprogramowania, licencji i zestawów komputerowych. Rada Powiatu we Włocławku w dniu 18 czerwca 2019 r. podjęła uchwałę nr VII/63/19 w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku. Zgodnie z § 2 w/w uchwały szczegółowe zasady udzielenia dotacji oraz sposób jej rozliczenia zawarte zostaną w umowie z dotowanym. Mając powyższe na uwadze przygotowany został projekt umowy o udzielenie dotacji celowej.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść umowy o udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę i Wicestarostę do podpisania ww. umowy.

Ad. 6 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 7

Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 1445 dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, dziękując wszystkim za przybycie.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Roman Gołębiewski       ..............................................

Jan Ambrożewicz	           …………………………….

Agata Wojtkowska          ..…………………………..

Jacek Jabłoński		…………………………….

Grzegorz Śledziński	…………………………….      	                                                                                                                                      Protokół sporządziła:

Elżbieta Insadowska