# Protokół Nr 34/06

z obrad Komisji Infrastruktury Komunalnej

z dnia 28. kwietnia 2006 roku

z dnia 6. maja 2006 roku

- Otwarcie obrad Komisji

Pan Piotr Jaroszewski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej – dnia 28 kwietnia 2006 roku o godzinie 905 otworzył obrady Komisji. Powitał radnych oraz Pana Piotra Stannego - Starostę Włocławskiego, Pana Ryszarda Machnowskiego - Wicestarostę Pana Tadeusza Wiśniewskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach.

- Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Komisji – na podstawie listy obecności stwierdził, że aktualnie w posiedzeniu Komisji udział bierze 5 radnych, co wobec ustawowego składu Komisji wynoszącego 5 osób, stanowi wymagane quorum, a zatem obrady są prawomocne.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności zaproszonych osób stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

- Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Komisji -  odczytał porządek obrad:

Porządek obrad:

- Otwarcie obrad Komisji.

- Stwierdzenie quorum.

- Przyjęcie porządku obrad.

- Przyjęcie protokołu nr 33/06 z dnia 7.04.2006 roku

- Wizja lokalna odcinków dróg powiatowych

- Sprawy różne.

- Zakończenie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji – zapytał radnych, czy mają jakieś propozycje zmian porządku obrad?  Propozycji zmian nie było, dlatego Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciwko – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad Komisji został przyjęty.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

- Przyjęcie protokołu nr 33/06 z dnia 7.04.2006 roku

Przewodniczący Komisji – powiedział, że z ostatniego posiedzenia Komisji, które odbyło się dnia 7.04.2006 roku został sporządzony protokół, który był do wglądu w Biurze Rady. Przewodniczący Komisji zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu ? Uwag nie było, dlatego Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem protokołu Nr 33/06 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciwko – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła protokół nr 33/06 z dnia 7.04.2006 r.

- Wizja lokalna odcinków dróg powiatowych

Przewodniczący Komisji – powiedział, że Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe celem oględzin odcinków dróg powiatowych. Wizja lokalna miała na celu dokonanie zestawiania odcinków dróg powiatowych wymagających koniecznych remontów i napraw.

Komisja upoważniła dyrektora PZD do przygotowania kosztów napraw oraz podania technologii naprawy wybranych, przez Komisję, odcinków dróg.

Dnia 6 maja 2006 roku o godzinie 900 zebrała się Komisja, celem zapoznania się z kosztorysem wybranych do remontów dróg powiatowych.

Pan Tadeusz Wiśniewski -   dyrektor PZD – powiedział, że w zestawieniu nie ma ujętych zadań, które są ujęte już w uchwale Rady Powiatu we Włocławku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2006 rok. Zabezpieczona jest tam kwota 70.000 zł. Jest to zadanie dotyczące remontu drogi w miejscowości Smogorzewo (400-450 mb.).

Następnie dyrektor odniósł się do dwóch zdań Czeniewiczki – Ossówek (poz. 11) oraz Lubraniec – Boniewo – Certy.   Zadanie opisane w pozycji 11 – należy wykonać na odcinku długości 400 mb wyrównania istniejącej nawierzchni masą mineralno – bitumiczną w ilości 100 kg/m2, wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami 8-12 mm oraz profilowanie poboczy. Na tym odcinku drogi popękała podbudowa na odcinku 50 m. Kiedyś była propozycja remontu 300 mb drogi w ramach 55.000 zł., które były wcześniej zaplanowane w budżecie. Przy założeniu, że droga wymaga remontu 400 mb kosztorys wynosi 95.252,72 zł.

Na zadanie z poz. 8 – Osiecz Wielki w budżecie była zaplanowana kwota 42.000 zł. Planowany do remontu był odcinek drogi na długości 216 mb, należy jednak wykonać II odcinek na dł. 280 mb – wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno – bitumiczną w ilości 100 kg/ m2, wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami 8-12 mm oraz profilowanie poboczy.  Łączny koszt 124.520,42 zł., w tym odcinek I – 52.292,86 zł., II – 72.227,56 zł.

Zestawienie odcinków dróg powiatowych zawiera łącznie 13 pozycji (7.862 mb dróg) na kwotę 1.418.675,15 zł. (wg programu kosztorysowego).  W materiale opisowym podana jest kwota 1.418.736,20 zł., zaś w kosztorysowym 1.418.675,15 zł. Różnica wynika z wyliczeń programu (kosztorysowania i z VAT-u).

Następnie dyrektor omówił pozostałe pozycje wskazanych przez Komisję odcinków dróg do remontu.

- droga powiatowa nr 2907 w m. Smolnik. Odcinek I o dł. 250 mb i II 200 mb – ułożenie masy profilowej 100 kg/m2 i przykrycie powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami o grubości 8- 12 mm. Proponuje się zastosować grubsze grysy.

- droga powiatowa nr 2714 w m. Rachcin odcinek I o dł. 880 mb – wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami 8-12 mm i II o dł. 572 mb – ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno (mikrodywanik).

- droga powiatowa nr 2737 w miejscowości Cypriana odcinek o dł.: I – 150 mb i II 675 mb. I odcinek – powierzchniowe utrwalenie, profilowanie poboczy. II odcinek – Cypriana – Wielgie  - położenie mikrodywanika. I odcinek 35.719,77 zł., II odcinek – 62.627,18 zł.

- droga powiatowa nr 2911 w miejscowości Brześć Kuj., ul. Krakowska, odcinek I – 220 mb i II 275 mb.   Na tych odcinkach dróg trzeba będzie wykonać wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno – bitumiczną w ilości 75 kg/m2 , wykonać powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami 8-12 mm oraz wyprofilować pobocza. Bardziej zniszczony jest odcinek drogi od przepustu idący w kierunku bloków mieszkalnych. Łączny koszt – 104.208,56 zł.

- droga powiatowa nr 2912 w miejscowości Sokołowo, odcinek o dł. 365 mb. Należy wykonać koryto o głębokości 10 cm, wykonać warstwę odsączającą z piasku o grubości 10 cm, wykonać warstwę kamienia wapiennego o grubości 15 cm. Koszt – 64.728,81 zł.

- droga powiatowa nr 2933 w miejscowości Ciepliny (droga Izica Kuj. - Nowa Wieś – Błenna). Do wykonania jest odcinek drogi 650 mb – wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno – bitumiczną w ilości 100 kg/ m2, wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami 8-12 mm oraz należy wykonać profilowanie poboczy. Koszt 142.176,07 zł.

- droga powiatowa nr 2814 w miejscowości Świszewy, odcinek o dł. 345 mb (dojazd do starego remontu). Należy wykonać profil, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją o grysami 5-8 mm, wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno – bitumiczną w ilości 100 kg/ m2.  Koszt 81.793,17 zł.

- droga powiatowa nr 2914 w miejscowości Łania, odcinek o dł. 280 mb. Proponuje się wykonanie profilowania, wyrównanie istniejącej nawierzchni masą w ilości 100 kg/ m2, wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami 8-12 mm. Koszt 68.897,17 zł.

- droga powiatowa nr 2931 w miejscowości Michałkowo, Lubomin I. Są to dwa odcinki, pierwszy 170 mb, drugi 510 mb. Proponuje się wykonać wyrównanie istniejącej nawierzchni masą w ilości 100 kg/ m2, oraz powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami 8-12 mm i profilowanie poboczy. Łączny koszt 165.320,61 zł.

- droga powiatowa nr 2930 w miejscowości Rzeżewo, odcinek o dł. 800 mb. Proponuje się wykonać wyrównanie istniejącej nawierzchni masą w ilości 75 kg/ m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami 8-12 mm, profilowanie poboczy. Koszt 161.400 zł.

- droga powiatowa nr 2917 w miejscowości Wola Nakonowska, odcinek o dł. 624 mb. Proponuje się wyrównać istniejąca nawierzchnię masą w ilości 125 kg/ m2.

Przewodniczący Komisji – zapytał, czy gminy będą partycypować w kosztach w/w zadań?

Pan Tadeusz Wiśniewski -   dyrektor PZD – powiedział, że jedynie Gmina Choceń w przypadku drogi nr 2917 w m. Wola Nakonowska.

Następnie dyrektor powiedział, że był zobowiązany do przeprowadzenia rozmowy z Burmistrzem Lubrańca w sprawie udziału gminy w remoncie drogi powiatowej ul. Radziejowska.  Okazało się, że za 2 lata w tym miejscu będzie wykonywana kanalizacja. Ulica ta nie będzie na razie przedmiotem remontu, będzie jedynie naprawiana do czasu położenia kanalizacji. Komisja zobowiązała również dyrektora do przeanalizowania zadania – droga powiatowa w Kowalu ul. Dobiegniewska. Jest to odcinek w środku ciągu drogi. Profil jest źle położony i dotyczy to 82 mb. Przy naprawach gwarancyjnych zostaną podjęte działania. W miejscowości Dobrzelewice – w ramach starego remontu przełomów i 500 mb grysowania można będzie zamknąć remont drogi.  Na drodze Smogorzewo (1300 mb), Zgłowiączka (300 mb) można byłoby zwiększyć zakres prac remontowych.

Radny Zygmunt Wierzowiecki – zapytał, czy droga w miejscowości Kannibród na zakręcie będzie remontowana? W ubiegłym roku był kładziony mikrodywanik i mimo tego są ubytki w jezdni.

Pan Tadeusz Wiśniewski -   dyrektor PZD – powiedział, że droga będzie naprawiana w ramach gwarancji.

Radny Arkadiusz Gąsiorowski – powiedział, że nie wszystkie miejsca, które Komisja obejrzała, zostały opisane np. na terenie Gminy Baruchowo w dwóch miejscach.

Pan Tadeusz Wiśniewski - dyrektor PZD – powiedział, że droga w miejscowości Dobrzejewice będzie naprawiana w ramach poprzedniej umowy, zaś ścinka poboczy zostanie wykonana nie ze środków przewidzianych na remonty, tylko w ramach bieżących działań, ze środków ujętych w planie rzeczowo – finansowym.

Pan Ryszard Machnowski - Wicestarosta – powiedział, że potrzeb jest dużo więcej, ale należy spojrzeć na końcową sumę – kwotę 1.400.000 zł. Powstaje pytanie – czy te zadania w ogóle będą mogły być zrealizowane przy możliwościach finansowych Powiatu? Zawsze trzeba będzie posiłkować się kredytem. W związku z tym Pan Starosta zapytał, czy jest możliwe, aby zamiast 100 czy 125 kg/m2 masy użyć 75 kg/m2?

Pan Tadeusz Wiśniewski -   dyrektor PZD – powiedział, że teoretycznie wszystko można wykonać. Należy pamiętać, że na drogach są takie przełamania, że dając 75 kg/m2 masy profilowej nie będzie pożądanego efektu. Mniej masy można zastosować przy równych nawierzchniach drogi. 75 kg/m2 proponuje się zastosować na drodze w miejscowości Rzeżewo, gdzie jest w miarę równa nawierzchnia, profil jest dwuspadowy oraz na ul. Krakowskiej. Tam, gdzie spód jest smołowany, gdzie są stare podbudowy i na wierzchu leżą grube grysy na smołach, to tam można zastosować mniej masy. W przypadku, gdzie nie ma asfaltu, np. Nowa Wieś, to trzeba zastosować więcej masy do wyprofilowania drogi.

Pan Ryszard Machnowski - Wicestarosta – powiedział, że aby kwota kosztorysowa mogła być mniejsza, to trzeba będzie obniżyć parametry technologii np. z 100 kg/m2  na 75 kg/m2masy profilowej, albo ograniczać długość zadania, albo pominąć pewne zadania.

Pan Tadeusz Wiśniewski -   dyrektor PZD – powiedział, że należy wiedzieć – jaką kwotą można dysponować. Następnie dyrektor stwierdził, że w Smólniku należy wyprofilować drogę do drogi krajowej. W przypadku drogi Cypriana – Wielgie, do wykonania są 4 odcinki za ogólna kwotę ok. 200.000 zł. Można ewentualnie wybrać 2 odcinki. W Brześciu Kuj., ul. Krakowska – należy przynajmniej wykonać jeden odcinek – prowadzący do bloków mieszkalnych (275 mb). Na drodze w miejscowości Sokołowo można się zastanowić, czy wykonywać koryto, warstwę z kamienia wapiennego czy jedynie wykonać profilowanie drogi i doprowadzić do przejezdności.

W miejscowości Ciepliny należy wykonać odcinek drogi o dł. 650 mb.  Można jedynie zastanowić się nad masą profilową.

Na drodze w miejscowości Łania można byłoby zmniejszyć masę do 75 kg/m2, ale są to niebezpiecznie małe ilości masy profilowej. W miejscowości Osiecz Wielki droga powinna być zrobiona w takim zakresie, jak jest proponowana.

Droga w miejscowości Michałowo, Lubomin I  jest drogą między dwoma gminami. Należałoby wykonać prace zaproponowane w zestawieniu.

W Rzeżewie – jeżeli miałaby być wykonana nie cała proponowana droga, to przynamniej – 300- 400 mb.

Droga powiatowa w miejscowości Ossówek była zaplanowana w budżecie i należałoby ją wykonać.

Droga w miejscowości Świszewy należałoby ją wykonać, tym bardziej, że ze środków unijnych jest wykonywana droga od miejscowości Topólki.

Droga w miejscowości Wola Nakonowska – są pewne uzgodnienia dotyczące partycypacji w kosztach przez gminę, stąd dobrze byłoby tę drogę wyremontować.

Przewodniczący Komisji – stwierdził, że lepiej jest zrezygnować z jakichś zadań, niż zmieniać ustaloną technologię, zmniejszać ilość masy profilowej.

Pan Piotr Stanny - Starosta Włocławski   - powiedział, że zanim Komisja podejmie decyzję są jeszcze dwa ważne etapy, tj. posiedzenie Zarządu Powiatu oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku i wówczas rada podejmie ostateczną decyzję.  Trudno kwestionować potrzeby, które zostały określone w zestawieniu. Są to najpilniejsze potrzeby remontów dróg. Problem sprowadza się jedynie do środków finansowych, aby zabezpieczyć te zadania, które proponuje Komisja. Na dzień dzisiejszy nie ma pieniędzy na remonty dróg. Trzeba będzie poszukiwać tych środków, włącznie z możliwością deficytu, który będzie przeznaczony tylko i wyłącznie na remonty dróg powiatowych. Pan Starosta uważa, że jeżeli podejmuje się jakiegoś zadania, to należy je wykonać na dłużej i na trwałe, nie należy iść w kierunku minimalizowania technologii. Może się okazać, że po roku, dwóch trzeba będzie ponownie wykonywać remont tej samej drogi. Należałoby zatem akceptować te technologie, które zostały zaproponowane przez PZD.  Pan Starosta zapytał, co oznaczają kwoty wyrzucone w zestawieniu po prawej stronie? Czy te kwoty są zabezpieczone w budżecie Powiatu?

Pan Tadeusz Wiśniewski -   dyrektor PZD – powiedział, że np. w zadaniu z poz. Nr 8 łączną kwotę 124.520,42 zł. należy pomniejszyć o 42.000 zł.

Pan Piotr Stanny - Starosta Włocławski – powiedział, że w przypadku remontu drogi w miejscowości Wola Nakonowska należy kwotę pomniejszyć o 30%, która to stanowi udział gminy. Droga w miejscowości Smogorzewo – zabezpieczona kwota 70.000 zł. Wniosek był taki, aby zwiększyć środki finansowe na tę drogę poprzez wydłużenie do remontu długości odcinka drogi. Łączna długość remontu to 1300 mb. Pan Starosta zapytał dyrektora, czy brał pod uwagę koszt remontu 1300 mb drogi?

Pan Tadeusz Wiśniewski -   dyrektor PZD – powiedział, że nie brał pod uwagę zwiększenia zakresu prac w przypadku Smogorzewa, Zgłowiączki.

Pan Piotr Stanny - Starosta Włocławski – zapytał, na ile metrów remontu drogi wystarczy kwota 70.000 zł?

Pan Tadeusz Wiśniewski -   dyrektor PZD – odpowiedział, że na ok. 450 mb.

Pan Piotr Stanny - Starosta Włocławski – powiedział, że Komisja oglądała też odcinek drogi Baruchowo – Boża Wola. Pan dyrektor zapewniał, że środki finansowe na remont drogi są zabezpieczone. Komisja zastanawiała się, czy nie położyć jednorodnej, ostatecznej warstwy na tej drodze, począwszy do drogi wojewódzkiej. Być może warto byłoby do tego zagadnienia powróć, dzięki czemu uzyskałoby się stabilizację i jednorodną nawierzchnię na pewnym odcinku drogi.

Następnie Pan Starosta zwrócił uwagę, że w Kowalu na ul. Dobiegniewskiej na odcinku ok. 300 mb są położone 3 nawierzchnie. Czy nie byłoby zasadne, aby z 3 różnych odcinków zrobić jednorodną warstwę poprzez położenie np. mikrodywanika, który rozwiązałby problem na wiele lat. Należałoby zwiększyć zadanie po to, aby rozwiązać problem czy wykonywać remonty fragmentarycznie i za rok mieć kolejny problem, czy podejść bardziej kompleksowo. Należy pamiętać, że potrzeb jest wiele, i zapewne nie wszystkie przez kolejne lata będą zrealizowane.

Komisja długo przebywała w miejscowości Nowy Młyn i obserwowała piętrzącą się wodę. Dyrektor ma zabezpieczoną  kwotę 20.000 zł. na prace zabezpieczające most. Czy te środki finansowe uratują potrzeby w zakresie zabezpieczenia mostu, czy dyrektor uznaje, że jest to zbyt mała kwota? Jeżeli jest to za mała kwota, to jest to chyba jedna z ostatnich okazji, aby ten problem rozstrzygnąć.

Pan Tadeusz Wiśniewski -   dyrektor PZD – udzielił odpowiedzi i powiedział, że w miejscowości Smogorzewo zaplanowany do remontu jest odcinek 700 mb. Na pozostałym należałoby wykonać powierzchniowe utrwalenie z grubymi grysami. W miejscowości Dobrzejewice odcinek drogi od wojewódzkiej nie jest taki zły i dyrektor nie zabiegałby o to, aby było wykonane powierzchniowe utrwalenie od drogi wojewódzkiej, by był jeden ciąg takiej samej drogi. Sprawa wymaga jeszcze przeanalizowania. W Kowalu na ul. Dobiegniewskiej faktycznie są położone na małym odcinku drogi 3 rodzaje nawierzchni. Warstwa wiążąca i ścieralna wygląda dobrze, jednak należałoby poprawić profil. Pan dyrektor zobowiązał się, że na środę na posiedzenie Zarządu Powiatu przygotuje kosztorys na wspominane przed chwilą 3 odcinki dróg.

Radny Henryk Krzyżanowicz – zapytał, jakie są możliwości pozyskania brakującej na remonty dróg kwoty ? Koszt niezbędnych remontów wynosi ok. 1.400.000 zł. minus 30% udziału gminy, minus 97.000 zł. środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu, to pozostaje kwota ok. 1.200.000 zł. Czy Zarząd Powiatu zaproponuje taką kwotę w postaci deficytu czy w innej formie? Radny uważa, aby nie ograniczać ilości masy. Kiedy będzie wiadomo, jaka kwota będzie do dyspozycji, to Rada uwzględni stanowisko Komisji i Zarządu. Radny uważa, że należałoby w pierwszej kolejności naprawić te drogi, które są w tragicznym stanie, a dopiero później zająć się tym, żeby ciąg drogi był taki sam. Ujednolicenie powierzchni dróg jest zasadne, jednak nie wiadomo, czy będą na to dodatkowe środki finansowe.

Pan Piotr Stanny - Starosta Włocławski – powiedział, że na dzień dzisiejszy trudno stwierdzić, jaka kwota będzie przeznaczona na remont dróg. Pan Starosta będzie proponował Zarządowi Powiatu rozważenie dwóch źródeł finansowania zadań drogowych. Po pierwsze - szukanie w ramach tegorocznego budżetu  możliwości finansowych, po drugie – zwiększenie deficytu budżetowego.

Radny Bogdan Domżalski – stwierdził, że dyrektor PZD w sposób bardzo solidny przygotował wykaz dróg przeznaczonych do remontu wraz z podaniem technologii i kosztu remontu. Radny patrząc się na zestawienie np. drogi Wola Nakonowska oraz drogi Lubomin I, to to w przypadku pierwszej podaje się ilość masy 125 kg/m2 , a w drugim przypadku 100 125 kg/m2. Czy jest to związane z szerokością dróg? Radny zapytał – dlaczego nie ma różnicy w kosztach?

Pan Tadeusz Wiśniewski -   dyrektor PZD – powiedział, że jest to związane nie tylko z szerokością drogi. W roku 2005 było wykonane 114 mb remontu drogi i było zastosowane 125  kg/m2 masy.

Pan Ryszard Machnowski - Wicestarosta – powiedział, że czasem bywa i tak, że krótszy odcinek remontowanej drogi jest droższy niż dłuższy.

Pan Tadeusz Wiśniewski -   dyrektor PZD – powiedział, że cenę kształtuje szerokość drogi oraz pobocza. Na każdy odcinek drogi jest wykonany kosztorys inwestorski.  Na niektórych odcinkach dróg należy np. zdjąć  20 cm poboczy oraz wywieź gruz. Są to bardzo wysokie koszty. Na innych odcinkach dróg jest do zdjęcia 10 cm pobocza na szerokości 1 m. Dla przykładu dyrektor powiedział, że ścięcie 1 km pobocza standardowej wysokości kosztuje ok. 20.000 zł.

Radny Zygmunt Wierzowiecki -  stwierdził, że myślenie Pana Starosty zmieniło się o 180°. Trzy czy cztery lata temu zawsze była mowa, by nie zwiększać deficytu. Radny mówił, by wziąć kredyt i cieszy się, że Pan Starosta dostrzegł również potrzeby mieszkańców i tak odważnie preferuje budżet.  Deficyt należy powiększyć, a spłatę przesunąć później.

Pan Piotr Stanny - Starosta Włocławski – stwierdził, że potrzeby mieszkańców wszyscy dostrzegają. Może różnica polegała na podejściu do realizacji samego budżetu. Radny Wierzowiecki był zdania, aby w roku 2003 zaciągać duże zobowiązania, które miało być przeznaczone, między innymi, na drogi powiatowe. Wówczas takiej decyzji Starosta nie chciał podejmować. Obecnie byłaby taka sytuacja, że dzisiaj trzeba byłoby spłacać zobowiązania, a nie byłoby środków na realizowanie bieżących potrzeb. Po zrealizowaniu w latach 2003-2004 a nawet 2005, niezbędnych spraw,  sytuacja na drogach powiatowych jest na tyle dobra i bezpieczna, że taką decyzję w sposób odpowiedzialny można podjąć. Nie doprowadzi się do sytuacji, że zaciągnie się kredyt na spłacanie kredytu. Być może będzie kredyt, a być może nie trzeba będzie go zaciągać, a zadania drogowe zostaną zrealizowane. Gdyby nawet był kredyt, to środki zostaną wykorzystane na remonty dróg powiatowych.

Radny Zygmunt Wierzowiecki – powiedział, że gdyby kredyt był zaciągnięty 3-4 lata temu, to już dawno byłby spłacony, a drogi byłyby wyremontowane.

Pan Piotr Stanny - Starosta Włocławski  - stwierdził, że kiedyś symulując potrzeby drogowe, mówiło się o kwocie 50 mln zł. Jeżeli wnioskowałoby się o kredyt, który przewyższałby roczny budżet Powiatu, to za pewne takiego by się nie dostało. Proces degradacji dróg postępuje i postępować będzie. To, że uda się zrealizować część potrzeb drogowych, nie oznacza, że w następnym roku nie będzie takich potrzeb. Pan Starosta uważa, że nie da się przeciąć potrzeb drogowych jedną decyzją, nawet bardzo odważną. Znając wielkość budżetu Powiatu, należy potrzeby drogowe wykonywać w sposób sukcesywny.

Pan Tadeusz Wiśniewski -   dyrektor PZD – udzielił odpowiedzi na pytanie zadane przez Pana Starostę a dotyczące mostu w Brześciu Kuj. W maju 2005 r. temat mostu był przedmiotem obrad Zarządu Powiatu. Były propozycje zabezpieczenia mostu. Pewne analizy wykonywali specjaliści. Nie ma dokumentacji, a biorąc pod uwagę choćby tylko zabezpieczenie mostu, to kwota 20.000 zł. jest niewielką. Na dzień dzisiejszy należałoby zabezpieczyć przyczółek odchylający się od mostu. Remont mostu może kosztować nawet 1.400.000 zł.

Radny Zygmunt Wierzowiecki  - powiedział, że most można wzmocnić zbrojeniami metalowymi.

Pan Tadeusz Wiśniewski -   dyrektor PZD –  powiedział, że w okresie zimy nastąpiło pewne odchylenie ścian mostu. Pod wpływem mrozu nastąpiło zagęszczenie gruntu.

Pan Piotr Stanny - Starosta Włocławski – przypomniał, że jest zabezpieczona w budżecie kwota w wysokości 32.000 zł. na nieprzewidziane awarie. W ramach tej kwoty można przygotować dokumentację związaną z zabezpieczeniem mostu.

Radny Zygmunt Wierzowiecki  - zapytał, czy w Rzeżewie wystarczy na wyprofilowanie poboczy 75 kg/m2 masy? Czy nie lepiej użyć 100 kg/m2 masy i wykonać mniejszy odcinek drogi?

Pan Tadeusz Wiśniewski -   dyrektor PZD – powiedział, że przy takim obciążeniu drogi, jaki obecnie występuje, ilość 75 kg/m2 masy jest wystarczająca.

Radny Arkadiusz Gąsiorowski – zwrócił się do dyrektora z prośbą, aby zwiększyć nadzór nad brygadą remontową, która winna pracować bardziej sumiennie. Pracę brygady można było zaobserwować podczas oględzin dróg powiatowych.

Przewodniczący Komisji – zaproponował wniosek następującej treści:

„Komisja Infrastruktury Komunalnej pozytywnie opiniuje przedstawiony harmonogram odcinków dróg powiatowych przeznaczonych do remontów w 2006 roku z jednoczesnym rozpatrzeniem możliwości realizacji remontów odcinków dróg: w miejscowości Kowal – ul. Dobiegniewska, Smogorzewo i Boża Wola w kierunku miejscowości Dobrzejewice”.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za podjęciem wniosku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciwko – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła wniosek, który zostanie skierowany do Zarządu Powiatu we Włocławku.

- Sprawy różne

Przewodniczący Komisji – zapytał radnych, czy w tym punkcie porządku obrad chcieliby poruszyć jakieś sprawy?  Radni nie poruszyli żadnych spraw.

- Zakończenie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad dokonał dnia 6 maja  2006 roku o godzinie 1120 zamknięcia obrad Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Powiatu we Włocławku.

Przewodniczący Komisji

### Infrastruktury Komunalnej

Piotr Jaroszewski

Sekretarz Komisji

Infrastruktury Komunalnej

Arkadiusz Gąsiorowski

Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:

Katarzyna Dąbrowska- Czerwińska