Tabela nr 3

do informacji z wykonania

budżetu

Powiatu Włocławskiego

za  I  półrocze 2013 rok

### Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Włocławskiego za   I półrocze 2013 roku

| Dział | Rozdział | § | Plan na 2013 rok | Wykonanie 30.06. 2013 roku | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 60014 | 6050 6060 6610 | 5.204.877,00 496.960,00 33.000,00 | 6.765,00 10.660,00 0,00 | 0,13 2,15 - |
| 600 | 60016 | 6300 | 210.000,00 | 0,00 | - |
| 710 | 71014 | 6060 | 14.500,00 | 0,00 | - |
| 720 | 72095 | 6069 | 103.236,00 | 0,00 | - |
| 750 | 75020 | 6050 6060 | 110.000,00 39.000,00 | 0,00 0,00 | - - |
| 801 | 80130 | 6050 6060 | 40.000,00 25.000,00 | 2.458,00 0,00 | 6,15 - |
| 852 | 85202 | 6050 | 78.530,00 | 24.999,97 | 31,83 |
| 900 | 90019 | 6050 6060 6220 6230 | 147.000,00 20.000,00 65.000,00 15.000,00 | 55.163,44 0,00 37.182,90 10.000,00 | 37,53 - 57,20 66,67 |
| 900 | 90095 | 6300 | 431.871,00 | 431.870,68 | 100,00 |
|  | Ogółem |  | 7.033.974,00 | 579.099,99 | 8,23 |

Stopień realizacji zakupów inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2013r.

| Lp. | Nazwa inwestycji | Łączne koszty | Plan wydatków na 2013r. | Wydatki poniesione w I półroczu 2013r. | Wydatki do poniesienia w latach następnych | Stopień realizacji inwestycji i zakupów (z jakich środków inwestycja realizowana) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo-Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 (Etap II)” | 2.839.629,00 | 2.836.629,00 | 0,00 | 0,00 | Powiat: 970.469 Gm: 447.845 NPPDL: 1.418.315 |
| 2. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny- Wieniec-Włocławek od km 13+575 do km 15+020 (Etap II)” | 1.518.500,00 | 1.510.500,00 | 0,00 | 0,00 | Powiat: 596.648 Gm: 158.602 NPPDL: 755.250 |
| 3. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2626C Kazimierzewo- Jaranowo od km 3+442 do km 4+274 (Etap I), od km 4+274 do km 4+692 (Etap II) | 751.248,00 | 751.248,00 | 0,00 | 0,00 | Powiat: 240.121 Pow. Aleksandr: 149.624 RPO: 361.503 |
| 4. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola – Lubraniec od km 0+000 do km 6+836 (opracowanie dokumentacji z wyłączeniem ul. Św. Anny 19mb)” | 6.037.000,00 | 37.000,00 | 6.765,00 | 6.000.000,00 | Środki własne i środki z NPPDL |
| 5. | „Aktualizacja i podział na etapy dokumentacji projektowej Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie etap I i etap II” | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 6. | „Rozbudowa budynku administracyjnego o część socjalną” | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 7. | „Wykup gruntów pod drogi powiatowe” | 311.960,00 | 311.960,00 | 10.660,00 | 0,00 | Środki własne |
| 8. | „Zakup ciągnika 100-120 KM” | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 9. | „Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (opracowanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych)” | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 10. | dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa dróg gminnych w infrastrukturze terenów inwestycyjnych w Gminie Lubień Kuj. (inwestycja realizowana z udziałem finansowym NPPDL- Etap II)” | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja celowa powiatu na dofinansowanie dla gminy Lubień Kuj.- inwestycja realizowana z udziałem środków finansowych NPPDL |
| 11. | dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Biernatki – Koniec – Kolonia Łódź” | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja celowa powiatu na dofinansowanie dla gminy Lubraniec- inwestycja realizowana z udziałem środków finansowych NPPDL |
| 12. | „Zakup regałów przesuwnych FOREG 2000L, zakup kserokopiarki” | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 13. | „Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem i licencjami” | 103.236,00 | 103.236,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne- zabezpieczenie 25% wkładu własnego w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza” |
| 14. | „Położenie kostki brukowej na placu manewrowym” | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 15. | „Postawienie garażu” | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 16. | „Zakup serwera+ UPS” | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 17. | „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół przy Placu Kościuszki 1 w Chodczu” | 120.000,00 | 120.000,00 | 2.458,00 | 0,00 | Środki własne- w tym 40.000 zł w ramach środków szkoły i 80.000 zł ze środków ochrony środowiska |
| 18. | „Zakup sprzętu rolniczego” | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 19. | „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania związanego z termomodernizacją i audytem energetycznym pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kowalu”, | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 20. | „Przebudowa i rozbudowa drogi przeciwpożarowej” | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.999,97 | 0,00 | Środki własne |
| 21. | „Utworzenie miejsc parkingowych przy wjeździe głównym Domu przeznaczonych m.in. dla osób odwiedzających placówkę oraz licznej grupy pracowników Domu” | 40.530,00 | 40.530,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 22. | „Termomodernizacja budynków jednostek organizacyjnych powiatu” | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne w tym realizowane ze środków ochrony środowiska |
| 23. | „Termomodernizacja budynku internatu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Brzeziu” | 66.300,00 | 66.300,00 | 55.163,44 | 0,00 | Środki własne w tym realizowane ze środków ochrony środowiska |
| 24. | „Zakup drukarko – kopiarki” | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne w tym realizowane ze środków ochrony środowiska |
| 25. | „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” | 65.000,00 | 65.000,00 | 37.182,90 | 0,00 | Środki własne w tym realizowane ze środków ochrony środowiska |
| 26. | „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | Środki własne w tym realizowane ze środków ochrony środowiska |
| 27. | dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap” | 431.871,00 | 431.871,00 | 431.870,68 | 0,00 | Dotacja celowa powiatu na dofinansowanie dla gminy Lubraniec- inwestycja realizowana z udziałem środków RPO |
|  | RAZEM | 13.044.974,00 | 7.033.974,00 | 579.099,99 | 0,00 |  |

Informacja o realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w  I półroczu 2013 roku

Plan na 2013 rok po zmianach na wydatki majątkowe zamyka się kwotą 7.033.974,00 zł, który został zrealizowany za okres I półrocza na kwotę 579.099,99 zł, co stanowi 8,23% planu. Na tak niskie wykonanie wydatków ma wpływ fakt, iż w pierwszym półroczu na większość zadań zostały przeprowadzone procedury przetargowe lecz ich realizacja nastąpi    w II półroczu i wtedy też nastąpią płatności.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

## Dział 600 – Transport i łączność

## Rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 5.734.837 zł, a wydatkowano 17.425 zł. Wydatki inwestycyjne zostały wydatkowane na: wykonanie mapy do celów projektowych dla drogi powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola – Lubraniec – 6.765 zł, oraz na wypłata należnych odszkodowań za grunty zajęte pod drogą powiatową nr 2907C Mostki – Kowal – 10.660 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 60016 - Drogi gminne

-§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowane wydatki- 210.000,00 zł, wykonane 0 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadań- na pomoc finansową dla samorządów gminnych przeznaczoną na dofinansowanie ich zadań inwestycyjnych -  w tym dla:

- samorządu gminy Lubień Kuj. – na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa dróg gminnych w infrastrukturze terenów inwestycyjnych”  (inwestycja realizowana z udziałem środków NPPDL)-  150.000 zł,

- samorządu gminy Lubraniec na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Biernatki – Koniec – Kolonia Łódź” (inwestycja realizowana z udziałem środków NPPDL)- 60.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki –14.500,00 zł, wykonane w I półroczu br.- 0 zł.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. na zakup kserokopiarki, oraz regałów przesuwnych FOREG 2000L.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095- Pozostała działalność

- § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki –103.236,00 zł, wykonane w I półroczu br.- 0 zł.

Wydatki zaplanowano na wkład własny do projektu realizowanego przez Powiat Włocławski pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej”. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W okresie sprawozdawczym plan wynosił 149.000,00 zł, natomiast realizacja wyniosła 0,00 zł.

Środki finansowe zostały zaplanowane na  położenie polbruku  na placu manewrowym oraz postawienie garażu – 110.000 zł i zakupu serwera +UPS - 39.000 zł. Z uwagi na brak partycypacji w zadaniu Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku realizacja zadania może ulec zmianie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane wydatki 40.000,00 zł, wykonane w okresie sprawozdawczym – 2.458,00 zł.

Wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania związanego z termomodernizacją budynku ZS w Chodczu przy Placu Kościuszki 1.

-§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki – 25.000,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym – 0,00 zł.

Wydatki  zostaną poniesione w II półroczu br. na zakup sprzętu rolniczego dla ZS w Chodczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane wydatki – 78.530,00 zł, wykonane  w okresie sprawozdawczym – 24.999,97 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w:

-Domu Pomocy Społecznej w Kowalu -38.000,00 zł- na realizację zadania „Budowa drogi wewnętrznej pożarowej do budynku DPS- u” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania związanego z termomodernizacją i audytem energetycznym pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kowalu”– w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 24.999,97 zł – na budowę drogi wewnętrznej pożarowej do budynku DPS- u.

- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach – 40.530,00 zł -na realizację zadania „Budowa miejsc parkingowych dla potrzeb DPS ” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 0,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

-§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki – 147.000,00 zł, wykonane w okresie I półrocza br. –  55.163,44 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w:

- w Starostwie Powiatowym- 700 zł

– w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Brzeziu – 66.300,00 zł- na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku internatu przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Brzeziu.”-  w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 55.163,44 zł.

- w ZS w Chodczu – 80.000 zł na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół przy Placu Kościuszki 1 w Chodczu”. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

-§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 20.000 zł, zrealizowano 0,00 zł

Środki finansowe zostały zaplanowane na wspomaganie systemów gromadzenia danych związanych z dostępem do informacji o środowisku (drukarko – kopiarka).

-§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych planowane wydatki 65.000,00 zł, wykonanie w okresie I półrocza br. 37.182,90 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Radosnej 5, w którym mieści się Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”.

-§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane wydatki 15.000,00 zł, wykonanie w okresie I półrocza br. 10.000,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 10.000 zł zostały przeznaczone na dotację celową dla Klubu Sportowego „Sokół Biały” z  Brześcia Kuj. na zadanie pn. „Urządzenie terenów zieleni w ramach zajęć edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody”.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

-§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowane wydatki- 431.871,00 zł, wykonane 431.870,68 zł. Środki finansowe przekazano Gminie Lubraniec na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap”.