Tabela nr 3

do informacji z wykonania

budżetu

Powiatu Włocławskiego

za  I  półrocze 2011 rok

### Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Włocławskiego za   I półrocze 2011 roku

| Dział | Rozdział | § | Plan na 2011 rok | Wykonanie 30.06. 2011 roku | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 60014 | 6050 6057 6059 6060 | 10.053.839,00 1.031.529,00 1.890.551,00 329.110,00 | 63.147,81 221.923,47 1.890.551,00 19.310,01 | 0,63 21,51 100,00 5,87 |
| 600 | 60016 | 6300 | 700.877,00 | 0 | - |
| 710 | 71014 | 6060 | 75.000,00 | 0 | - |
| 750 | 75020 | 6060 | 80.000,00 | 79.900,00 | 99,88 |
| 852 | 85202 | 6050 | 333.502,00 | 671,70 | 0,20 |
| 853 | 85333 | 6050 | 12.000,00 | 0 | - |
| 900 | 90019 | 6050 6060 | 115.000,00 7.000,00 | 0 0 | - - |
|  | Ogółem |  | 14.628.408,00 | 2.275.503,99 | 15,56 |

Informacja o realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w  I półroczu 2011 roku

Plan na 2011 rok po zmianach na wydatki majątkowe zamyka się kwotą 14.628.408,00 zł, który został zrealizowany za okres I półrocza na kwotę 2.275.503,99 zł, co stanowi 15,55% planu. Na tak niskie wykonanie wydatków ma wpływ fakt, iż w pierwszym półroczu na większość zadań zostały przeprowadzone procedury przetargowe lecz ich realizacja nastąpi w II półroczu i wtedy też nastąpią płatności.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

## Dział 600 – Transport i łączność

## Rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe

## W okresie sprawozdawczym na wydatki majątkowe wydatkowano 2.194.932,29 zł (na plan– 13.305.029zł), tj. 16,50% planu-wydatki zostały poniesione:

-w § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –planowane wydatki- 10.030.638,00 zł - poniesione wydatki 63.147,81 zł- w tym na realizację niżej wymienionych zadań:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny- Wieniec-Włocławek” planowane wydatki 387.374,00 zł – z uwagi na budowę autostrady nie rozpoczęto realizacji zadania- w II półroczu wymagana będzie decyzja, czy w bieżącym roku zadanie będzie realizowane;

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska –Boniewo – Borzymie od km 9+615 do km 19+000 -opracowanie dokumentacji” - planowane wydatki 79.000,00 zł wykonane wydatki 63.147,81 zł tj. 61,79% w stosunku do planu,

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki-Kowal od km 0+000 do km 13+742” - planowane wydatki 9.564.264,00 zł – w I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową, i rozpoczęto realizację zadania  - planowany termin zakończenia inwestycji 20.10.2011r.

4) w §§ 6050, 6057, 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -„Przebudowa drogi powiatowej nr 2909C Włocławek - Kruszyn- Choceń od km 0+000 do km 13+630”- planowane wydatki – 2.945.281 zł, wydatki wykonane w okresie I półrocza br. 2.112.474,47 zł, tj.71,72% w stosunku do planu. Realizacja zadania trwała w latach 2009-2011 i została zakończona w dniu 30 maja br.- zapłata pozostałej kwoty nastąpi  w m-cu lipcu br. ze środków finansowych Instytucji Zarządzającej;

-§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane wydatki – 329.110,00 zł, a wykonane w okresie I półrocza – 19.310,01 zł, tj. 5,87% w stosunku do planu.

Wydatki zostały poniesione na wykup gruntów pod planowane do realizacji zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo”.

Rozdział 60016 - Drogi gminne

-§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –planowane wydatki- 700.877,00 zł, wykonane 0 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadań- na pomoc finansową dla samorządów gminnych przeznaczoną na dofinansowanie ich zadań inwestycyjnych -  w tym dla:

-samorządu gminy Boniewo – na dofinansowanie zadania” Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec -Boniewo-Cetty (inwestycja realizowana z udziałem środków NPPDL)- 303.414 zł,

- 2 -

- samorządu miasta i gminy Brześć Kujawski- na dofinansowanie zadania” Przebudowa drogi gminnej Brzezie- Aleksandrowo nr 2940C od km 0+000 do km 3+ 422 (inwestycja realizowana z udziałem środków z NPPDL)- 245.496 zł,

- samorządu miasta i gminy Lubraniec- na dofinansowanie zadania” Przebudowa ciągu komunikacyjnego Zgłowiączka-Marysin wraz z przebudowa drogi powiatowej nr 2915C Lubraniec -Smogorzewo-Otmianowo w m. Marysin (inwestycja realizowana z udziałem środków z NPPDL) – 151.966 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki – 75.000,00 zł, wykonane w I półroczu br.- 0 zł.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. na zakup kserokopiarki, plotera oraz zestawu komputerowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

-§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki – 80.000,00 zł, wykonane w okresie sprawozdawczym – 79.900,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków zakupiono samochód osobowy marki Toyota Avensis z przeznaczeniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane wydatki – 333.502,00 zł, wykonane  w okresie sprawozdawczym – 671,70 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w:

-Domu Pomocy Społecznej w Kurowie -150.000,00 zł- na realizację zadania „Budowa oczyszczalni” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 671,70 zł – na wykonanie dokumentacji dotyczącej opracowania projektu budowlanego, pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach – 183.502,00 zł -na realizację zadania ”Modernizacja i przebudowa obiektu  DPS w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego”.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§ 6050 – wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki – 12.000,00 zł, wykonane w okresie sprawozdawczym – 0 zł.

Wydatki  zostaną poniesione w II półroczu br. na montaż automatycznie otwieranych drzwi zewnętrznych do budynku.

- 3 -

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

-§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki – 115.000,00 zł, wykonane w okresie I półrocza br. –  0 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w:

- w Domu Dziecka w Lubieniu Kuj.- 50.000 zł- na realizację ”Termomodernizacji budynku Domu Dziecka – części internatowej”- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

– w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Brzeziu – 65.000,00 zł- na realizację przedsięwzięcia związanego z ochroną powietrza „Wymiana komina kotłowni”- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

-§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki – 7.000 zł, wykonane w okresie sprawozdawczym– 0 zł.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. na zakup zestawu komputerowego (na wspomaganie systemów gromadzonych danych związanych z dostępem do informacji.