                - Tabela nr 3

do informacji z wykonania

budżetu

Powiatu Włocławskiego

za  I  półrocze 2012 rok

### Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Włocławskiego za   I półrocze 2012 roku

| Dział | Rozdział | § | Plan na 2012 rok | Wykonanie 30.06. 2012 roku | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 60014 | 6050 6060 | 3.934.039,00 310.740,00 | 0 0 | - - |
| 600 | 60016 | 6300 | 160.000,00 | 0 | - |
| 710 | 71014 | 6060 | 5.000,00 | 0 | - |
| 750 | 75020 | 6060 | 158.000,00 | 0 | - |
| 801 | 80120 | 6060 | 45.000,00 | 38.642,82 | 85,87 |
| 801 | 80130 | 6050 6060 | 20.000,00 10.000,00 | 10.000,00 0 | 50,00 - |
| 852 | 85202 | 6050 | 10.257,00 | 10.256,54 | 100,00 |
| 900 | 90019 | 6050 6220 6230 | 103.000,00 65.000,00 47.000,00 | 0 0 0 | - - - |
|  | Ogółem |  | 4.868.036,00 | 58.899,36 | 1,21 |

Stopień realizacji zakupów inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2012r.

| Lp. | Nazwa inwestycji | Łączne koszty | Plan wydatków na 2012r. | Wydatki poniesione w I półroczu 2012r. | Wydatki do poniesienia w latach następnych | Stopień realizacji inwestycji i zakupów (z jakich środków inwestycja realizowana) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 04+000 do km 7+174 | 8.678.964 | 3.934.039 | 0 | 4.744.925,00 | Powiat:2.158.206 Gm.Lubanie:775.833 NPPDL: 1.000.000 |
| 2. | Wykup gruntów pod drogi powiatowe | 310.740 | 310.740 | 0 |  | Środki własne |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej Stępka-Czaple o długości 4400m | 160.000 | 160.000 | 0 |  | Dotacja celowa powiatu na dofinansowanie dla gminy Lubień Kuj.- inwestycja realizowana z udziałem środków finansowych NPPDL |
| 4. | Zakup zestawów komputerowych | 5.000 | 5.000 | 0 |  | Środki własne |
| 5. | Informatyzacja Starostwa Powiatowego (zakup zestawów komputerowych, UPS oraz infokiosku - 150.000) oraz zakup namiotu dla promocji – 8.000 | 158.000 | 158.000 | 0 |  | Środki własne |
| 6. | ZS Lubraniec - zakup pieca gazowego do kotłowni szkoły | 45.000 | 45.000 | 38.642,82 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 7. | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ZS Lubrańcu-Marysinie (opracowanie koncepcji) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 8. | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ZS Chodczu (opracowanie koncepcji) | 10.000 | 10.000 | 0 |  | Środki własne |
| 9. | ZS Chodecz- zakup opryskiwacza | 10.000 | 10.000 | 0 |  | Środki własne |
| 10. | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach Budowa miejsc parkingowych dla potrzeb DPS | 4.770 | 4.770 | 4.769,39 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 11. | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie –Budowa przy DPS zatoki postojowej na 16 samochodów osobowych oraz odprowadzenie wód opadowych z budynku DPS | 5.487 | 5.487 | 5.487,15 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 12. | Termomodernizacja budynku pałacu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Brzeziu (Etap I) | 83.000 | 83.000 | 0 |  | Środki własne |
| 13. | Zakup i montaż regulatora pogodowego wraz z czujnikiem temperatury zewnętrznej i czynnika grzewczego | 20.000 | 20.000 | 0 |  | Środki własne |
| 14. | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 65.000 | 65.000 | 0 |  | Środki własne |
| 15. | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 47.000 | 47.000 | 0 |  | Środki własne |
|  | RAZEM | 9.612.961 | 4.868.036 | 58.899,36 |  |  |

Informacja o realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w  I półroczu 2012 roku

Plan na 2012 rok po zmianach na wydatki majątkowe zamyka się kwotą 4.868.036,00 zł, który został zrealizowany za okres I półrocza na kwotę 58.899,36 zł, co stanowi 1,21% planu. Na tak niskie wykonanie wydatków ma wpływ fakt, iż w pierwszym półroczu na większość zadań zostały przeprowadzone procedury przetargowe lecz ich realizacja nastąpi w II półroczu i wtedy też nastąpią płatności.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

## Dział 600 – Transport i łączność

## Rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe

## W okresie sprawozdawczym plan wynosił 4.244.779,00 zł, a wydatkowano 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 04+000 do km 7+174” (I etap) w trakcie realizacji, termin zakończenia 31.08.2012r. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdział 60016 - Drogi gminne

-§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –planowane wydatki- 160.000,00 zł, wykonane 0 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadań- na pomoc finansową dla samorządu gminnego przeznaczoną na dofinansowanie jej zadania inwestycyjnego -  w tym dla:

-samorządu gminy Lubień Kuj. – na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Stępka - Czaple (inwestycja realizowana z udziałem środków NPPDL)- 160.000 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki –5.000,00 zł, wykonane w I półroczu br.- 0 zł.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. na zakup zestawów komputerowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

-§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki – 158.000,00 zł, wykonane w okresie sprawozdawczym – 0,00 zł.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. na zakup zestawów komputerowych, UPS, infokiosku - 150.000 oraz zakup namiotu dla promocji – 8.000.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

-§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki – 45.000,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym 38.642,82 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup pieca gazowego do kotłowni szkoły w ZS w Lubrańcu

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane wydatki 20.000,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym – 10.000,00 zł.

Wydatki zostały poniesione na opracowanie koncepcji kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ZS w Lubrańcu – Marysinie.

-§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki – 10.000,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym – 0,00 zł.

Wydatki  zostaną poniesione w II półroczu br. na zakup opryskiwacza dla ZS w Chodczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane wydatki – 10.257,00 zł, wykonane  w okresie sprawozdawczym – 10.256,54 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w:

-Domu Pomocy Społecznej w Kurowie -5.487,00 zł- na realizację zadania „Budowa przy DPS zatoki postojowej na 16 samochodów osobowych oraz odprowadzenie wód opadowych z budynku DPS” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 5.487,15 zł – na uregulowanie należności za opracowanie dokumentacji projektowej.

- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach – 4.770,00 zł -na realizację zadania ” Budowa miejsc parkingowych dla potrzeb DPS ” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 4.769,39 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

-§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki – 103.000,00 zł, wykonane w okresie I półrocza br. –  0 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w:

- w Starostwie Powiatowym- 20.000 zł- na realizację ” Zakup i montaż regulatora pogodowego wraz z czujnikiem temperatury zewnętrznej i czynnika grzewczego”- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

– w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Brzeziu – 83.000,00 zł- na realizację przedsięwzięcia związanego z ochroną powietrza „Termomodernizacja budynku pałacu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Brzeziu (Etap I)”- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

-§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych planowane wydatki 65.000,00 zł, wykonanie w okresie I półrocza br. 0,00 zł.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

-§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane wydatki 47.000,00 zł, wykonanie w okresie I półrocza br. 0,00 zł.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.