Załącznik

do uchwały nr  185/16

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 22 marca 2016 roku

Znak sprawy (nr zamówienia): IR.272.2.16.2016

WARUNKI ZAMÓWIENIA /WZ/

- Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Powiat Włocławski –

w imieniu, którego postępowanie prowadzi:

Starostwo Powiatowe we Włocławku

ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

Województwo: Kujawsko-Pomorskie, Powiat: Włocławski

tel.: (54) 230 46 00, faks: (54) 230 46 71

Nr NIP:  888-311-57-91

e-mail: starostwo@powiat.wloclawski.pl

www.powiat.wloclawski.pl, www.bip.powiat.wloclawski.pl

- Przedmiot zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna w m. Kobyla Łąka od km 4+915 do km 9+372 - etap I" nad prowadzonymi robotami w specjalności  drogowej, a także w okresie gwarancyjnym dla wykonanych robót budowlanych.

Szczegółowy zakres obowiązków określa wzór umowy - Załącznik nr 2 do niniejszych Warunków Zamówienia /WZ/.

Dokumentacja na realizację zadania pn.: „Przebudowa  drogi  powiatowej nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna w m. Kobyla Łąka od km 4+915 do km 9+372 – etap I” jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego:

http://bip.powiat.wloclawski.pl/?cid=489&bip_id=19297

2. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

- Jacek Czynszak – w sprawach merytorycznych - Kierownik Działu Technicznego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku  z/s w Jarantowicach – tel. (54) 284 64 87,

- Agnieszka Sierakowska-Wojciechowska – w sprawach proceduralnych – Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Rozwoju (Starostwo Powiatowe), pok. nr 32, tel. (54) 230 46 50.

- Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2016 r. (termin zakończenia robót budowlanych z wykonawcą robót)

Termin zakończenia etapu I: od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia 30.06.2016 r. oraz z odbiorem robót budowlanych potwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót

Termin zakończenia etapu II: do końca obowiązywania gwarancji to jest: 60 miesięcy liczonych od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

IV. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):

Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za nadzorowanie robotami budowlanymi (zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) minimum 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz co najmniej 5-letnią praktyką w nadzorowaniu robót w tej specjalności.

Uwaga:

Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394, ze zm.).

V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów, gdzie:

Cn     – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100    – wskaźnik stały,

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

VI. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

VIII. Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony „Formularz oferty” na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia /WZ/.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt IV niniejszych Warunków Zamówienia/WZ/:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia /WZ/;

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, sporządzone na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia /WZ/.

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 35 (sekretariat) w terminie do dnia  01.04.2016 r. do godz. 10.00 (decyduje data złożenia oferty w siedzibie Starostwa).

Na kopercie należy dopisać:

Oferta na zadanie: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna w m. Kobyla Łąka od km 4+915 do km 9+372 - etap I"  - IR. 272.2.16.2016

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków Zamówienia /WZ/.

XI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza (właściwe podkreślić) składania ofert częściowych.

XII. Załączniki do niniejszych Warunków Zamówienia stanowią:

1. Druk „Formularz oferty”

2. Wzór umowy

3. Druk ,,Wykaz osób”

4. Druk „Oświadczenie o posiadaniu uprawnień”

Marek Góreczny

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

……………………………........…………

(podpis i pieczęć kierownika

jednostki organizacyjnej)

Zatwierdził:

Starosta Włocławski

Kazimierz Kaca

...........................................

(podpis i pieczątka)

Włocławek, 2016-03-22

(miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia

……………………., 20….-…-…..

(miejscowość, data)

Nazwa i adres

firmy

/pieczęć/

NIP: ........................................................................

TELEFON: ............................................................

FAX: ......................................................................

E-mail: ...................................................................

Powiat Włocławski -

Starostwo Powiatowe we  Włocławku

ul. Cyganka 28

87-800 Włocławek

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna w m. Kobyla Łąka od km 4+915 do km 9+372 - etap I"

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na:

Wykonanie zadania na Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna w m. Kobyla Łąka od km 4+915 do km 9+372 - etap I"  za kwotę:

brutto: ............................................................................................................................... zł,

słownie:  ……….............................................................................................………...….zł,

netto: ................................................................................................................................ zł,

słownie: ............................................................................................................................ zł,

podatek VAT: ........... % ...................................................................................................zł,

słownie: ............................................................................................................................ zł.

2. Oferujemy termin wykonania zamówienia zgodnie z Warunkami Zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z Warunkami zamówienia /WZ/ i na wyżej wymienionych  warunkach w miejscu  i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5. Posiadamy rachunek bankowy w banku ………..………………………….….……………nr …………………………………………………..……………………….………………Załącznikami do niniejszej oferty są:

(należy wymienić zgodnie z warunkami zamówienia)

……...................................................................

podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia

UMOWA NR ....... /16  (wzór)

zawarta w dniu………………….pomiędzy:

Powiatem Włocławskim, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek,

NIP:  888-311-57-91,

zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

-

przy kontrasygnacie:

a

....................................... z siedzibą w .......................................................... działającą na podstawie......................................................................................................................................

NIP:  …………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez:

-

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), na podstawie art. 4 ust. 8 tejże ustawy, została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna w m. Kobyla Łąka od km 4+915 do km 9+372 - etap I", w okresie realizacji i w okresie gwarancji, robót budowlanych, zgodnie z zakresem rzeczowym wynikającym z Warunków Zamówienia, stanowiących załącznik nr 1 do umowy oraz oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

- Realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna w m. Kobyla Łąka od km 4+915 do km 9+372 - etap I odbywać się będzie na podstawie umowy, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Termin realizacji robót na przebudowę drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna w m. Kobyla Łąka od km 4+915 do km 9+372 - etap I, określony został od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2016 r.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w następujących
etapach:

1) Etap I - nadzór nad realizacją zadań i ich rozliczenie w okresie realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna w m. Kobyla Łąka od km 4+915 do km 9+372 - etap I.

2) Etap II - kontrola wykonania zadań w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji jakości oraz przeglądy okresowe i w przypadku stwierdzenia wad robót budowlanych, wyegzekwowanie od Wykonawcy robót ich usunięcia.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin zakończenia etapu I: od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia 30.06.2016 r. oraz z odbiorem robót budowlanych potwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót

Termin zakończenia etapu II: do końca obowiązywania gwarancji to jest: 60 miesięcy liczonych od daty odbioru końcowego robót budowlanych

- W przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych przedłużeniu ulegają terminy pełnienia nadzoru inwestorskiego określone w ust. 5.. Zmiany tych terminów nie wymagają aneksu do umowy.

7.	W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie
realizował przedmiot umowy w okresie wynikającym z terminu ich wydłużenia, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.

§2

Obowiązki Wykonawcy:

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach prowadzonego nadzoru do reprezentowania
Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania
wymienionego w § 1 umowy zgodnie z projektem, dokonanym zgłoszeniem, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą robót.

2. Wykonawca oświadcza, że obowiązki dotyczące nadzoru inwestorskiego pełnić będzie:

- ……………….., nr uprawnień …………. w specjalności drogowej i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

3. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji powinien być prowadzony zgodnie
z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego:

1) Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie,
we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem
robót, a ponadto w związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę
robót;

2) Inspektor Nadzoru wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody,
akceptacje i wnioski na piśmie.

4. Zadania Wykonawcy w czasie realizacji inwestycji:

1) zapoznanie się z dokumentacją projektową warunkami terenowymi i dokumentacją formalno  prawną przebudowy drogi,

2) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót,

3) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o wykonywanych pracach, opiniowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu,

4) prawo wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy o roboty budowlane,

5) kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

6) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac oraz określenie zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, poświadczanie usunięcia wad wykonanych robót, wnioskowanie do Zamawiającego o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,

7) dokonywanie odbiorów prac zanikających i ulegających zakryciu,

8) udział w czynnościach odbioru końcowego oraz okresowych przeglądach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. W ramach tych czynności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do:

- stwierdzenia gotowości do odbioru,

- przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

- dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

- pobyt na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robót oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umową oraz dokumentacją projektową

11) potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad,

12) sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

13) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i udział w naradach technicznych,

14) sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy robót budowlanych przez cały okres budowy,

15) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie,

16) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,

17) udzielanie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji,

18) kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

19) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów, oraz nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

20) zlecanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości,

- przygotowania do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,

- poświadczenia terminu zakończenia robót,

- dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót,

- zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych,

- powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy,

- rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

- wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,

- udział  w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania,

- liczba pobytów Wykonawcy w miejscu prowadzenia robót musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robot i wynikać będzie z bieżących potrzeb. Wykonawca będzie minimum 2 razy w tygodniu kontrolował wykonywanie robót budowlanych w trakcie prowadzenia prac oraz dokonywał wpisów w dzienniku budowy. Wykonawca będzie również zobowiązany do bytności na budowie na każde żądanie zamawiającego. Każdorazowy pobyt na budowie Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu.

5. Wykonawca będzie decydować o:

1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

3) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych,

4) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

6. Wykonawca, w przypadku konieczności będzie wnioskować o:

- wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

- przeprowadzenie, niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora;

- zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej, w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

4) zmianę terminu wykonania robót budowalnych, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót budowlanych;

7. Wykonawca będzie akceptować: propozycję Wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany kierownika budowy lub robót na inną osobę niż wskazana w ofercie Wykonawcy robót budowlanych.

8. Etap po zakończeniu robót.

W okresie zgłaszania wad i bezpośrednio po nim, do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało:

1) finalizacja zadań wynikających z realizacji obowiązków pierwszego etapu;

2) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;

3) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad;

4) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

5) udział w okresowych przeglądach stanu drogi jakie będą miały miejsce w okresie udzielonej gwarancji jakości.

§3

1.	Wykonawca, pełniąc nadzór inwestorski, działa we własnym imieniu w ramach
udzielonego pełnomocnictwa, na rachunek Zamawiającego, co oznacza że jest obowiązany do
należytej staranności w okresie realizacji robót, jak też po ich zakończeniu.

2.	Wykonawca w granicach posiadanego niniejszą umową umocowania jest przedstawicielem
Zamawiającego w ramach umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą o wykonanie robót budowalnych objętych przedmiotem zamówienia.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Naprawienie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł.

4. Wykonawca pełniąc nadzór inwestorski wykonuje swoje obowiązki w terminach określonych w niniejszej umowie, a obowiązki, dla których nie ustalono w tej umowie terminu ich wykonania Wykonawca wykonuje w terminach uzgodnionych z Wykonawcą robót i nie powodujących opóźnień w realizacji robót przez ich Wykonawcę w stosunku do obowiązującego harmonogramu umownego.

5. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego.

6. Do wzajemnych kontaktów na etapie realizacji umowy wyznaczone zostają następujące osoby:

- ze strony Zamawiającego do kontaktów wyznaczony zostaje Pan Tadeusz Wiśniewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, tel. 600 423 717,

- ze strony Wykonawcy do kontaktów wyznaczony zostaje ………………………, tel…………

§4

Do  obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy 1 kopi. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz potwierdzenia dokonania zgłoszenia.

- przekazanie kopii umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót oraz kosztorysu ofertowego,

3)	zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego
wykonania zadań,

4) udział w odbiorach końcowych oraz w przekazaniu zadania do eksploatacji Użytkownikowi;

5) akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego rozliczenia zadania;

6) udział w zwoływanych przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego przeglądach w okresie
umownej gwarancji.

§5

Cały zakres zamówienia Wykonawca wykona we Własnym zakresie.

§ 6

1. Ustala się umowną ryczałtową wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ogółem na kwotę w wysokości netto …………. zł.

(słownie: …………… złotych ), powiększone o podatek VAT wg obowiązującej stawki ….% w kwocie …………… zł., co stanowi brutto ……………….. zł. (słownie …………………….złotych).

2. Powyższa kwota obejmuje także należne Wykonawcy wynagrodzenie za czynności związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w okresie gwarancyjnym tj. w okresie 60 miesięcy liczonych od daty odbioru końcowego robót budowlanych objętych nadzorem ze strony Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem zamówienia.

4. Strony nie dopuszczają zmiany ceny umownej w okresie realizacji niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury końcowej przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni, od dokonania bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych nadzorowanej inwestycji oraz dostarczeniu zamawiającemu prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT.

6.	Zamawiającym jest Powiat Włocławski - faktura będzie wystawiana na płatnika: Powiat Włocławski - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, Jarantowice 5, 87-850 Choceń, Nr NIP: 888-24-25-294 i przekazana na adres: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, Jarantowice 5, 87-850 Choceń.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie proporcjonalnie do wykonanych prac,
 potwierdzonych obustronnym protokółem w przypadku przerwania realizacji prac, o których mowa w § 10 ust. 1  pkt 3), 4) i 5) umowy.

§ 7

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac i robót budowlanych. Jeżeli Zamawiający zgłosi do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, na Wykonawcy spoczywa obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.

§ 8

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stanowiska w sprawie ewentualnych wniosków wykonawcy robót budowlanych, dotyczących zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do projektu (robót zamiennych) lub robót dodatkowych, w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia przez Wykonawcę takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbędnymi dokumentami.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających (przed ich zakryciem) oraz odbiorów technicznych i częściowych w terminie do 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez wykonawcę robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie 7 dni licząc od daty złożenia zawiadomienia o osiągnięciu gotowości odbiorowej.

- Sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona w terminie 5 dni od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę/ów robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu rozliczenia przedmiotu zamówienia nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

6.	Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi zastrzeżenia do przedłożonego przez
Wykonawcę rozliczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od jego dostarczenia.

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu każdorazowo w terminie do 14 dni kalendarzowych od wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego oraz bez odrębnego wniosku dodatkowego przeglądu na 2 miesiące przed upływem gwarancji.

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu sprawdzającego usunięcie usterek ciągu 7 dni od wyznaczonej daty ich usunięcia.

§ 9

1.	Nienależyta i nieterminowa realizacja obowiązków Wykonawcy uprawnia Zamawiającego
do naliczenia kar umownych w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6
ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu tych obowiązków.

2. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do naliczania kary w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy z miesięcznym terminem wyprzedzającym w następujących sytuacjach:

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

1) wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania Wykonawcy,

- nie rozpoczęcia czynności przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

- przerwania czynności przez Wykonawcę i nie prowadzenia ich w czasie dłuższym niż 14 dni,

- nienależytej realizacji czynności przez Wykonawcę.

2.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

1.	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy w następującym zakresie :

1) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę na jego uzasadniony wniosek i pod warunkiem że zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;

2) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót budowlanych i związanej z tym zmiany wynagrodzenia za pełnienie nadzoru;

3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych;

4) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

3. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

4. W okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie gwarancji (rękojmi) wynikającej z umowy o roboty budowlane Wykonawca  zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie osób reprezentujących,

3) ogłoszeniu upadłości,

4) ogłoszeniu likwidacji,

5) zawieszeniu działalności

§ 12

W sprawach nieregulowanych umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz przepisy wykonawcze do nich.

§ 13

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć podczas realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 14

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                     	Wykonawca:

Załączniki:

- Warunki Zamówienia - załącznik nr 1 do umowy,

- Oferta Wykonawcy - załącznik nr 2 do umowy.

      - Załącznik nr  3 do Warunków Zamówienia

- WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

| Imię, nazwisko | Wykształcenie | Numer i rodzaj uprawnień zawodowych | Doświadczenie zawodowe (lata pracy z upraw.) | Proponowane stanowisko (zakres czynności) | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami/np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, oświadczenie o udostępnieniu zasobów/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| ........................ ........................ ........................ | ....................... ....................... ....................... | .......................... .......................... .......................... | ................... ................... ................... | ................... ................... ................... | ....................... ....................... ....................... |
| ........................ ........................ ........................ | ....................... ....................... ....................... | .......................... .......................... .......................... | ................... ................... ................... | ................... ................... ................... | ....................... ....................... ....................... |
| ........................ ........................ ........................ | ....................... ....................... ....................... | .......................... .......................... .......................... | ................... ................... ................... | ................... ................... ................... | ....................... ....................... ....................... |
| ........................ ........................ ........................ | ....................... ...................... ....................... | .......................... .......................... .......................... | ................... ................... ................... | ................... ................... ................... | ....................... ....................... ....................... |
| ........................ ........................ ........................ | ....................... ....................... ....................... | .......................... .......................... .......................... | ................... ................... ................... | ................... ................... ................... | ....................... ....................... ....................... |

itd.

Do wykazu należy załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, sporządzone na druku stanowiącym załącznik do Warunków Zamówienia.

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy:

………………………….……………………..

Załącznik nr  4 do Warunków Zamówienia

....................................................

Pieczęć  wykonawcy

OŚWIADCZENIE

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wymienione 	w „Wykazie osób”, stanowiącym załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia, 	posiadają wymagane uprawnienia.

.....................................................

miejscowość, data

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 	wykonawcy:

……………..…..…………………….

Uwaga: prosimy nie zmieniać formy oświadczenia.