Załącznik nr 2 do Warunków zamówienia /WZ/

Wzór

UMOWA Nr ......... /14

W dniu ....... ……… 2014 r. we Włocławku, pomiędzy: Powiatem Włocławskim-Starostwem Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, reprezentowanym przez:

Kazimierza Kacę – Starostę Włocławskiego, na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą Nr 438/14 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Starosty Włocławskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu oraz gospodarki finansowej w ramach tej działalności,

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a firmą:

......................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

....................................................................................................................................................................................

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, bez stosowania ustawy                  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z modernizacją oświetlenia   instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przyziemia i na IV piętrze budynku starostwa przy ul. Cyganka 28 w oparciu o projekt budowlany „Modernizacja oświetlenia pomieszczeń w piwnicy i na IV piętrze pomieszczeń biurowych z efektem ekologicznym” oraz przedmiarem i kosztorysem inwestorskim, zgodnie z ofertą Wykonawcy i Warunkami zamówienia.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych               w obecności Zamawiającego w zakresie objętym umową i ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się                     z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

( 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- termin rozpoczęcia – z dniem podpisania umowy,

- termin zakończenia  – …………..……… 2014 r.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy z dniem podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest po przejęciu terenu budowy do zabezpieczenia wszelkich zlokalizowanych na nim obiektów.

( 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 umowy:

- zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, przenoszących europejskie normy zharmonizowane,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt o odzież,

- terminami zgodnymi z umową,

- z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych        do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w Warunkach zamówienia /WZ/. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za dostarczone przez siebie materiały, użyte do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy:

- pełnienie nadzoru nad przekazanymi obiektami oraz odebranymi branżowo elementami przedmiotu umowy,

- zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń swoich pracowników. Z tego tytułu Wykonawca                nie będzie wysuwał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego,

- ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia,

- przejęcie pełnej odpowiedzialności za:

  - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

  - szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

- utrzymanie ogólnego porządku na budowie,

- natychmiastowe wykonanie wszelkich robót nie będących przedmiotem umowy,                          a koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,

- prowadzenie robót w czynnym obiekcie w taki sposób aby nie zakłócić normalnego funkcjonowania obiektu,

- informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych:

- w okresie realizacji przedmiotu umowy,

- w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

§ 7

Strony nie dopuszczają możliwość udziału podwykonawców robót.

§ 8

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, z warunkami zamówienia oraz złożoną i przyjętą przez Zamawiającego ofertą jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Ryczałtowa wartość robót o której mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto: ............................... zł, słownie: …………….………...………………………………zł,   w tym netto: ………………………………………………………………………… zł, słownie: ……………………………………………………..………………………… zł, podatek VAT wg stawki …… % ………………….…………………………...... zł,                                         słownie: ............................................................................................................................. zł.

- Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania,                     o którym mowa w ( 1, wynikające wprost z przedmiaru robót oraz koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie będzie waloryzowane           przez cały okres ważności niniejszej umowy.

- Wszelkie przekroczenia ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy oraz wynagrodzeń za poszczególne rodzaje robót Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową.

- W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych ofertą wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę będące następstwem ograniczenia robót zmniejszenie ilości zużytych materiałów, mniejszy stopień zużycia maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 9

- Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

- Faktura końcowa za wykonanie przedmiotu umowy będzie zrealizowana w terminie                do 30 dni od daty ich dostarczenia do Zamawiającego – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Fakturę należy wystawić na: Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, Nr NIP:  888-311-57-91, Nr REGON: 910866778.

§ 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian materiałowych oraz do wynikającej z tego zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wyżej wymienione zmiany wymagają zachowania formy pisemnej.

( 11

- Strony ustalają, że będzie stosowany tylko jeden rodzaj odbiorów: odbiór końcowy              po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia.           Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru.

- Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót.

- W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń umowy w toku czynności odbioru lub            w okresie rękojmi, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może albo:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy, albo

- zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

( 12

W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany:

a/ odebrać wykonane roboty,

b/ zapłacić za wykonane roboty,

c/ zapłacić za zabezpieczenie  przerwanych  robót.

( 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z  przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości  10 % wynagrodzenia umownego              za przedmiot umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości        0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości  0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego         na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona                    od nowych terminów.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych              z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                 na zasadach Kodeksu cywilnego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

( 14

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

( 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu  cywilnego i Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§ 16

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć podczas realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 17

Umowa obowiązuje z chwilą jej podpisania.

( 18

Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egz. dla Zamawiającego               i 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 19

Załącznikami do niniejszej umowy są:

załącznik nr 1 – Oferta wykonawcy,

załącznik nr 2 – Warunki zamówienia.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |