Załącznik nr  4

do sprawozdania z wykonania

budżetu Powiatu Włocławskiego

za rok 2012

### Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Włocławskiego za   2012 rok

| Dział | Rozdział | § | Plan na 2012 rok | Wykonanie 31.12. 2012 rok | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 60014 | 6050 6060 | 3.954.039,00 441.840,00 | 3.949.541,55 131.004,40 | 99,89 29,65 |
| 600 | 60016 | 6300 | 329.831,00 | 329.831,00 | 100 |
| 720 | 72095 | 6069 | 6.393,00 | 6.392,80 | 100 |
| 750 | 75019 | 6060 | 2.700,00 | 0,00 | 0 |
| 750 | 75020 | 6060 | 133.555,00 | 133.550,80 | 100 |
| 801 | 80120 | 6060 | 45.000,00 | 38.642,82 | 85,87 |
| 801 | 80130 | 6050 6060 | 20.000,00 10.000,00 | 10.000,00 9.999,00 | 50 99,99 |
| 852 | 85202 | 6050 | 10.257,00 | 10.256,54 | 100 |
| 852 | 85203 | 6050 6060 | 210.360,00 39.640,00 | 210.359,99 39.640,01 | 100 100 |
| 900 | 90019 | 6050 6220 6230 | 95.546,00 65.000,00 25.957,00 | 12.546,00 65.000,00 25.965,46 | 13,13 100 100,03 |
|  | Ogółem |  | 5.390.118,00 | 4.972.730,37 | 92,26 |

Stopień realizacji zakupów inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych w 2012r.

| Lp. | Nazwa inwestycji | Łączne koszty | Plan wydatków na 2012r. | Wydatki poniesione w 2012r. | Wydatki do poniesienia w latach następnych | Stopień realizacji inwestycji i zakupów (z jakich środków inwestycja realizowana) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo-Mikanowo od km 4+000 do km 7+174 (Etap I) | 7.884 .039 | 3.934.039 | 3.933.177,89 | Zadanie zakończone | Powiat: 2.157.344,85 Gm. Lubanie: 615.833,04 Gm. Lubień Kuj: 160.000,00 NPPDL: 1.000.000 |
| 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2626C Kazimierzewo – Jaranowo- opracowanie dokumentacji | 767.826 | 20.000 | 16.363,66 | Zadanie zakończone |  |
| 3. | Wykup gruntów pod drogi powiatowe | 310.740 | 310.740 | 0,00 |  | wykup gruntów pod zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej Mostki – Kowal” |
| 4. | Zakup prefabrykatów brukarskich na budowę chodnika oraz kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2944C Szpetal Górny-ul. Płocka | 26.000 | 26.000 | 25.987,32 | Zadanie zakończone |  |
| 5. | Zakup kosiarki bijakowej na ramieniu i kosiarki rotacyjnej | 50.100 | 50.100 | 50.026,58 | Zadanie zakończone |  |
| 6. | Zakup auta osobowego | 55.000 | 55.000 | 54.990,50 | Zadanie zakończone |  |
| 7. | Przebudowa drogi gminnej Stępka-Czaple o długości 4400m (inwestycja realizowana z udziałem finansowym NPPDL- Etap II) | 160.000 | 160.000 | 160.000 | Zadanie zakończone | Dotacja celowa powiatu na dofinansowanie dla gminy Lubień Kuj.- inwestycja realizowana z udziałem środków finansowych NPPDL |
| 8. | Przebudowa drogi gminnej Biernatki – Koniec na odcinku ok. 0,98 km oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Redecz Wielki na odcinku ok. 0,7 km | 169.831 | 169.831 | 169.831 | Zadanie zakończone | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie dla gminy Lubraniec- |
| 9. | Wkład własny stanowiący 25% wartości sprzętu komputerowego do realizowanego przez Powiat Włocławski projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej” | 6.393 | 6.393 | 6.392,80 |  |  |
| 10. | Zakup wysokowydajnej i wielofunkcyjnej kserokopiarki | 2.700 | 2.700 | 0,00 |  |  |
| 11. | Informatyzacja Starostwa Powiatowego (zakup zestawów komputerowych, UPS oraz infokiosku – 128.485,80) oraz zakup namiotu dla promocji – 5.065 | 133.555 | 133.555 | 133.550,80 | Zadanie zakończone |  |
| 12. | ZS Lubraniec - zakup pieca gazowego do kotłowni szkoły | 45.000 | 45.000 | 38.642,82 | Zadanie zakończone |  |
| 13. | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ZS Lubrańcu-Marysinie (opracowanie koncepcji) | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | Zadanie zakończone |  |
| 14. | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ZS Chodczu (opracowanie koncepcji) | 10.000 | 10.000 | 0,00 |  |  |
| 15. | ZS Chodecz- zakup opryskiwacza | 10.000 | 10.000 | 9.999,00 | Zadanie zakończone |  |
| 16. | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach Budowa miejsc parkingowych dla potrzeb DPS | 4.770 | 4.770 | 4.769,39 | Zadanie zakończone |  |
| 17. | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie –Budowa przy DPS zatoki postojowej na 16 samochodów osobowych oraz odprowadzenie wód opadowych z budynku DPS | 5.487 | 5.487 | 5.487,15 | Zadanie zakończone |  |
| 18. | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu – na zakup windy, dźwigu i szybu | 210.360 | 210.360 | 210.359,99 | Zadanie zakończone |  |
| 19. | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu – zakup okapu kuchennego, zestawu komputerowego z oprogramowaniem, zakup wyposażenia sali do treningu kulinarnego, zakup wyposażenia sali do zaradności życiowej, | 39.640 | 39.640 | 39.640,01 | Zadanie zakończone |  |
| 20. | Termomodernizacja budynku pałacu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Brzeziu (Etap I) | 83.000 | 83.000 | 0,00 |  |  |
| 21. | Zakup i montaż regulatora pogodowego wraz z czujnikiem temperatury zewnętrznej i czynnika grzewczego | 12.546 | 12.546 | 12.546,00 | Zadanie zakończone |  |
| 22. | Dotacja celowa na termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Radosnej 5 | 65.000 | 65.000 | 65.000,00 | Zadanie zakończone |  |
| 23. | Dotacje celowe dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół Biały” na wykonanie i wyposażenie parku rekreacji i edukacji ekologicznej w Brześciu Kuj. | 25.957 | 25.957 | 25.965,46 | Zadanie zakończone |  |
|  | RAZEM | 10.087.944 | 5.390.118 | 4.972.730,37 |  |  |

Informacja o realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w  2012 roku

Plan na 2012 rok po zmianach na wydatki majątkowe zamyka się kwotą 5.390.118,00 zł i został zrealizowany na  kwotę 4.972.730,37 zł, co stanowi 92,26% planu.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

## Dział 600 – Transport i łączność

## Rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe

W okresie sprawozdawczym na wydatki majątkowe wydatkowano 4.080.545,95 zł (na plan– 4.395.879,00 zł), tj. 92,83% planu-wydatki zostały poniesione:

- w § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –planowane wydatki- 3.954.039,00 zł - poniesione wydatki 3.949.541,55 zł- w tym na realizację niżej wymienionych zadań:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo-Mikanowo od km 4+000 do km 7+174 (Etap I)” planowane wydatki 3.934.039,00 zł, wykonanie – 3.933.177,89 zł, tj. 99,98%                      w stosunku do planu,

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2626 C Kazimierzewo – Jaranowo (opracowanie dokumentacji)” - planowane wydatki 20.000,00 zł wykonane wydatki 16.363,66 zł tj. 81,82% w stosunku do planu,

- w § 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –planowane wydatki- 441.840,00 zł, wykonanie 131.004,40 zł- w tym na realizację poniżej wymienionych zadań:

1) Zakup prefabrykatów brukarskich na budowę chodnika oraz kolektora deszczowego                    w ciągu drogi powiatowej nr 2944 C Szpetal Górny- ul. Płocka planowane wydatki- 26.000,00 zł wykonane wydatki 25.987,32 zł, tj. 99,95 zł w stosunku do planu,

2) Zakup kosiarki bijakowej na ramieniu i kosiarki  rotacyjnej planowane wydatki 50.100,00 zł wykonane wydatki 50.026,58 zł tj. 99,85% w stosunku do planu,

3) Zakup auta osobowego planowane wydatki 55.000,00 zł wykonane wydatki 54.990,50 zł, tj. 99,98% w stosunku do planu,

4) Wykup gruntów pod drogi powiatowe planowane wydatki 310.740,00 zł wykonane wydatki 0,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi gminne

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 329.831,00 zł, wykonanie 329.831,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu na udział partnerski w projektach:

- dla  gminy Lubraniec – na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Biernatki – Koniec na odcinku 0,98 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Redecz Wielki na odcinku ok. 0,7 km) (inwestycje realizowane z udziałem środków NPPDL) – 169.831,00 zł,

- dla gminy Lubień Kujawski – na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Stępka- Czaple o długości 4400m (inwestycja realizowana z udziałem środków z NPPDL) – 160.000,00 zł,

Dział 720-  Informatyka

Rozdział 72095- Pozostała działalność

- § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 6.393,00 zł, wykonanie 6.392,80 zł, tj. 100% w stosunku do planu.

Wydatki zostały poniesione na wkład własny stanowiący 25% wartości sprzętu  komputerowego do realizowanego przez Powiat Włocławski projektu pn. „Infostrada Kujaw    i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019- Rady Powiatów

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 2.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

-§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 133.555,00 zł, wykonanie – 133.550,80 zł, tj. 100% w stosunku do planu.

Wydatek poniesiono na zakup zestawów komputerowych, UPS, infokiosku, oraz na zakup namiotu dla promocji.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące

-§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 45.000,00 zł, wykonanie 38.642,82 zł, tj. 85,87% w stosunku do planu

Wydatek poniesiono na zakup pieca gazowego do kotłowni szkoły w ZS w Lubrańcu.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe

-w § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –planowane wydatki 20.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 50% w stosunku do planu.

Wydatek poniesiono na opracowanie koncepcji budowy kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ZS w Lubrańcu – Marysinie.

-§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.999,00 zł, tj. 99,99% w stosunku do planu.

Wydatek został poniesiony na zakup opryskiwacza dla ZS w Chodczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

-§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan – 10.257,00 zł, wykonanie – 10.256,54 zł, tj. 100% w stosunku do planu.

Wydatki zostały poniesione na:

-w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie  5.487,15 zł, ( na budowę  zatoki postojowej na 16 samochodów osobowych oraz odprowadzenie wód opadowych z budynku DPS).

- w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach – 4.769,39 zł (na budowę miejsc parkingowych dla potrzeb DPS (w tym sieci hydrantowej).

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

-§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 210.360,00 zł, wykonanie 210.359,99 zł, tj. 100% w stosunku do planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na: zakup windy (dźwigu i szybu), drzwi zewnętrznych do budynku, trwałą zabudowę, oraz wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

-§ 6060 – wydatki  na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 39.640,00 zł, wykonanie 39.640,01 zł, tj. 100% w stosunku do planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup komputera, myjnię fryzjerską oraz na zakup wyposażenia sali do treningu kulinarnego.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

-§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 95.546,00 zł, wykonanie –  12.546,00 zł, tj. 13,13% w stosunku do planu.

Wydatki zostały poniesione  na zakup i montaż regulatora pogodowego wraz z czujnikiem temperatury zewnętrznej i czynnika grzewczego w Starostwie Powiatowym.

-§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 65.000,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu.

Wydatki zostały poniesione na termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Radosnej.

-§ 6230- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 25.957,00 zł, wykonanie 25.965,46 zł, tj. 100,03 w stosunku do planu.

Wydatki zostały poniesione na wykonanie i wyposażenie parku rekreacji i edukacji ekologicznej w Brześciu Kuj. przez Klub Sportowy „Sokół Biały”.