Załącznik

do uchwały nr X/117/03

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 października 2003 roku

INFORMACJA

z działalności Powiatowego Zarządu Dróg

we Włocławku w pierwszym półroczu 2003 roku

Sprawozdanie z realizacji wydatków Powiatowego Zarządu Dróg za pierwsze półrocze przedstawione zostało przez Zarząd Powiatu w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za pierwsze półrocze przed Komisją Infrastruktury Komunalnej Rady Powiatu we Włocławku i przyjęte przez  Radę Powiatu we Włocławku uchwałą Nr IX/108/03 z dnia 10 września 2003 roku. Poniżej przedstawiam dodatkowe informacje na temat działalności Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Informacja aktualna na dzień 30 09 2003r.

- Zadania inwestycyjne.

  - Modernizacja drogi powiatowej nr 2933 (46940) Izbica Kujawska – Nowa Wieś – Błenna o długości 2.026 mb. Roboty polegają na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami oraz robót wykończeniowych. Roboty rozpoczęto dnia 10 09 2003 r i zakończono 29 09 2003 r. Inwestycja została zakończona.

  - Modernizacja drogi powiatowej nr 2931 (46938) Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie o długości 1.135 mb z udziałem środków Banku Światowego. Zakres robót obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej i roboty wykończeniowe. Roboty rozpoczęto dnia 20 08 2003 r i zakończono 22 09 2003 r. Inwestycja została zakończona.

  - Modernizacja drogi powiatowej nr 2931 (46938) Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie o długości 1600 mb z udziałem środków SAPARD Zakres robót obejmuje roboty ziemne, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie warstw wiążącej i ścieralnej oraz roboty wykończeniowe. Roboty rozpoczęto dnia 26 06 2003 r i zakończono 30 08 2003 r. Inwestycja została zakończona.

  - Kontynuacja odbudowy ulicy Mickiewicza w Brześciu Kujawskim w ciągu drogi powiatowej nr 2614 (46715) Jaranowo – Brześć Kujawski o długości 1.105 mb. Zakres robót obejmuje wykonanie warstwy wiążącej oraz części nawierzchni chodnika. Roboty rozpoczęto dnia i są kontynuowane. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2004 rok.

  - Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu włocławskiego realizowana jest przy współpracy z Powiatowego Zarządu Dróg z Gminami. Niektóre gminy zrezygnowały z wykonania chodnika na rzecz innych robót drogowych. Powiatowy Zarząd Dróg realizuje dostawę prebrykatów betonowych a gminy zapewniają materiały pomocnicze (cement, piasek, mieszankę betonową) i robociznę.

- Bieżące utrzymanie dróg.

  - Remonty dróg .

Remonty nawierzchni dróg polegały na:

  - uzupełnieniu ubytków w nawierzchni bitumicznej masą „na zimno"

  - uzupełnieniu ubytków w nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji

  - profilowanie i zagęszczenie nawierzchni dróg gruntowych

  - remont przepustu pod drogami powiatowymi:

  - naprawa przepustu pod drogą powiatową nr 2907 Mostki – Kowal w miejscowości Smólnik

  - naprawa przepustu pod drogą powiatową nr 2929 Osiecz Wielki – Chodecz w miejscowości Sarnowo

- Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych.

Obejmował wyrąb drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 2737 Cyprianka – Wielgie i koszenie traw i chwastów na poboczach części dróg powiatowych. Na pozostałej części dróg pobocza zostały skoszone przy współpracy z samorządami gmin.

- Utrzymanie oznakowania przy drogach powiatowych.

Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych prowadzone jest wspólnie przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu i brygady utrzymaniowej. Prace polegają głównie na uzupełnieniu zniszczonego oznakowania.

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku przeprowadził w 2002 roku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, powiatu włocławskiego w sezonach zimowych 2002/2003 ÷ 2004/2005. Wykonawcą zimowego utrzymania dróg zamiejskich jest konsorcjum dwóch firm drogowych. Utrzymaniem miejskich odcinków dróg jest prowadzone przez sześć Zakładów Gospodarki Komunalnej.

Za zimowe utrzymanie dróg konsorcjum i Zakłady Gospodarki Komunalnej pobierały wynagrodzenie ryczałtowe, samodzielnie uruchamiając i prowadząc akcję zimowego utrzymania, zapewniając sprzęt (samochody – nośniki, pługi, piaskarki, solarki) i materiały uszorstniające (sól, piasek) we własnym zakresie. Drogi były utrzymywane zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg, zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu we Włocławku.

- Brygada utrzymaniowa.

Znaczna część robót realizowana była na bieżąco przez brygadę utrzymaniową utworzoną z pracowników zatrudnionych w ramach zastępczej służby wojskowej. Brygada utrzymaniową stanowią dwaj robotnicy oraz kierowca – brygadzista.

Brygada wykonywała remonty dróg masą „na zimno", czyszczenie rowów, wykonanie wodościeków, naprawy uszkodzonych poboczy, wykaszanie traw na skrzyżowaniach i przy znakach drogowych, przycinanie krzewów na skrzyżowaniach i przy znakach drogowych, drobne naprawy (głównie regulacje i korekty ustawienia) znaków drogowych, wymianę i regulację barier zabezpieczających.