Uchwała Nr XII/134/03

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie przyjęcia informacji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z wykonania przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku zs. W Jarantowicach  planu rzeczowego – finansowego na 2003 rok

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Włocławskiego

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z wykonania przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach planu rzeczowo – finansowego na 2003 rok stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

# Opinia z wykonania przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku planu rzeczowo – finansowego na 2003 rok ujęta jest w planie pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Powiatu we Włocławku, zgodnie z uchwałą Nr IV/54/03 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 stycznia 2003r oraz w harmonogramie prac Rady Powiatu, przyjętym uchwałą nr IV/58/2003 r.  z dnia 29 stycznia 2003 r.

# Uchwała nie powoduje skutków finansowych.

Załącznik

do uchwały Nr XII/134/03

Rady Powiatu we Włocławku

Z dnia 30 grudnia 2003 roku

INFORMACJA

W sprawie wykonania przez Powiatowy Zarząd Dróg

we Włocławku planu rzeczowo – finansowego

na 2003 roku

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w 2003 roku działał w oparciu o plan rzeczowo – finansowy i budżet, zatwierdzony przez Radę Powiatu. Plan rzeczowo – finansowy obejmował następujący zakres.

- roboty inwestycyjne i modernizacyjne,

- remonty dróg

- utrzymanie dróg.

W roku 2003 łącznie na realizację zadań z planu rzeczowo – finansowego przeznaczone jest 2.513.655 zł w tym 1.856.982,00 zł z budżetu powiatu oraz 656.673,00 zł z środków Unii Europejskiej (Bank Światowy, SAPARD)

  - Budowa i remonty chodników.

W planie rzeczowo – finansowym na 2003 rok na remonty i budowę chodników przy drogach powiatowych zaplanowane jest 120.000,00 zł. W bieżącym roku realizowano następujące budowy i remonty chodników:

- Na terenie gminy Baruchowo.

Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2918 Baruchowo – Goreń – Patrowo w miejscowości Baruchowo. Wykonano 366 m2 chodnika za zakupione  prefabrykaty zapłacono 12.080,13 zł.

- Na terenie gminy Boniewo.

Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2914 Lubraniec – Boniewo – Cetty w miejscowości Boniewo. Zakres robót obejmuje 366 m2 chodnika za zakupione  prefabrykaty zapłacono 11.992,71 zł, prace zostały rozpoczęte.

- Na terenie gminy Brześć Kujawski.

Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2807 Osięciny – Wieniec – Włocławek w miejscowości Wieniec. Zakres robót obejmuje 151 m2 chodnika za zakupione  prefabrykaty zapłacono 4.964,20 zł, prace są na ukończeniu.

- Na terenie gminy Choceń.

W zamian za rezygnację z budowy chodnika, zakupiono 215 ton kruszywa wapiennego za kwotę 9.202,00 zł do wykonania remontów poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Choceń.

- Na terenie gminy Chodecz.

Wykonanie chodnika na ulicy Warszawskiej leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 2938 Chodecz – gr. woj. (Dąbrowice). Wykonano 449 m2 chodnika za zakupione  prefabrykaty zapłacono 11.953,53 zł.

- Na terenie gminy Fabianki.

Zakupione zostały prefabrykaty betonowe na remont 304,5 m2 chodnika w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Fabianki za kwotę 9.977,45 zł. Remont zostanie wykonany w przyszłym roku.

- Na terenie gminy Izbica Kujawska.

Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814 Samszyce – Izbica Kuj. wykonano 213 m2 chodnika i zakupiono materiał na remont 151 m2 chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2933 Izbica Kuj. – Nowa Wieś – Błenna, który zostanie wykonany w przyszłym roku. Łącznie za zakupione prefabrykaty zapłacono 11.924,81 zł.

- Na terenie gminy Kowal.

W zamian za rezygnację z budowy chodnika, wykonano remonty nawierzchni bitumicznej masą na gorąco na drogach powiatowych o łącznej w kocie około 10.000,00 zł, miedzy innymi  wykonano profilowanie skrzyżowania z drogą gminną drogi powiatowej nr 2920 Kowal – Dobrzelewice – Baruchowo.

- Na terenie miasta Kowal.

W zamian za rezygnację z budowy chodnika, wykonano 360 m2 profilowania nawierzchni bitumicznej na ulicy Dobiegniewskiej leżącej w ciągu drogi powiatowe nr 2907 Mostki – Kowal w Kowalu za kwotę 9.841,86 zł.

- Na terenie gminy Lubanie.

W zamian za rezygnację z budowy chodnika, wykonano 370 m2 warstwy wiążącej na drodze powiatowej nr 2902 Siutkowo - Mikanowo w miejscowości Lubanie wiążącej za kwotę 9.818,32 zł.

- Na terenie gminy Lubień Kujawski.

Wykonanie chodnika na ulicy Wojska Polskiego leżącej w  ciągu drogi powiatowej nr 2935 Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski w miejscowości Lubień Kujawski. Wykonano 444 m2 chodnika za zakupione  prefabrykaty zapłacono 10.554,74 zł.

- Na terenie gminy Lubraniec.

Wykonanie chodnika na ulicy Brzeskiej leżącej w  ciągu drogi powiatowej nr 2819 Torzewo – Lubraniec w miejscowości Lubraniec. Wykonano 298 m2 chodnika za zakupione  prefabrykaty zapłacono 9.081,12 zł. Zakupiono również 5,56 m3 betonu za kwotę 780,07 zł.

- Na terenie gminy Włocławek.

Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2907 Mostki - Kowal w miejscowości Smólnik. Wykonano 366 m2 chodnika za zakupione  prefabrykaty zapłacono 11.992,71 zł.

Budowa i remonty chodników odbywały się w współpracy z Gminami. Współpraca polegała na tym, że Powiatowy Zarząd Dróg dostarczał materiał a Gminy materiały pomocnicze i robociznę.

  - Roboty inwestycyjno – modernizacyjne.

W planie rzeczowo – finansowym na 2003 rok na zadania inwestycyjno – modernizacyjne zaplanowane jest 1.205.000,00 zł z budżetu powiatu i 656.673,00 z środków Unii Europejskiej. W bieżącym roku realizowano następujące zadania:

      - Roboty nawierzchniowe na drodze powiatowej nr 2933 (46940) Izbica Kujawska – Nowa Wieś – Błenna o długości 2.026 mb. Roboty te polegały na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami oraz robót wykończeniowych. Roboty przewidziane na ten rok rozpoczęto 10.09.2003 r. i zakończono 29.09.2003 r. Zaplanowane środki na ten cel to 173.000,00 zł. Koszt wykonanych robót wyniósł 170.314,72 zł plus koszty nadzoru inwestorskiego 2.214,09 zł. Inwestycja została zakończona.

      - Modernizacja drogi powiatowej nr 2931 (46938) Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie w miejscowości Pasieka o długości 1.135 mb z udziałem środków Banku Światowego. Zakres robót obejmował ułożenie warstwy ścieralnej i wykonanie robót wykończeniowych. Roboty przewidziane na ten rok rozpoczęto 20.08.2003 r i zakończono 22.09.2003 r. Zaplanowane środki na ten cel to 197.128 zł z tego 122.000 zł z budżetu powiatu i 75.128 zł refundacji z środków Banku Światowego. Koszt wykonanych robót wyniósł 187.821,36 zł plus koszty nadzoru inwestorskiego 2.441,68 zł. Inwestycja została zakończona.

      - Modernizacja drogi powiatowej nr 2931 (46938) Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie w miejscowościach Sokołowo, Pasieka o długości 1600 mb z udziałem środków SAPARD. Zakres robót na ten rok obejmował wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych, podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej oraz robót wykończeniowych. Roboty rozpoczęto 26.06.2003 r. a zakończono 30.09.2003 r.

      - Zaplanowane środki na ten cel to 1.184.216 zł z tego 602.671 zł z budżetu powiatu i 581.545 zł refundacji z środków SAPARD.  Za wykonanie robót zapłacono 1.173.652,29 zł a nadzór inwestorski 10.563,00 zł. Inwestycja została zakończona.

      - Kontynuacja odbudowy ulicy Mickiewicza w Brześciu Kujawskim w ciągu drogi powiatowej nr 2614 (46715) Jaranowo – Brześć Kujawski o długości 1.105 mb. Zakres robót na 2003 r. obejmował dokończenie odbudowy jezdni poprzez wykonanie warstwy wiążącej oraz ułożenie części nawierzchni chodnika. Zaplanowane środki na ten cel to 185.000 zł. Koszy wykonanych robót wyniósł 182.625,86 zł plus koszty nadzoru inwestorskiego 2.374,14 zł. Odbudowa ulicy jest w trakcie realizacji. Zakończenie tej inwestycji przewidywane jest na 2004 rok.

      - Przygotowanie inwestycji – Modernizacja drogi powiatowej 2931 Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie od km 0+900 do km 1+800 w miejscowościach Augustynowo i Sokołowo. Dla wyżej wymienionej inwestycji został wykonany kosztorys inwestorski za kwotę 1.500,00 zł. W dniu 15.09.2003 roku złożono wniosek o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalnym w Toruniu.

      - Przygotowanie inwestycji – Przebudowa drogi powiatowej nr 2940 Lubień Kujawski – Kąty od km 1+550 do km 2+500 w miejscowości Narty. Na wyżej wymienioną inwestycje została sporządzona mapa do celów projektowych za kwotę 900 zł oraz został opracowano projekt budowlany za kwotę 6.700,00 zł. W dniu 15.09.2003 roku złożono wniosek o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalnym w Toruniu.

      - Przygotowanie inwestycji – Przebudowa drogi powiatowej nr 2924 Zgłowiączka – Smogorzewo od km 0+000 do km 0+300 w miejscowość Zgłowiączka. W sierpniu bieżącego roku złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu standardowy wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewidywany termin opracowania projektu lutego 2004 r. za kwotę 13.000,00 zł. Koszt opracowania projektu będzie w 75 % refundowany z środków Unii Europejskiej.

      - Przygotowanie inwestycji - budowa mostu przez rzekę Lubieńkę, ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 2909 Włocławek – Kruszyn – Choceń w miejscowości Nowa Wieś. W sierpniu bieżącego roku złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu standardowy wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach przygotowań wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 1.820,00 zł, wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektu budowlanego. Przewidywany termin opracowania projektu lutego 2004 r. za kwotę 43.000,00 zł. Koszt opracowania projektu będzie w 75 % refundowany z środków Unii Europejskiej.

      - W sierpniu bieżącego roku złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu standardowy wniosek aplikacyjny o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych.

  - Utrzymanie dróg.

Remonty dróg.

W planie rzeczowo – finansowym na 2003 rok na remonty dróg zaplanowane jest 345.161,00 zł. W bieżącym roku realizowano następujące remonty na drogach powiatowych:

            - Droga nr 2609 Nieszawa – Gąbinek – Włocławek

    - remont cząstkowy nawierzchni grysami i emulsją, wyremontowano 3103,31 m2 nawierzchni za kwotę 14.942,44 zł,

            - Droga 2614 Jaranowo – Brześć Kuj.

  - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami za kwotę uśrednioną 2.024,00 zł,

            - Droga 2626 Kazimierzewo – Jaranowo

  - naprawa i profilowanie gruntowego odcinka w miejscowości Ustronie za kwotę 12.479,41 zł,

            - Droga nr 2807 Osięciny – Wieniec – Włocławek

    - remont cząstkowy nawierzchni grysami i emulsją, wyremontowano 1120,26 m2 nawierzchni za kwotę 8.990,09 zł,

            - Droga nr 2813 Osięciny – Redecz Wielki

  - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami za kwotę uśrednioną 2.024,00 zł,

            - Droga nr 2819 Torzewo – Lubraniec

  - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami za kwotę uśrednioną 2.024,00 zł,

            - Droga nr 2907 Mostki – Kowal

    - remont cząstkowy nawierzchni masą z recyklera za kwotę uśrednioną 2.650,00 zł,

  - naprawa przepustu pod drogą w miejscowości Smólnik za kwotę 2.149,72 zł,

  - profilowanie i zagęszczenie odcinka o nawierzchni gruntowej za kwotę 2.628,74 zł,

  - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami, wyremontowano 637 m2 nawierzchni za kwotę uśrednioną 8.690,00 zł,

            - Droga nr 2911 Brześć Kuj. – Humlin

  - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami za kwotę uśrednioną 2.024,00 zł,

            - Droga nr 2912 Bielawy – Kazanie – Sokołowo

  - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami za kwotę uśrednioną 2.024,00 zł,

            - Droga nr 2913 Lubraniec – Kruszynek

  - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami za kwotę uśrednioną 2.024,00 zł,

            - Droga nr 2914 Lubraniec – Boniewo – Cetty

  - remont cząstkowy nawierzchni grysami i emulsją za kwotę uśrednioną 7.619,00 zł,

            - Droga nr 2915 Lubraniec – Smogorzewo – Otmianowo

  - remont cząstkowy nawierzchni grysami i emulsją za kwotę uśrednioną 7.619,00 zł,

            - Droga nr 2918 Baruchowo – Goreń – Patrowo

  - remont cząstkowy nawierzchni grysami i emulsją, wyremontowano 515,16 m2 nawierzchni za kwotę 4.134,16 zł,

            - Droga nr 2917 Szatki – Wola Nakonowska - Kowal

  - remont cząstkowy nawierzchni grysami i emulsją za kwotę uśrednioną 7.619,00 zł,

            - Droga nr 2924 Zgłowiączka - Smogorzewo

  - remont cząstkowy nawierzchni grysami i emulsją za kwotę uśrednioną 7.619,00 zł,

            - Droga nr 2929 Osiecz Wielki – Chodecz

  - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami, wyremontowano 1436,80 m2 nawierzchni za kwotę 11.530,32 zł,

  - naprawa przepustu pod drogą w miejscowości Sarnowo za kwotę 19.237,35 zł.

            - Droga nr 2930 Rzeżewo – Kaliska – Kamienna

  - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami za kwotę uśrednioną 2.024,00 zł,

            - Droga nr 2931 Izbica Kuj. – Boniewo - Borzymie

  - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami, wyremontowano 860,56 m2 nawierzchni za kwotę uśrednioną 6.905,99 zł,

            - Droga nr 2934 Lubień Kujawski – Dziankowo - gr.woj. (Białotarsk)

  - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami za kwotę uśrednioną 2.024,00 zł,

            - Droga nr 2935 Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski

  - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami za kwotę uśrednioną 2.024,00 zł,

            - Droga nr 2937 Chodeczek – Zalesie – Kamienna

  - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami za kwotę uśrednioną 2.024,00 zł,

  - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami w ilości 1489 m2 za kwotę uśrednioną 20.300,00 zł,

            - Droga nr 2940 Lubień Kujawski – Kąty – gr. woj. (Łanięta)

  - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami za kwotę uśrednioną 2.024,00 zł,

Poza tym w ramach remontu dróg brygada utrzymaniowa wykonywała remonty nawierzchni bitumicznych masą „na zimno", uzupełnianie i profilowanie poboczy, likwidacja wyrw w poboczach na terenie wszystkich dróg powiatowych powiatu włocławskiego. Łączne wbudowano 115 ton masy przez brygadę utrzymaniowa. Koszt zakupu masy na zimno to 50.494,14 zł. Koszt wbudowania 115 ton masy z recyklera przez firmę wyłonioną w przetargu wyniósłby 55.372,50 zł.

# Zimowe utrzymanie dróg

W planie rzeczowo – finansowym na 2003 rok na zimowe utrzymanie dróg zaplanowane jest 200.000,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku w 2002 roku przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, powiatu włocławskiego w sezonach zimowych 2002/2003 ÷ 2004/2005. Wykonawcą zimowego utrzymania dróg zamiejskich jest konsorcjum Firmy Inżynieryjno – Drogowej DROGROM i Przedsiębiorstwa Robót Drogowych SPEC-DRÓG. Wykonawca za prowadzenie zimowego utrzymania dróg otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 53.500 zł miesięcznie. Utrzymaniem miejskich odcinków dróg w miastach powiatu włocławskiego jest prowadzone przez tamtejsze Zakłady Gospodarki Komunalnej. Wykonawcy za prowadzenie zimowego utrzymania dróg na odcinkach miejskich otrzymują wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 0,14 zł za m2 miesięcznie.

Wykonawcy samodzielnie uruchamiając i prowadząc akcję zimowego utrzymania, zapewniając sprzęt (samochody – nośniki, pługi, piaskarki, solarki) i materiały uszorstniającech (sól, piasek) we własnym zakresie. Drogi są utrzymywane zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg, zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu we Włocławku.

W 2003 r za zimowe utrzymanie dróg zamiejskich zapłacono łącznie 136.354,62 zł a dróg miejskich zapłacono łącznie 36.445,86 zł.

## Utrzymanie oznakowania

W planie rzeczowo – finansowym na 2003 rok na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg zaplanowane jest 75.000 zł.

Utrzymanie oznakowania na drogach powiatowych prowadzone jest wspólnie przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu i brygady utrzymaniowej. Za wykonanie oznakowania i prac związanych z utrzymaniem zapłacono łącznie 66.160,14 zł z tego:

- Za zakup 240 znaków z folii odblaskowej, 14 znaków malowanych, 165 szt. słupków do znaków, 474 obejmy oraz 22 tabliczki, farby chloro-kauczukowej do malowania znaków poziomych, neutralnego środka czyszczącego do znaków w żelu, zdjęto 51 tablic znaków i wykopano 46 szt. słupków do znaków, założono 97 tablic znaków i ustawiono 90 szt. słupków do znaków za wykonanie tych prac zapłacono 63.779,29 zł.

- Za wynajęcie kompletu oznakowania „zamkcięcie awaryjne” na oznakowanie awarii na drodze powiatowej nr 2904 Szpetal Górny – Włocławek. Całkowity koszt wraz z montażem i demontażem w/w oznakowania wyniósł 360,98 zł.

- Za wynajęcie kompletu oznakowania „zamknięcie połówkowe” na oznakowanie awarii nawierzchni na drodze powiatowej nr 2902 Siutkowo – Mikanowo. Całkowity koszt wraz z montażem i demontażem w/w oznakowania wyniósł 651,93 zł.

- Za wynajęcie kompletu „zamknięcie połówkowe” na oznakowanie awarii przepustu na drodze powiatowej nr 2918 Baruchowo – Goreń – Partowo. Całkowity koszt wraz z montażem i demontażem w/w oznakowania wyniósł 732,71 zł.

- Oznakowano awarię nawierzchni na drogach powiatowych za kwotę 436,43 zł.

- Dokonano zakupu cementu, rur oraz śrub do oznakowania pionowego dla potrzeb brygady utrzymaniowej za kwotę 198,80 zł.

Poza tym w ramach utrzymania oznakowania  brygada utrzymaniowa wykonywała drobne naprawy (głównie regulacje i korekty ustawienia) znaków drogowych, wymianę i regulację barier zabezpieczających.

Utrzymanie zieleni

W planie rzeczowo – finansowym na 2003 rok na utrzymanie zieleń przy drogach powiatowych (koszenie traw i chwastów na poboczach i rowach, wycinka drzew i krzewów) dróg zaplanowane jest 31.820 zł.

W ramach utrzymania zieleni wykonano:

- Koszenie traw i chwastów na poboczach wszystkich dróg powiatowych za kwotę 12.845,41 zł.

- Wyrąb drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2737 Cyprianka – Wielgie w miejscowości Chełmica za kwotę 2.400,00 zł,

Poza tym w ramach utrzymania zieleni  brygada utrzymaniowa wykonywała wykaszanie traw i chwastów, przycinanie krzewów na skrzyżowaniach i przy znakach drogowych.

W ramach utrzymania dróg wykonano również rozszerzony przegląd podstawowy 16 obiektów mostowych znajdujących się w ciągach dróg powiatowych za łączną kwotę 5.600,00 zł