Załącznik  
do uchwały nr X/126/07

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 19 grudnia 2007 roku.

Sprawozdanie

z realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach za I półrocze 2007 roku

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, realizuje zadania związane z budową, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych powiatu włocławskiego. Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg realizuje następujące zadania:

  - Roboty inwestycyjno – modernizacyjne.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924 Zgłowiączka – Smogorzewo w miejscowości Milżynek, Łódź Kolonia długość 1570 mb.”– wszczęte postępowanie przetargowe.

- „Przebudowa grobli na moście w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka - Stary Brześć w miejscowości Nowy Młyn” – poniesione wydatki w kwocie 6.213,20 zł. dotyczą opracowania dokumentacji technicznej i wymaganych pozwoleń. Inwestycja nie będzie realizowana w bieżącym roku z powodu braku środków finansowych.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2807 C Osięciny – Wieniec – Włocławek, dł. 8,4 km (I etap)” - poniesiono wydatki w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej w kwocie 116.013,20 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 C Szpetal Górny - Włocławek, dł. 2,1 km w m. Szpetal Górny” - dokumentacja techniczna w opracowaniu.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933 C Izbica Kujawska – Nowa Wieś – Błenna w m. Józefowo i Komorowo dł. 1150 mb.” -  zostanie rozstrzygnięty przetarg w miesiącu lipcu br.

- „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych powiatu włocławskiego” – zaplanowane środki w ramach tego paragrafu w kwocie 34.000 zł zostaną przeniesione na remont bieżący chodników. Dnia 29 czerwca 2007 roku podpisano umowę z dostawcą „FRANS – GOST” Sp. z o.o. w Gostyninie na dostawę wraz z rozładunkiem prefabrykatów betonowych przeznaczonych do remontów chodników w ciągach dróg powiatowych powiatu włocławskiego.

  - Bieżące utrzymanie dróg.

        - Remonty nawierzchni dróg i przepustów pod drogami.

Na remonty nawierzchni dróg i przepustów pod drogami w bieżącym roku, w budżecie PZD przeznaczona jest  kwota 2.803.878 zł

Środki w pierwszej połowie tego roku  - w wysokości 128.765,71 zł., przeznaczono na:

      - remont wszystkich dróg powiatowych masą na zimno – 68.438,10 zł,

-  remont ubytków w nawierzchni dróg emulsją asfaltową i grysami na drogach powiatowych: Włocławek – Kruszyn – Choceń, Jaranowo – Brześć Kujawski, Pustki Choceńskie – Wilkowice, Wilkowiczki – Lutobórz – Janowo, Osięciny - Wieniec – Włocławek, Śmiłowice – Wilkowiczki, Izbica Kuj. – Boniewo – Borzymie,  – 43.929,93 zł,

- remont wpustów ulicznych w m. Lubraniec w kwocie 250 zł.,

- remont dróg powiatowych masą na zimno, naprawa poboczy i wyrw kamieniem oraz frezowinami przez brygadę utrzymaniową z udziałem wynajętego samochodu ciężarowego w kwocie 10.803,10 zł.,

- konserwacja sygnalizacji przejścia dla pieszych w m. Szpetal Górny w kwocie 366 zł.,

- równanie drogi powiatowej w m. Łęg Witoszyn na kwotę 794,76 zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej na remont 11 odcinków dróg powiatowych na kwotę 4.183,82 zł.

  - Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych.

Na utrzymanie zieleni w bieżącym roku, w budżecie PZD przeznaczona jest kwota 59.000 zł.

Do końca miesiąca czerwca br. na utrzymanie zieleni w pasach drogowych wydatkowano 26.690,71 zł, z czego:

- wycinka drzew z podnośnika dźwigowego na drodze 2625C Żabieniec – Kazimierzewo – 828,12 zł

- utylizacja gałęzi  rębakiem na drodze powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń – 1.390,50 zł

- pielęgnacja zieleni, usuwanie i wywóz krzewów – 12.297,72 zł

- pierwsze koszenia traw i chwastów przy drogach powiatowych – 12.174,37 zł

- Utrzymanie oznakowania przy drogach powiatowych.

Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych prowadzone jest przez brygadę utrzymaniową oraz zlecane firmom trzecim.

Na zakup i utrzymanie oznakowania w bieżącym roku, w budżecie PZD przeznaczona jest  kwota 125.000 zł.

Wykonanie w pierwszej połowie 2007 roku wyniosło 59.060,20 zł. Kwotę tą wydatkowano na zakup oznakowania pionowego oraz wynajem samochodu ciężarowego dla ich montażu przez drugą brygadę utrzymaniową.

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2006-2007 Starostwo Powiatowe we Włocławku zawarło porozumienia z zainteresowanymi gminami: Baruchowo, Boniewo, Chodecz, Fabianki (częściowo), Izbica Kujawska, Kowal, m. Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski (częściowo). Łącznie samorządy gminne utrzymywały 182 km dróg powiatowych. W pierwszej połowie bieżącego roku, na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z podpisanymi porozumieniami wydatkowano kwotę 126 024,83 zł.

Dla pozostałych dróg powiatowych przebiegających przez teren gmin Brześć Kuj., Choceń, Fabianki (częściowo), Lubień Kuj. (odcinki pozamiejskie), Lubraniec i Włocławek, obowiązki w tym zakresie przejęło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Spec-Dróg” we Włocławku.

W pierwszej połowie bieżącego roku, na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z obowiązującymi umowami wydatkowano kwotę 77.499,35 zł.

Za zimowe utrzymanie dróg Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Spec-Dróg” pobierało wynagrodzenie ryczałtowe, samodzielnie uruchamiając i prowadząc akcję zimowego utrzymania, zapewniając sprzęt (samochody – nośniki, pługi, piaskarki, solarki) i materiały uszorstniające (sól, piasek) we własnym zakresie.

- Brygada utrzymaniowa.

Znaczna część robót realizowana jest na bieżąco przez dwie brygady utrzymaniowe utworzone z sześciu pracowników zatrudnionych w ramach odbywanego stażu, trzech pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony od dnia 1 marca 2007 roku, oraz pięciu pracowników zatrudnionych w ramach robót roku publicznych.  Dwie brygady utrzymaniowe wyposażone były w samochód ciężarowy wynajęty w drodze przetargu i samochód Powiatowego Zarządu Dróg „Żuk”. W okresie pierwszego półrocza brygada wykonywała: remonty dróg masą „na zimno", ustawianie znaków, oczyszczanie rowów przydrożnych, przepustów, naprawy uszkodzonych poboczy, wykaszanie traw na skrzyżowaniach i przy znakach drogowych, przycinała krzewy na skrzyżowaniach i przy znakach drogowych. Dokonywała innych drobnych napraw związanych z utrzymaniem dróg.

  - Zakupy inwestycyjne.

W pierwszej połowie 2007 roku, w ramach zakupów inwestycyjnych Powiatowy Zarząd Dróg zakupił za łączną sumę 306.800 zł następujący sprzęt:

- Ciągnik Zetor 6441 PROXIMA z ładowaczem czołowym – 108.000 zł

- Remonter Turbo Kombi 4000 – do remontów cząstkowych emulsją i grysami – 170.800 zł

- Przyczepa Warfama T-042 – 28.000 zł