Załącznik

do uchwały Nr XXIII/256/04

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 27 października 2004 roku

INFORMACJA

# z zadań realizowanych w pierwszym półroczu 2004 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, realizuje zadania związane z budową, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych powiatu włocławskiego. Obecnie PZD realizuje następujące zadania:

  - Zadania inwestycyjne.

- Odbudowa ulicy Mickiewicza w Brześciu Kujawskim w ciągu drogi powiatowej nr 2614 Jaranowo – Brześć Kujawski o długości 1.105 mb. Umowa na wykonanie odbudowy była podpisana w listopadzie 2000 roku. Rozpoczęcie robót nastąpiło w maju 2001 roku a zakończenie 30 kwietnia 2004 roku. Zakres robót obejmował roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni jezdni, zatoki, chodników, zjazdów do posesji i oznakowanie. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu powiatu.

- Modernizacja gruntowego odcinka drogi powiatowej nr 2931 Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie od km 0+000 do km 4+535 o długości 4.535 mb.

W dniu 1 sierpnia 2001 roku została podpisana umowa o finansowanie w ramach aktywizacji obszarów wiejskich pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Włocławskim na finansowanie pierwszego etapu od km 3+400 do km 4+535 w miejscowości Pasieka o długości 1.135 mb. Rozpoczęcie robót nastąpiło w kwietniu 2002 roku a zakończenie we wrześniu 2003 roku. Zakres robót obejmował wykonanie całości prac związanych z przebudową drogi o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. Inwestycja była w 40 % dofinansowana ze środków Banku Światowego.

We wrześniu 2002 roku został złożony wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc finansową w ramach programu SAPARD na finansowanie etapu drugiego od km 1+800 do km 3+400 w miejscowościach Sokołowo i Pasieka o długości 1.600 mb. W czerwcu 2003 roku została podpisana umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o finansowanie drugiego etapu. Rozpoczęcie robót nastąpiło w czerwcu 2003 roku a zakończenie w sierpniu 2003 roku. Zakres robót obejmował wykonanie całości prac związanych z przebudową drogi o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. Inwestycja była w 50 % dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.

We wrześniu 2003 roku został złożony wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc finansową w ramach programu SAPARD na finansowanie etapu trzeciego od km 0+900 do km 1+800 w miejscowościach Augustynowo i Sokołowo o długości 900 mb. W czerwcu 2004 roku została podpisana umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o finansowanie trzeciego etapu. Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 2 lipca 2004 roku a zakończenie w dniu 23 lipca 2004 roku. Zakres robót obejmował wykonanie całości prac związanych z przebudową drogi o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. Inwestycja w 50 % jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD. W dniu 10 sierpnia został złożony wniosek o płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od km 0+000 do km 0+900 droga posiada nawierzchnię nie ulepszoną.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2940 Lubień Kujawski – Kąty

W czerwcu 2001 roku została podpisana umowa na modernizację drogi powiatowej nr 2940 Lubień Kujawski – Kąty od km 0+038 do km 1+550. W 2001 roku zostało wykonane jednostronne poszerzenie drogi o 1 m. Pozostało do wykonania poszerzenie drugiej strony o 1 m, wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 6m, roboty wykończeniowe i oznakowanie. Zakończenie tej inwestycji przewidziane jest na 2005 rok. Inwestycja w 100 % jest finansowana z budżetu powiatu.

We wrześniu 2003 roku został złożony wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc finansową w ramach programu SAPARD na finansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2940 Lubień Kujawski – Kąty od km 1+550 do km 2+500 w miejscowości Narty o długości 950 mb. Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 2 lipca 2004 roku a zakończenie w dniu 23 lipca 2004 roku. Zakres robót obejmował wykonanie obustronnego poszerzenia drogi z szerokości 4m do szerokości 6 m, ułożenie na całej szerokości nawierzchni i naprawę poboczy. Inwestycja w 50 % jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD. W dniu 10 sierpnia został złożony wniosek o płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu włocławskiego będzie realizowana we współpracy z Gminami zgodnie z porozumieniami podpisanymi pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg a Gminami. Współpraca będzie polegała na tym, że Powiatowy Zarząd Dróg dostarczy materiał w postaci prefabrykatów betonowych na budowę chodników w ciągach dróg powiatowych a gminy pozostałe materiały oraz robociznę.

- Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Wieś gmina Włocławek.

W lutym 2004 roku został opracowany projekt budowlany na budowę ścieżki. W lipcu 2004 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Włocławek o udziale we współfinansowaniu tej inwestycji przez Gminę. W dniu 2 lipca 2004 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o współfinansownie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W dniu 19 lipca 2004 roku wniosek został zatwierdzony pod względem formalnym i został skierowany do oceny merytorycznej przez Panel Ekspertów. W przypadku podpisania umowy o finansowanie inwestycja w 75% będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR i w 10 % z Budżetu Państwa.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2924 Zgłowiączka – Smogorzewo od km 0+000 do km 0+300 w miejscowości Zgłowiączka o długości 300 mb.

W styczniu 2004 roku został opracowany projekt budowlany na budowę ścieżki. W dniu 2 lipca 2004 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o współfinansownie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W dniu 04 sierpnia 2004 roku wniosek został zatwierdzony pod względem formalnym i został skierowany do oceny merytorycznej przez Panel Ekspertów. W przypadku podpisania umowy o finansowanie inwestycja w 75 % będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR i w 10 % z Budżetu Państwa.

- Zakupy inwestycyjne – prowadzone są prace związane z wykupami gruntów zajętych pod drogi.

  - Bieżące utrzymanie dróg.

        - Remonty nawierzchni dróg, poboczy i przepustów.

      - Remont wszystkich dróg powiatowych masą na zimno,

      - Remont 9.976 m2 ubytków w nawierzchni dróg emulsją asfaltową i grysami,

      - Wykonanie 342 m2 umocnienia pobocza kruszywem łamanym w ciągu drogi powiatowej nr 2909 Włocławek – Kruszyn – Choceń w miejscowości Śmiłowice,

      - Remont drogi powiatowej nr 2609 Nieszawa – Gąbinek – Włocławek i drogi nr 2903 Lubanie – Kucerz masą na gorąco,

      - Uzupełnienie poboczy na drodze nr 2807 Osięciny – Wieniec – Włocławek wysiewką kamienną.

      - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2902 Siutkowo – Mikanowo w miejscowości Lubanie.

      - Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2920 Kowal – Dobrzelewice – Baruchowo w miejscowości Dobrzelewice.

- Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych.

      - Koszenie traw i chwastów na poboczach wszystkich dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego,

      - Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych we współpracy z właścicielami gruntów przyległych do pasa drogowego w którym rosły drzewa,

      - Wycinka przez brygadę utrzymaniową krzewów rosnących w pasie drogowym ograniczających widoczność i bezpieczeństwo ruchu.

- Utrzymanie oznakowania przy drogach powiatowych.

      - Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu i ustawienie oznakowania – likwidacja stopów przy drogach powiatowych na przejazdach kolej wąskotorowych,

      - Opracowanie projektu organizacji ruchu i ustawienie oznakowania na ograniczenie tonażu drogi powiatowej nr 2609 Nieszawa – Gąbinek – Włocławek i drogi powiatowej nr 2903 Lubanie – Kucerz,

      - Opracowanie projektu organizacji ruchu i ustawienie oznakowania na ograniczenie tonażu na grobli w ciągu drogi powiatowej nr 2737 Cyprianka – Wielgie,

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich powiatu włocławskiego prowadził zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg stanowiącymi załącznik do umowy z wykonawcą zawartą w 2002 roku. Umowa obowiązuje w sezonach zimowych 2002/2003 ÷ 2004/2005.  Utrzymanie miejskich odcinków dróg było prowadzone przez sześć Zakładów Gospodarki Komunalnej. Powiatowy Zarząd Dróg pełnił nadzór na prawidłowym przebiegiem zimowego utrzymania dróg.

- Brygada utrzymaniowa.

Znaczna część robót realizowana jest na bieżąco przez brygadę utrzymaniową utworzoną z pracowników zatrudnionych w ramach służby zastępczej. Brygadę utrzymaniową stanowią dwaj robotnicy oraz kierowca – brygadzista.

W okresie pierwszego półrocza brygada wykonywała: remonty dróg masą „na zimno", oczyszczenia rowów przydrożnych, wodościeki, naprawy uszkodzonych poboczy, wykaszania traw na skrzyżowaniach i przy znakach drogowych, przycinania krzewów na skrzyżowaniach i przy znakach drogowych, drobne naprawy (głównie regulacje i korekty ustawienia) znaków drogowych, wymianę i regulację barier zabezpieczających.