Informacja z realizacji inwestycji

w pierwszym półroczu 2009 roku

przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2807 C Osięciny – Wieniec – Włocławek od km 15+737 do km 21+975”– plan w kwocie 6.835.889 zł.

Przetarg ogłoszony 4 marca br. rozstrzygnięty w dniu 26 marca br. na kwotę 6.418.464,62 zł. W ramach rozstrzygniętego przetargu Wykonawcą robót została firma EUROWIA POLSKA S. A., ul. Fabryczna 20 B, 53 – 609 Wrocław. Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia 30 październik 2009 r.

Zaawansowanie robót zgodnie z harmonogramem robót przedłożonym przez Wykonawcę. Prowadzone są prace przy budowie ścieżki rowerowo – pieszej, przy poszerzeniu jezdni i przebudowie nawierzchni drogi.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 C Szpetal Górny – Włocławek od km 0+000 do km 1+997,48 w m. Szpetal Górny” –  plan w kwocie 2.740.000 zł., wykonano w kwocie 63,37 zł. (aktualizacja uzgodnienia z GAS SYSTEM S.A.)

Przetarg ogłoszony 25 marca br. rozstrzygnięty w dniu 14 kwietnia br. na kwotę 2.670.097,98 zł. W ramach rozstrzygniętego przetargu Wykonawcą robót zostało Konsorcjum Lider Konsorcjum, DROGI I MOSTY Antoni Popowski ul. Przemysłowa 11, 87-800 Włocławek, Partner Konsorcjum, Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o. ul. Al.. Kazimierza Wielkiego 1B, 87-800 Włocławek. Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia 30 październik 2009 r.

Na ukończeniu są prace związane z budową zjazdów, budową rowu odwadniającego ulicę a także budową nowego chodnika. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 C Włocławek – Kruszyn – Choceń od km 0+000 do km 13+630” – plan w kwocie 500.000 zł., wykonano w kwocie 93.872,26 zł. (dokumentacja projektowa). Inwestycja współfinansowana z programu RPO, przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji IV kwartał 2009 roku. Planowany termin ogłoszenia przetargu początek sierpnia 2009 roku.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2935 C Chodecz – Kaliska – Lubień Kuj. od km 0+018 do km 8+843” – plan w kwocie 9.056.062 zł.

Przetarg ogłoszony 4 marca br. rozstrzygnięty w dniu 29 marca br. na kwotę 8.984.081,22 zł. W ramach rozstrzygniętego przetargu Wykonawcą robót zostało Konsorcjum Lider Konsorcjum, Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II nr 7, 87-800 Włocławek Partner Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG”  Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia 30 październik 2009 r.

Trwają prace związane z przełożeniem i poszerzeniem chodników, poszerzeniami jezdni oraz budową zatok autobusowych. Wykonuje się plantowanie poboczy, usuwanie trawy, humusu a także roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego.

5)  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2940 C Lubień Kuj. – Kąty – gr. woj. (Łanięta) od km 2+570 do km 5+472” – plan w kwocie 35.000 zł., wykonano na kwotę 26.840 zł. (dokumentacja projektowa).

Powyższy projekt planowany jest do realizacji w ramach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

6)  „Przebudowa mostu na rzece Lubieńce w m. Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 2909 C Włocławek – Kruszyn – Choceń” – plan w kwocie 244.000,00 zł.

Przetarg ogłoszony 22 kwietnia br. rozstrzygnięty w dniu 15 maja br. na kwotę 202.165,99 zł. W ramach rozstrzygniętego przetargu Wykonawcą robót została firma Drogi i Mosty Antoni Popowski z siedzibą i adresem: ul. Przemysłowa 11, 87-800 Włocławek. Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia 30 sierpnia 2009 r.

7)   „Zakup frezarki do usuwania pni” – plan w kwocie 60.000,00 zł.

Przetarg ogłoszony 25 maja br. rozstrzygnięty w dniu 2 czerwca br. na kwotę 59.170,00 zł. W ramach rozstrzygniętego przetargu dostawcą zostało Biuro Handlowe „RUDA” Trading International Jacek Ruda, 40-555 Katowice, ul. Zegadłowicza. Frezarkę dostarczono do siedziby PZD w Jarantowicach zgodnie z umową.