Załącznik

do uchwały nr XXXIV/384/05

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 21 września 2005 roku

Sprawozdanie

# z zadań realizowanych w pierwszym półroczu 2005 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, realizuje zadania związane z budową, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych powiatu włocławskiego. W I półroczu 2005 r. Powiatowy Zarząd Dróg realizował następujące zadania:

  - Zadania inwestycyjne.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2940 C Lubień Kuj. - Kąty - od km 0+037 do km 1+550 -  w dniu 7 czerwca 2005 roku został ogłoszony przetarg, otwarcie ofert zaplanowano na 1 sierpnia 2005 roku, a realizację robót na termin od 10 sierpnia 2005 roku do 30 września 2005 roku.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2924 C Zgłowiączka – Smogorzewo  w m. Zgłowiączka. Na realizację tej inwestycji został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Rozpatrywanie wniosku obejmuje pięć etapów. W dniu 22 kwietnia br., złożony wiosek przeszedł pozytywnie pierwszy etap – ocenę formalną i obecnie trwa jego ocena merytoryczna przez Panel Ekspertów (II etap).

- Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś, gm. Włocławek. Na realizację tej inwestycji został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Rozpatrywanie wniosku obejmuje pięć etapów. Wniosek jest poprawny pod względem formalnym i obecnie trwa jego ocena merytoryczna przez Panel Ekspertów (II etap).

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2609 C Nieszawa - Gąbinek - Włocławek, m. Kucerz,dł. 0,7 km. Na realizację tej inwestycji został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Rozpatrywanie tego wniosku obejmuje pięć etapów. W dniu 16 czerwca br., złożony wniosek przeszedł pozytywnie pierwszy etap – ocenę formalną i obecnie trwa jego ocena merytoryczna przez Panel Ekspertów (II etap).

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 C Wilkowiczki - Lutobórz - Janowo, dł. 1,1 km. W ramach tej inwestycji zostało zawarte porozumienie z gminą Choceń w sprawie realizacji i finansowania inwestycji. W bieżącym roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 C Szpetal Górny - Włocławek wraz z odwodnieniem pasa drogowego, dł. 1,2 km. W ramach tej inwestycji zostało zawarte porozumienie z gminą Fabianki w sprawie realizacji i finansowania inwestycji. W bieżącym roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2931 C Izbica Kuj. - Boniewo - Borzymie,  m. Augustynowo, dł. 0,9 km. W ramach tej inwestycji zostało zawarte porozumienie z gminą Izbica Kujawska w sprawie realizacji i finansowania inwestycji. W bieżącym roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.

Zlecenie opracowania dokumentacji projektowych na trzy inwestycje tj. „Przebudowę drogi powiatowej nr 2927 C Wilkowiczki - Lutobórz - Janowo, dł. 1,1 km”, „Przebudowę drogi powiatowej nr 2904 C Szpetal Górny - Włocławek wraz z odwodnieniem pasa drogowego, dł. 1,2 km” i „Przebudowę drogi powiatowej nr 2931 C Izbica Kuj. - Boniewo – Borzymie m. Augustynowo, dł. 0,9 km”, nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, który jest planowany na początku drugiego półrocza ze względu na opóźnienie w podpisaniu porozumienia przez gminę Fabianki.

- Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu włocławskiego. Zadania te realizowane będą wspólnie z Samorządami Gmin Fabianki, Włocławek i Lubień kujawski. Współpraca polega na tym, że PZD dostarcza materiały w postaci prefabrykatów betonowych, a gminy pozostałe materiały oraz robociznę. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 6 maja br., została podpisana umowa z wykonawcą na dostawę prefabrykatów betonowych. Obecnie PZD realizuje dostawy materiałów, zgodnie z zawartymi z Samorządami Gmin porozumieniami.

  - Bieżące utrzymanie dróg.

        - Remonty nawierzchni dróg, poboczy i przepustów.

      - Remont wszystkich dróg powiatowych masą na zimno,

      - Remont ubytków w nawierzchni dróg emulsją asfaltową i grysami na drogach powiatowych: Osięciny – Włocławek, Modlibórz – Kłóbka – Chodecz, Chodecz – Kaliska – Lubień Kuj., Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn, Rachcin – Cyprianka, Bobrowniki – Rachcin – Włocławek, Wilkowiczki – Lutobórz – Janowo, Brześć Kuj. - Humlin

      - Remont nawierzchni masą bitumiczną „na gorąco” na drogach powiatowych: Siutkowo – Mikanowo, Nieszawa – Gąbinek – Włocławek, Lubanie – Kucerz, Osieciny – Włocławek, Jaranowo – Brześć Kuj.

      - Uzupełnienie i wyrównanie ubytków w drodze powiatowej Kazimierzewo – Jaranowo,

      - Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Włocławek – Kruszyn – Choceń w m. Kruszyn,

      - Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Kazimierzewo – Jaranowo w m. Sarnówka,

      - Wykonanie ścianek czołowych na drodze powiatowej Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie,

      - Profilowanie odcinka gruntowego drogi powiatowej Bobrowniki – Rachcin – Włocławek,

      - Remont chodników w ciągach dróg powiatowych. Zadania te realizowane będą wspólnie z Samorządami Gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kuj., Chodecz, Izbica Kuj., Kowal, Lubanie i Lubraniec. Współpraca polega na tym, że PZD dostarcza materiały w postaci prefabrykatów betonowych, a gminy pozostałe materiały oraz robociznę. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 6 maja Br. została podpisana umowa z wykonawcą na dostawę prefabrykatów betonowych. Obecnie PZD realizuje dostawy materiałów, zgodnie z zawartymi z Samorządami Gmin porozumieniami.

- Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych.

      - Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych we współpracy z właścicielami gruntów przyległych do pasa drogowego w którym rosły drzewa,

      - Wycinka przez brygadę utrzymaniową krzewów rosnących w pasie drogowym ograniczających widoczność i bezpieczeństwo ruchu.

- Utrzymanie oznakowania przy drogach powiatowych.

      - Zakupiono i ustawiono siłami „brygady utrzymaniowej” PZD w ciągach dróg powiatowych 56 szt. znaków i 1 lustro drogowe.

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich powiatu włocławskiego prowadził zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg stanowiącymi załącznik do umowy z wykonawcą zawartą w 2002 roku. Umowa obowiązywała w sezonach zimowych 2002/2003 ÷ 2004/2005. Utrzymanie miejskich odcinków dróg było prowadzone przez sześć Zakładów Gospodarki Komunalnej. Powiatowy Zarząd Dróg pełnił nadzór nad prawidłowym przebiegiem zimowego utrzymania dróg.

- Brygada utrzymaniowa.

Znaczna część robót realizowana jest na bieżąco przez brygadę utrzymaniową utworzoną z pracowników zatrudnionych w ramach zastępczej służby wojskowej i pracowników zatrudnionych od 1 kwietnia br. w ramach robót publicznych. Brygadę utrzymaniową stanowi siedmiu robotników drogowych oraz kierowca – brygadzista.

W okresie pierwszego półrocza brygada wykonywała: remonty dróg masą „na zimno", oczyszczanie rowów przydrożnych, wodościeki, naprawy uszkodzonych poboczy, wykaszanie traw na skrzyżowaniach i przy znakach drogowych, przycinanie krzewów na skrzyżowaniach i przy znakach drogowych, drobne naprawy (głównie regulacje i korekty ustawienia) znaków drogowych, wymianę i regulację barier zabezpieczających.