Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXVII/413/05

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 grudnia 2005 roku

IV.  REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH.

1.Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2004 – 2006.

| L.P | Nazwa planowanego działania | Gmina | Określenie kryterium kolejności realizacji | Zgodność z planem zagospoda-rowania przestrzennego | Etapy działania wraz z przewidywa - nym czasem realizacji | ###### Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrożeniu | Nakłady do poniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kowalu1 | Powiat Włocławski | polepszenie warunków lokalowych, wzrost aktywności fizycznej młodzieży | tak | 2004-2008 | - hala sportowa z zapleczem socjalnym, - liczba powstałych sekcji sportowych, - liczba młodzieży i mieszkańców korzystających z sali. | Gmina, Powiat, Miasto | 3.000.000 |
| 216 | Budowa segmentu sportowego przy Zespole Szkół w Lubrańcu2 | Powiat Włocławski | polepszenie warunków lokalowych, wzrost aktywności fizycznej młodzieży | tak | 2006-2009 | - hala sportowa z zapleczem socjalnym, - liczba powstałych sekcji sportowych, - liczba młodzieży i mieszkańców korzystających z sali. | Powiat | 3.000.000 |
| 216a | Budowa łącznika pomiędzy nowym a starym budynkiem szkolnym przy Zespole Szkól w Lubrańcu3 | Powiat Włocławski | polepszenie warunków lokalowych, wzrost aktywności fizycznej młodzieży | tak | 2006-2007 | - poprawa warunków nauczania | Powiat | 48.000 |
| 261b | Budowa boiska z kostki polbruk przy Zespole Szkół w Lubrańcu4 | Powiat Włocławski | polepszenie warunków lokalowych, wzrost aktywności fizycznej młodzieży | tak | 2006-2008 | - poprawa warunków dla rozwoju bazy sportowej, - liczba młodzieży i mieszkańców korzystających z boiska | Powiat | 20.000 |
| 216c | Budowa parkingu samochodowego wraz z wjazdem do szkoły przy Zespole Szkół w Lubrańcu – Marysinie5 | Powiat Włocławski | polepszenie warunków lokalowych, | tak | 2008 | - poprawa warunków komunikacyjnych | Powiat | 80.000 |
| 217 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2924C Zgłowiączka - Smogorzewo m. Zgłowiączka, dł. 0,3 km | Powiat Włocławski | poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków na obszarze wiejskim , zwiększenie atrakcyjności obszaru wiejskiego | tak | 2004-2006 | - podniesienie parametrów technicznych drogi na odcinku 0,3 km i uporządkowanie sytuacji na skrzyżowaniu, - prawidłowe wyznaczenie miejsc parkingowych, przejść dla pieszych i przystanków autobusowych oraz rozbudowa chodników, - skrócenie czasu przejazdu, - zmniejszenie liczby wypadków, - zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni. | Powiat | 317.880 |
| 218 | Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 2906C Włocławek – Kruszyn – Choceń – odcinek Nowa Wieś - Kruszyn | Powiat Włocławski | zwiększenie konkurencyjności regionu, poprawa bezpieczeństwa ruchu, rozwój turystyki poprawa warunków na obszarze wiejskim | tak | 2006 | - wybudowanie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem, - zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów, | Powiat | 260.984 |
| 223 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2927C Wilkowiczki – Lutobórz - Janowo, dł. 1,1 km6 | Powiat Włocławski | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków życia na obszarze wiejskim, zwiększenie atrakcyjności obszaru wiejskiego | tak | 2005-2007 | - podniesienie parametrów technicznych drogi na odcinku 1,5 km, - zmniejszenie liczby wypadków, - skrócenie czasu przejazdu, - zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni. | Powiat | 900.000 |
| 225 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kuj.-Boniewo – Borzymie m. Augustynowo, dł. 0,66 km | Powiat Włocławski | poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków życia na obszarze wiejskim, zwiększenie atrakcyjności obszaru wiejskiego | tak | 2005-2006 | - podniesie parametrów technicznych drogi na odcinku 0,66 km, - zmniejszenie liczby wypadków, - skrócenie czasu przejazdu, - zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni. | Powiat | 550.000 |
| 226 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2609C Nieszawa - Gąbinek – Włocławek m. Kucerz dł. 0,7 km | Powiat Włocławski | poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków życia na obszarze wiejskim, zwiększenie atrakcyjności obszaru wiejskiego | tak | 2005-2006 | - podniesie parametrów technicznych drogi na odcinku 0,7 km, - zmniejszenie liczby wypadków, - skrócenie czasu przejazdu, - zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni. | Powiat | 706.170 |
| 227 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka – Chodecz m. Kłóbka dł. 0,9 km7 | Powiat Włocławski | zwiększenie konkurencyjności regionu, poprawa bezpieczeństwa ruchu, rozwój turystyki, poprawa warunków na obszarze wiejskim | tak | 2007 | - podniesie parametrów technicznych drogi na odcinku 0,9 km, - wybudowanie 900 mb chodnika, - wybudowanie 1 obiektu inżynierskiego (kładki dla pieszych), - zmniejszenie liczby wypadków, - skrócenie czasu przejazdu, - zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni. | Powiat | 900.000 |
| 228 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny - Wieniec - Włocławek, m. Wieniec dł. 8 km (I etap)8 | Powiat Włocławski | poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków życia na obszarze wiejskim, zwiększenie atrakcyjności obszaru wiejskiego | tak | 2006-2008 | - podniesie parametrów technicznych drogi na odcinku 8 km, - wybudowanie chodnika, - zmniejszenie liczby wypadków, - skrócenie czasu przejazdu, - zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni. | Powiat | 6.200.000 |
| 229 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2924C Zgłowiączka – Smogorzewo, dł. 0,7 km9 | Powiat Włocławski | poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków życia na obszarze wiejskim, zwiększenie atrakcyjności obszaru wiejskiego | tak | 2007 | - podniesie parametrów technicznych drogi na odcinku 0,7 km, - zmniejszenie liczby wypadków, - skrócenie czasu przejazdu, - zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni. | Powiat | 560.000 |
| 230 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz w m. Kłóbka | Powiat Włocławski | poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków życia na obszarze wiejskim, zwiększenie atrakcyjności obszaru wiejskiego | tak | 2005-2006 | - wybudowanie chodnika, - zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów, | Powiat | 191.712 |
| 231 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kuj. – Boniewo – Borzymie m. Lubomin, dł. 0,9 km 10 | Powiat Włocławski | poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków życia na obszarze wiejskim, zwiększenie atrakcyjności obszaru wiejskiego | tak | 2007 | - podniesie parametrów technicznych drogi na odcinku 0,9 km, - zmniejszenie liczby wypadków, - skrócenie czasu przejazdu, - zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni. | Powiat | 900.000 |
| 232 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń m. Kruszyn dł. 0,8 km11 | Powiat Włocławski | poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprawa warunków życia na obszarze wiejskim, zwiększenie atrakcyjności obszaru wiejskiego | tak | 2007 | - podniesie parametrów technicznych drogi na odcinku 0,8 km, - zmniejszenie liczby wypadków, - skrócenie czasu przejazdu, - zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni. | Powiat | 800.000 |
| 233 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewice - Baruchowo, m. Rakutówek dł. 0,8 km12 | Powiat Włocławski | poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków życia na obszarze wiejskim, zwiększenie atrakcyjności obszaru wiejskiego | tak | 2008 | - podniesie parametrów technicznych drogi na odcinku 0,8 km, - zmniejszenie liczby wypadków, - skrócenie czasu przejazdu, - zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni. | Powiat | 800.000 |
| 234 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz – Kaliska - Lubień Kuj., m. Chodeczek, dł. 0,8 km13 | Powiat Włocławski | poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków życia na obszarze wiejskim, zwiększenie atrakcyjności obszaru wiejskiego | tak | 2008 | - podniesie parametrów technicznych drogi na odcinku 0,8 km, - zmniejszenie liczby wypadków, - skrócenie czasu przejazdu, - zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni. | Powiat | 800.000 |
| 235 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2917C Baruchowo – Goreń Patrowo m. Skrzynki, dł. 0,6 km14 | Powiat Włocławski | poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków życia na obszarze wiejskim, zwiększenie atrakcyjności obszaru wiejskiego | tak | 2008 | - podniesie parametrów technicznych drogi na odcinku 0,6 km, - wybudowanie 600 mb chodnika, - zmniejszenie liczby wypadków, - skrócenie czasu przejazdu, - zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni. | Powiat | 600.000 |
| 236 | Przebudowa ulicy Kopernika w Kowalu w ciągu drogi powiatowej nr 2917C Szatki - Kowal, dł. 0,5 km15 | Powiat Włocławski | poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków życia na obszarze wiejskim, zwiększenie atrakcyjności obszaru wiejskiego | tak | 2008 | - podniesie parametrów technicznych drogi na odcinku 0,5 km, - zmniejszenie liczby wypadków, - skrócenie czasu przejazdu, - zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni. | Powiat | 500.000 |
| 237 | Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół i RCKU w Starym Brześciu | Powiat Włocławski | poprawa warunków lokalnych | tak | 2006 | - remont kotłowni –2 nowe kotły, - wymiana ciepłociągów, - wymiana wew. sieci centralnego ogrzewania w internacie, - wymiana okien i drzwi w szkole, internacie i warsztatach szkolnych, - docieplenie ścian, dachów w sali gimnastycznej internatu oraz warsztatach szkolnych, - poprawa warunków funkcjonowania placówki. | Powiat | 2.000.000 |
| 238 | Budowa szybu windowego z montażem windy w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu | Powiat Włocławski | poprawa warunków lokalnych | tak | 2006 | - zakup i zainstalowanie nowej windy - ułatwienie pracy w DPS - zwiększenie zainteresowania turnusami rehabilitacyjnymi | Powiat | 210.000 |
| 239 | Przebudowa budynku garażowego na archiwum w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku | Powiat Włocławski | poprawa warunków lokalnych | tak | 2006 | - poprawa warunków funkcjonowania placówki | Powiat | 80.000 |

1 inwestycja kontynuowana będzie w latach 2007 – 2008,

2 inwestycja kontynuowana będzie w latach 2007 – 2009,

3 inwestycja kontynuowana będzie w roku 2007,

4 inwestycja kontynuowana będzie w latach 2007 – 2008,

5 inwestycja będzie realizowana w roku 2008,

6 inwestycja będzie kontynuowana w roku 2007,

7 inwestycja będzie realizowana w roku 2007,

8 inwestycja będzie realizowana w latach 2007 – 2008,

9 inwestycja będzie realizowana w roku 2007,

10 inwestycja będzie realizowana w roku 2007,

11 inwestycja będzie realizowana w roku 2007,

12 inwestycja będzie realizowana w roku 2008,

13 inwestycja będzie realizowana w roku 2008,

14 inwestycja będzie realizowana w roku 2008,

15 inwestycja będzie realizowana w roku 2008.

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXVII/413/05

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 grudnia 2005 roku

V. PLAN FINANSOWY PROJEKTÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2004 – 2006.

| L.p. | Nazwa planowanego działania | Gmina | Źródła finansowania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budżet JST | Budżet państwa | Środki UE | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 216a | Budowa łącznika pomiędzy nowym a starym budynkiem szkolnym przy Zespole Szkól w Lubrańcu1 | Powiat Włocławski | 48.000 | - | - | 48.000 |
| 216b | Budowa boiska z kostki polbruk przy Zespole Szkół w Lubrańcu2 | Powiat Włocławski | 20.000 | - | - | 20.000 |
| 216c | Budowa parkingu samochodowego wraz z wjazdem do szkoły przy Zespole Szkół w Lubrańcu – Marysinie3 | Powiat Włocławski | 80.000 | - | - | 80.000 |
| 218 | Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 2906C Włocławek – Kruszyn – Choceń – odcinek Nowa Wieś - Kruszyn | Powiat Włocławski | 260.984 |  |  | 260.984 |
| 223 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2927C Wilkowiczki – Lutobórz – Janowo, dł. 1,1 km4 | Powiat Włocławski | 270.000 w tym udział środków gminy 81.000 | 90.000 | 540.000 | 900.000 |
| 224 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek m. Szpetal Górny. | Powiat Włocławski | 420.000 w tym udział środków gminy 70.000 | 140.000 | 840.000 | 1.400.000 |
| 225 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kuj.-Boniewo – Borzymie m. Augustynowo, dł. 0,66 km | Powiat Włocławski | 550.000 w tym udział środków gminy 10.000 | 68.500 | 675.000 | 550.000 |
| 226 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2609C Nieszawa - Gąbinek – Włocławek m. Kucerz dł. 0,7 km | Powiat Włocławski | 211.851 w tym udział środków gminny 20.000 | 70.617 | 423.702 | 706.170 |
| 228 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny - Wieniec - Włocławek, m. Wieniec dł. 8 km (I etap)5 | Powiat Włocławski | 1.860.000 | 620.000 | 3.720.000 | 6.200.000 |
| 229 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2924C Zgłowiączka – Smogorzewo, dł. 0,7 km6 | Powiat Włocławski | 168.000 | 56.000 | 336.000 | 560.000 |
| 230 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz w m. Kłóbka | Powiat Włocławski | 191.712 w tym udział środków gminy 45.000 | - | - | 291.712 |
| 237 | Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół i RCKU w Starym Brześciu | Powiat Włocławski | 300.000 | - | 1.700.000 Norweski Mechanizm Finansowy | 2.000.000 |
| 238 | Budowa szybu windowego z montażem windy w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu | Powiat Włocławski | 105.000 | 105.000 PFRON | - | 210.000 |
| 239 | Przebudowa budynku garażowego na archiwum w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku | Powiat Włocławski | 80.000 | - | - | 80.000 |

1 środki finansowe do poniesienia również w roku 2007,

2 środki finansowe do poniesienia w latach 2007-2008,

3 środki finansowe do poniesienia w roku 2008,

4 środki finansowe do poniesienia również w roku 2007,

5 środki finansowe do poniesienia również w latach 2007-2008,

6 środki finansowe do poniesienia w roku 2007.