Załącznik

do  uchwały nr XLIII/485/06

Rady  Powiatu  we Włocławku

z dnia 30 czerwca 2006r

Zarząd  Powiatu we Włocławku

Sprawozdanie

z realizacji Programu  Ochrony  Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Włocławskiego na lata 2004-2011,  za  okres obejmujący  lata

2004-2005

Włocławek  czerwiec 2006 rok

Spis  treści

1.Podstawa prawna i procedura uchwalenia Programu  Ochrony  Środowiska

i  Planu  Gospodarki  Odpadami  Powiatu Włocławskiego

na lata 2004-2011………………………………………………………………………str. 3

2. Cel opracowania Programu  Ochrony  Środowiska  z  Planem  Gospodarki

Odpadami   Powiatu Włocławskiego na  lata 2004-2011…………………………….str.  5

3. Kierunki zagrożeń środowiska Powiatu Włocławskiego …………………………….str.  6

4. Kierunki działań i zadania ekologiczne w odniesieniu do konkretnych

elementów środowiska ………………………………………………………………str.   7

5. Kierunki działań i zadania ekologiczne w odniesieniu do w zakresie

gospodarowania odpadami …………………………………………………………..str.   9

6. Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym ………………..str.  10

7. Realizacji zadań związanych z ochroną ludności w procesie zapobiegania,

przygotowania, reagowania i odbudowy w  przypadku poważnych awarii

czy zdarzeń losowych  ………………………………………………………………str. 10

8. Zakładane efekty proponowanych działań w zakresie

poprawy  ochrony  środowiska ……………………………………………………...str. 12

9. Harmonogram realizacji zadań ekologicznych

w powiecie włocławskim na lata 2004-2007………………………………………...str. 16

10.Podsumowanie ……………………………………………………………………...str. 27

Podstawa prawna i tok uchwalenia Programu  Ochrony  Środowiska  i Planu  Gospodarki  Odpadami  Powiatu Włocławskiego na lata 2004-2011

1. Podstawa  prawna

Ustawa z dnia  27 kwietnia  2001r. Prawo  ochrony  środowiska w art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 2 (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), w celu realizacji polityki  ekologicznej państwa nałożyła na organy wykonawcze województw, powiatów   i gmin obowiązek sporządzenia odpowiednio wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska określających cele i priorytety  ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych z uwzględnieniem środków niezbędnych do  osiągnięcia tych celów  oraz przekładania  z ich  realizacji właściwym  radom raportów  w  okresach  dwuletnich ( co dwa  lata).

Natomiast dla  osiągnięcia określonych  w  polityce ekologicznej  państwa   celów w zakresie gospodarki  odpadami dążących do  zapobiegania  i ograniczenia  powstawania  odpadów, ich odzysku lub nie zagrażającemu  środowisku  unieszkodliwianiu,  ustawa z dnia  27 kwietnia 2001r. o  odpadach w art. 14 ust.5, ust. 12b pkt 3 oraz ust. 13 pkt 2 (Dz. U. Nr  62, poz. 628  z  późn. zm.) nałożyła na  organy  wykonawcze  województw, powiatu  i gmin obowiązek  sporządzenia  dodatkowo, odpowiednio wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów  gospodarki  odpadami  oraz przekładania z ich realizacji właściwym sejmikom  i radom  sprawozdań  za okres sprawozdawczy  obejmujący dwa  lata kalendarzowe według stanu  na dzień  31 grudnia  roku  kończącego  ten  okres. Zgodnie z  zapisem  art.17 ust 1 w związku z  art. 14 ust.2 ustawy  Prawo  ochrony  środowiska w  tych  dokumentach określa  się  plan działań  na  najbliżej  cztery lata od daty uchwalenia  oraz działania  w  perspektywie kolejnych  czterech lat.

W  myśl art. 17 ust. 2  ustawy - Prawo  ochrony  środowiska  projekt  powiatowego  programu  ochrony  środowiska  podlegał  zaopiniowaniu  przez  zarząd  województwa,  natomiast projekt  powiatowego  planu  gospodarki  odpadami w  myśl  art. 14 ust. 7 pkt 3  ustawy  o odpadach podlegał  zaopiniowaniu dodatkowo  przez  organy  wykonawcze  gmin         z terenu  powiatu.

Zgodnie  z art. 18 ust. 1  ustawy - Prawo ochrony  środowiska   w  terminie do  31  grudnia 2003 roku  określonym  art. 10 ust. 4  ustawy z dnia  27 lipca 2001r  o wprowadzeniu ustawy  Prawo  ochrony  środowiska, ustawy  o odpadach  oraz  o zmianie   niektórych  ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z  późn. zm.) rada powiatu miała obowiązek podjęcia  uchwały                o uchwaleniu  Programu  i  Planu.

2. Tok uchwalenie Programu  ochrony  środowiska  z  planem gospodarki  odpadami  Powiatu  Włocławskiego na  lata 2004-2011

Zarząd  Powiatu we  Włocławku  na posiedzeniu  w dniu  26 marca  2003r.  podjął  uchwałę - pkt.8 protokołu,  o  przystąpieniu  do  opracowywania  projektów  : programu  ochrony środowiska i planu  gospodarki  odpadami  dla  powiatu włocławskiego  powierzając  to zadanie   pracownikom  ówczesnego  wydziału  ochrony  środowiska, rolnictwa                            i  leśnictwa Starostwa  Powiatowego we Włocławku, przejmując  nadzór  nad   przygotowaniem  tych  projektów.

W dniu  31 marca  2003r. została  podana w  prasie  - Gazeta  Kujawska  informacja  o  przystąpieniu  do  opracowania  w/w projektów.

Pracownicy  Wydziału  Ochrony  Środowiska przystąpili do  kompletowania  dokumentacji  i zbierania  wymaganych danych oraz  opracowania  wzoru ankiet. Pismem znak OŚB. 7620-2/03 z dn. 14 sierpnia  2003r.  rozesłano  ankiety  do  wszystkich  gmin oraz 120  jednostek  gospodarczych. Zgłaszane  uwagi  i propozycje po  analizie  zostały  umieszczone w  projektach : programu  i planu.

Prace  nad  projektami  zostały zakończone  w drugiej  połowie  października 2003r., a projekty   zamieszczono w  dniu  24 października 2003r. na  stronie  internetowej  powiatu. W dniu  29 października  2003r. Zarząd  Powiatu  przyjął  informację  o  zakończeniu  prac nad  projektami.  W dniu  30  października 2003r.    w lokalnej rozgłośni  radiowej - „Radio W”  podano  komunikat o poddaniu  tych  projektów społecznej  konsultacji,  prosząc  o uwagi                i wnioski. Powyższy  komunikat został  powtórzony w  miejscowej  prasie - Gazeta  Kujawska   w dniu 17  listopada 2003r.

Zarząd  Powiatu  pismami  OŚB.7620-3/03  i OŚB 7620-3/1/03  z dnia 30 października 2003r.  wystąpił  do organów określonych  przepisami  ochrony  środowiska właściwych do  opiniowania tych  projektów to jest do Zarządu  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i  organów  wykonawczych gmin  z terenu powiatu.

W dniu  16  grudnia 2003 roku projekty zostały zaopiniowane pozytywnie przez  Komisję  Rolnictwa, Leśnictwa  i  Ochrony  Środowiska  Rady  Powiatu we  Włocławku.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawił  swoje  uwagi do projektów  w dniu  18 grudnia 2003, a organy  wykonawcze gmin  z terenu powiatu włocławskiego swoje opinie  i  uwagi przedstawiły do dnia  17 grudnia  2003r. Uwag ze  strony  społeczeństwa nie  było.

Zarząd  Powiatu po  rozpatrzeniu w dniu  19 grudnia  2003r wniesionych  uwag postanowił  uwzględnić je w  projektach. W dniu  20  grudnia  2003r. Zarząd  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę  nr 69/754/2003r. opiniując pozytywnie projekty.            W tym  samym  dniu  Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z tą  opinią, projekty    zatwierdził              i przekazał  Radzie  Powiatu.

Program  Ochrony  Środowiska  z  Planem  Gospodarki  Odpadami Powiatu Włocławskiego na  lata 2004-2011  Rada  Powiatu we Włocławku uchwaliła w  dniu  30  grudnia  2003r. uchwałą nr  XII/137/ 03 w sprawie w sprawie   uchwalenia Programu  ochrony  środowiska  z  planem gospodarki  odpadami  Powiatu  Włocławskiego na  lata 2004-2011

Cel opracowania Programu  Ochrony  Środowiska  z  Planem  Gospodarki  Odpadami Powiatu Włocławskiego na  lata 2004-2011

1. Program Ochrony Środowiska  Powiatu  Włocławskiego na  lata 2004-2011 określa cele ekologiczne, priorytety, harmonogram działań proekologicznych oraz źródła finansowania niezbędne do osiągnięcia podstawowych celów.

Opracowanie zawiera także ocenę stanu środowiska w powiecie włocławskim.

Ustalone priorytety i zasady ochrony środowiska oraz kierunki działań w zakresie ochrony poszczególnych komponentów środowiska powiatu  brane są pod  uwagę przy  opracowywaniu gminnych  programów  ochrony  środowiska.

Jednym z najważniejszych elementów Programu  jest określenie nakładów finansowych na realizację działań z zakresu ochrony środowiska.

2. Plan  Gospodarki  Odpadami Powiatu Włocławskiego na  lata 2004-2011 przedstawia wytyczne do reorganizacji systemu gospodarki odpadami na trenie powiatu. Zawarte w nim informacje o aktualnym stanie gospodarki odpadami, prognozowanych zmianach w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikających ze zmian demograficznych i gospodarczych oraz projektowany system gospodarki odpadami, przyczynią się do właściwego, zgodnego z wymogami ochrony środowiska, zagospodarowania powstających odpadów

Kierunki zagrożeń środowiska Powiatu Włocławskiego

Powiat włocławski charakteryzuje się rolniczo - przemysłową strukturą gospodarczą. Ponad 70% jego powierzchni zajmują użytki rolne, a w przemyśle dominują branże spożywcze i rzemiosło. Działają wielkofermowe i wielkoobszarowe gospodarstwa rolne. Istotną dziedziną gospodarki staje się też turystyka i rekreacja, koncentrująca się głównie na obszarach o wysokich walorach krajobrazowych. Przez powiat przechodzą szlaki komunikacji kołowej, kolejowej i transportu specjalnego- ropociągi, gazociągi i linie przesyłowe wysokiego i średniego napięcia. Z roku na rok przybywa pojazdów silnikowych. Tego typu gospodarka decyduje o rodzajach zagrożeń środowiska.

W powiecie jest stosunkowo dużo wód powierzchniowych, których głównym źródłem zanieczyszczeń jest rolnicze użytkowanie ziemi w obrębie istniejących zlewni rzek, odprowadzanie ścieków do rzek i jezior. Problemem pozostaje nadal brak systemów kanalizacyjnych. Nieszczelne szamba przydomowe czy zbiorniki na gnojowicę, składowiska obornika bez szczelnego dna lub pozostawianie go na polach przez kilka dni bez przyorania a także wadliwie wykonane opryski środkami chemicznymi upraw polowych prowadzą nie tylko do zanieczyszczenia gleby ale też i wód podziemnych. Przy małej ilości opadów problemem staje się zabezpieczenie zasobów wodnych dla nawodnień w rolnictwie i ogrodnictwie.

Kompleksowe rozwiązania są także niezbędne dla gospodarki odpadami, ponieważ każda z form ich zagospodarowania tj. ponowne użycie, unieszkodliwianie i unikanie odpadów u źródeł ich wytwarzania, wymaga zastosowania najlepszych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i kontrolnych. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych odbywa się głównie poprzez ich składowanie na gminnych wysypiskach. Ze względu na słabo jeszcze wdrażany system selektywnej zbiórki, odpady te są w niewielkim stopniu segregowane. Szczególnej uwagi wymagają odpady niebezpieczne pochodzące z działalności rolniczej, przemysłowej, transportowej, lekarskiej i weterynaryjnej (np. opakowania po środkach ochrony roślin i pozostałości tych środków, przeterminowane leki, zużyte akumulatory, baterie, lampy rtęciowe, świetlówki w gospodarstwach domowych itp.). Osobnym problemem jest też likwidacja „dzikich wysypisk” odpadów usytuowanych najczęściej w lasach i zadrzewieniach.

Na jakość środowiska wpływa również stan powietrza atmosferycznego zwłaszcza w zakresie podstawowych zanieczyszczeń gazowych tj. dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla i pyłów. Należy propagować likwidację lokalnych źródeł niskiej emisji i instalowania urządzeń odpylających oraz zmiany sposobu ogrzewania, poprzez stosowanie paliw ekologicznych. Natomiast w pojazdach silnikowych instalowanie katalizatorów oraz przechodzenie na benzynę bezołowiową i gaz. Należy zwrócić również uwagę na problem zagrożenia środowiska hałasem.

Poprawy wymaga tzw. architektura krajobrazowa poprzez zwiększenie zalesień, zadrzewień i ograniczenie odłogowania ziemi.

Kierunki i proponowane działania  w  zakresie poprawy ochrony  środowiska

1. Kierunki działań i zadania ekologiczne w odniesieniu do konkretnych elementów środowiska.

Ochrona  wód

- stymulowanie właściwego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej, w tym skierowanie do istniejących miejskich i gminnych oczyszczalni wszystkich ścieków komunalnych powstających w tych miejscowościach,

- wyposażenia wszystkich skupisk ludności ( tzw. aglomeracji ) o wielkości powyżej 2000 osób w zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków w terminie do 2015 roku, zgodnie z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych,

- likwidacja wszelkich zrzutów ścieków nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych, do wód powierzchniowych i do ziemi,

- odpowiednie oczyszczanie wód opadowych i roztopowych ( ścieków opadowych ),

- gospodarczego wykorzystania osadów ściekowych. Należy doprowadzić do ustalenia   optymalnej technologii utylizacji osadów ściekowych z preferencją dla ich rolniczego wykorzystania,

- konsekwentna ochrona zasobów wód w strefach szczególnie wrażliwych,

- ograniczenie bezpowrotnego zużycia lokalnych zasobów wód,

- zapewnienia dla powiatu wody  pitnej odpowiedniej jakości, poprzez modernizację    istniejących stacji uzdatniania wody i budowę nowych;

- zintensyfikowanie rozbudowy, renowacji i modernizacji sieci wodociągowej, a przez to minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej;

- opracowanie i realizacja programu ograniczania zanieczyszczeń wód spowodowanych produkcją rolną przez realizację ustawy o rolnictwie ekologicznym i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej ( likwidacja obszarowych źródeł zanieczyszczeń ) .

- przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej propagującej optymalizację zużycia wody przez indywidualnych użytkowników (np. gromadzenie wody deszczowej i wykorzystywanie jej do podlewania zieleni);

- opracowanie bilansów wodno – gospodarczych wraz z uwzględnieniem zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych i powierzchniowych dla regionów bilansowych rzeki Wisły i rzeki Noteć;

Ograniczenie  emisji  do  powietrza

- eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych, rozpowszechnienie stosowania drewna, trocin, słomy, wierzby energetycznej czy gazu,

- promowanie nowych nośników energii ekologicznej pochodzących ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna;

- wsparcie finansowe dla mieszkańców zmieniających ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne;

- edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw sztucznych).

- modernizacja układów technologicznych oraz montaż urządzeń ograniczających emisję (w takich przypadkach istnieje możliwość wspólnego ubiegania się Urzędów wraz z zakładami o środki finansowe np. z eko–konwersji naszego zadłużenia);

- objęcie pozwoleniami (w ramach gospodarczego korzystania ze środowiska) wszystkich zakładów przemysłowych;

- spalanie węgla lepszej jakości lub zamiana nośnika energii na bardziej ekologiczny.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

- budowa obejść drogowych, obwodnic, przebudowa dróg o małej przepustowości;

- bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych;

- intensyfikacja ruchu rowerowego poprzez likwidację barier technicznych oraz tworzenie ścieżek rowerowych;

- inwentaryzacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza;

- wyodrębnienie obszarów naruszeń standardów jakości powietrza z określeniem zakresu naruszeń.

Ograniczenie promieniowania  elektromagnetycznego

- inwentaryzacja i kontrola źródeł emisji promieniowania elektromagnetycznego;

- wyodrębnienie obszarów i prowadzenie rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w  środowisku,

- opracowania programu ograniczania emisji do środowiska promieniowania pochodzącego przede wszystkim z urządzeń elektromagnetycznych i radiokomunikacyjnych;

- preferowania nisko konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego.

Ograniczenie  hałasu

- inwentaryzacja źródeł emisji hałasu do środowiska, zwłaszcza hałasu komunikacyjnego i przemysłowego;

- integrowanie planów zagospodarowania przestrzennego z problemami zagrożenia hałasem;

- wprowadzenie systemu monitoringu hałasu;

- opracowanie map akustycznych obszarów położonych wzdłuż  głównych dróg i linii kolejowych, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach (droga krajowa nr 1, kolejowa  Toruń - Kutno);

- opracowanie programów ograniczenia lub wyeliminowania emisji hałasu do środowiska oraz ochrony przed hałasem z uwzględnieniem: budowy obejść drogowych, poprawy nawierzchni dróg, optymalizacji płynności, ruchu pojazdów, stosowania maszyn, urządzeń i pojazdów o obniżonej hałaśliwości, zakładania pasów zieleni ochronnej (izolacyjnej).

- systematyczna kontrola zakładów przemysłowych.

Racjonalizacja użytkowania surowców

- zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji;

- zmniejszenie energochłonności gospodarki;

- wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych;

- ochrona złóż kopalin przed trwałym zainwestowaniem i zalesieniem oraz niekontrolowaną eksploatacją przez weryfikację stanu zagospodarowania kopalin;

Ochrona powierzchni ziemi

- inwentaryzację degradacji gleb;

- opracowanie programu rekultywacji gleb;

- zalesianiu terenów zdegradowanych;

- upowszechniania stosowania Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.

- inwentaryzacja terenów poeksploatacyjnych i zdegradowanych w otoczeniu wyrobisk spowodowanych eksploatacją kopalin;

- opracowanie programów rekultywacji;

- opracowywanie i wdrażanie planów rekultywacji terenów aktualnie eksploatowanych.

Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych

- przeprowadzenie inwentaryzacji obszarów chronionych ze szczególnym uwzględnieniem użytków ekologicznych;

- bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych;

- prowadzenie prac pielęgnacyjnych parków i pomników przyrody;

- tworzenie nowych obszarów chronionych oraz opracowanie ich planów ochrony.

- tworzenie i wdrażanie programów reintrodukcji ginących i zagrożonych gatunków chronionych i łownych przez opracowanie zasad przeprowadzania reintrodukcji dzikich gatunków;

- wyznaczenie miejsc rozrodu i siedlisk gatunków chronionych zwierząt i roślin oraz opracowanie dokumentacji tych obszarów;

- racjonalizacja gospodarowanie zwierzętami łownymi i zwalczanie kłusownictwa

- ochrona i powiększanie zasobów leśnych (opracowanie planów urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody);

- racjonalne, zgodne z zasadami ochrony przyrody użytkowania zasobów leśnych, w tym wprowadzenie bezpiecznych technik i technologii prac leśnych;

- działania prowadzące do zróżnicowania struktury gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej drzewostanów;

- opracowanie i wdrożenie sieci monitoringu środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (choroby szkodniki);

- dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji przyrodniczych i społecznych przez opracowanie programu udostępniania i zagospodarowania lasów do celów rozwoju turystyki i wypoczynku, regeneracji zdrowia, edukacji ekologicznej;

- zalesienia gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego przez opracowanie zasad dotyczących zalesiania gruntów porolnych z uwzględnieniem potrzeb ochrony różnorodności biologicznej oraz zachowaniem korytarzy ekologicznych.

2. Kierunki działań i zadania ekologiczne w odniesieniu do gospodarowania odpadami

- w sektorze komunalnym

- objąć wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów,

- wyeliminować niekontrolowane wprowadzanie odpadów do środowiska,

- rozszerzyć selektywną zbiórkę odpadów ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- prowadzić selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- zintensyfikować działania zmierzające do likwidacji, rekultywacji bądź modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów, a także rozważenie możliwości rozwiązania gospodarki odpadami w oparciu o Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gmina Brześć Kujawski.

- w sektorze gospodarczym

- zwiększyć udział odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych,

- wdrażać systemy pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania,

- zorganizować system odzysku wszystkich surowców wtórnych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik oraz ograniczyć ilości odpadów deponowanych na składowiskach.

- w gospodarce odpadami niebezpiecznymi

- zapewnić odzysk i recykling olejów odpadowych,

- zapewnić bezpieczne dla zdrowia ludzi usuwanie wyrobów zawierających azbest i deponowanie ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie,

- zapewnić odzysk i recykling zużytych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych,

- zapewnić odzysk i recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- zminimalizować ilość powstających specyficznych odpadów medycznych wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania, a także eliminować nieprawidłowe praktyki w gospodarce odpadami medycznymi,

- utrzymać na dotychczasowym  poziomie proces  unieszkodliwiania  odpadów weterynaryjnych.

osiągnięcie w  2007 roku limitów  w gospodarce odpadami  komunalnymi:

- poziomu 20 % ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych;

- poziomu  12 % odzysku i unieszkodliwiania  poza składowiskiem, odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji;

- poziomu  15 % selektywnej zbiórki odpadów  budowlanych ze wszystkich  odpadów  komunalnych;

- poziomu 20 %  selektywnej zbiórki  odpadów  wielkogabarytowych ze wszystkich  odpadów komunalnych;

- poziomu  15 % selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu ich  unieszkodliwienia;

osiągnięcia w  gospodarce odpadami przemysłowymi w 2007 r. poziomu 87 %    wykorzystania  ich do celów  gospodarczych

3. Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym

- uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego selektywnego dostępu do terenów wyjątkowo cennych przyrodniczo;

- wprowadzenie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem;

- przeciwdziałanie rozwojowi budownictwa mieszkalnego i rekreacyjnego na terenach chronionych.

4. Realizacji zadań związanych z ochroną ludności w procesie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy w  przypadku poważnych awarii czy zdarzeń losowych

- prowadzenie analizy zagrożeń w danej społeczności,

- opracowanie zewnętrznych planów operacyjno – ratunkowych dla zakładów o  dużym ryzyku wystąpienia awarii;

- opracowanie planów i programów reagowania kryzysowego na czas pokoju oraz współdziałania pomiędzy poszczególnymi jednostkami,

- ochronę przed wszystkimi zagrożeniami poprzez realizacje tych planów,

- zapobieganie zagrożeniom i kryzysom oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu reagowania,

- zwiększenie bezpieczeństwa przewozów substancji niebezpiecznych przez kontrolę przewozów i stanu technicznego pojazdów oraz czasu pracy kierowców.

- utworzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnych Centrów Reagowania na terenie powiatu,

- powołanie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz Gminnych Zespołów Reagowania celem koordynacji przeciwdziałania zagrożeniom i skutecznego zwalczania ich skutków,

- opracowanie powiatowego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych oraz powołanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego ,

- wykorzystywanie techniki informatycznej,

- zapewnienie sprawnego funkcjonowania samorządowej w sytuacji zagrożenia kryzysem,

- zapewnienie możliwego poziomu życia społeczeństwa i działalności gospodarczej w okresie kryzysu,

- koordynacja pomocy humanitarnej.

Zakładane efekty proponowanych działań w zakresie poprawy ochrony  środowiska

| Proponowane działania | Zakładany efekt |
| --- | --- |
|  | Bezpośrednie | Pośrednie |
| Ochrona powietrza |
| Wyposażanie emitentów w filtry wyłapujące zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego – największe podmioty gospodarcze emitujące zanieczyszczenia | Ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza | Czystsze powietrze, Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu Mniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi Lepsze warunki rozwoju flory i fauny |
| Kontrola emitowanych zanieczyszczeń przez podmioty gospodarcze | przestrzeganie limitów emisyjnych |  |
| Zmiana systemu grzewczego i energetycznego na terenie gmin powiatu | ograniczenie emisji niskiej do powietrza zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza związkami siarki i pyłami | Wzrost zapotrzebowania na „ekologiczne” surowce energetyczne (gaz, drewno wierzba energetyczna, słoma) Możliwość zagospodarowanie niewykorzystanego dotychczas areału lub fragmentów pól uprawnych o słabszej klasie bonitacyjnej do produkcji surowców energetycznych Tworzenie nowych miejsc pracy |
| Poprawa (usprawnienie) systemów przesyłania energii cieplnej oraz poprawa parametrów cieplno-energetycznych budynków | Zmniejszenie zapotrzebowania na nośniki energii Ograniczenie zużycia surowców energetycznych Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza | Zmniejszenie efektu cieplarnianego Ograniczenie ilości odpadów ze spalania |
| Reorganizacja transportu zbiorowego | Ograniczenie emisji spalin | Zapotrzebowanie na ekologiczne środki napędowe (gaz, biopaliwa) |
| Przebudowa układu komunikacyjnego | Zmniejszenie natężenia ruchu drogowego w miastach Ograniczenie emisji spalin | Zwiększenie zatrudnienia Ograniczenie poziomu hałasu |
| Tworzenie stref ochronnych wokół największych emitorów zanieczyszczeń oraz najbardziej uczęszczanych ciągów komunikacyjnych | Ograniczanie rozprzestrzeniania się emitowanych zanieczyszczeń | Zwiększenie zadrzewień |
| Nowe nasadzenia – zalesianie | Zwiększenie potencjału „produkcji tlenu” | Zwiększenie produkcyjnego charakteru lasu – możliwości pozyskiwania drewna Nowe miejsca rekreacji i wypoczynku |
| Ochrona wód |
| Zwodociągowanie i skanalizowanie terenu powiatu | Zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych Dostarczanie ludności wody pitnej o dobrych parametrach jakościowych Lepsze warunki rozwoju fauny i flory zwłaszcza wodnej | Zmniejszenie zagrożenie zdrowia ludzi Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu |
| Budowa nowych ujęć wody i modernizacja istniejących | Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych | Dostarczanie mieszkańcom wody o dobrej jakości Wzrost możliwości osadniczych |
| Podłączenie maksymalnej ilości mieszkańców do istniejących lub nowo projektowanych) oczyszczalni ścieków zbiorczych i przydomowych | Ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych | Zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu Lepsze warunki do rozwoju fauny i flory |
| Wyznaczenie norm zużycia wody przy poszczególnych rodzajach działalności produkcyjnej | Zachowanie zasobów wodnych powiatu Ograniczenie ilości ścieków | Możliwości rozwojowe powiatu – osadnictwo, działalność gospodarcza Zmniejszenie nakładów na inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków wód |
| Promowanie dziedzin produkcji o małej wodochłonności | Ograniczenie zużycia wody Zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków | Wzrost zatrudnienia |
| Zwiększenie kontroli poboru wody i zrzutu ścieków | Naliczanie właściwych stawek za użytkowanie wód |  |
| Aktywizacja turystyczna zbiorników wodnych | Budowa infrastruktury technicznej związanej z ochroną i użytkowaniem zbiorników | Poprawa walorów turystycznych Wzrost zatrudnienia Polepszenie warunków rozwoju fauny i flory |
| Budowa lokalnych zbiorników retencyjnych | Zmniejszenie zagrożenia przeciw powodziowego Zwiększenie łatwo dostępnych zasobów wodnych | Wzrost zatrudnienia Wzrost atrakcyjności turystycznej Nowe miejsca wypoczynki i rekreacji |
| Kontrola oraz konserwacja wałów i urządzeń przeciw powodziowych | Zmniejszenie zagrożenia powodziowego | Zmniejszenie strat materialnych w przypadku wystąpienia powodzi |
| Odbudowa oraz prawidłowa eksploatacja systemów melioracji | Poprawa stosunków wodnych na terenie powiatu | Zmniejszenie zagrożenia powodziowego Poprawa warunków upraw Wzrost zatrudnienia |
| Ochrona powierzchni ziemi |
| Prowadzenie racjonalnej gospodarki uprawowej | Zachowanie walorów użytkowych terenów uprawnych | Utrzymanie plonów na dotychczasowym poziome lub ich zwiększenie Zmniejszenie zagrożenia zanieczyszczeń wód podziemnych w skutek przenawożenia |
| Prowadzenie edukacji dotyczącej racjonalnej gospodarki rolnej, wprowadzania nowych metod, nowych upraw | Wykorzystanie potencjału rolnego powiatu | Wzrost zatrudnienia Wzrost przedsiębiorczości związanej z gospodarką rolną Nowe możliwości przychodów dla mieszkańców |
| Wykorzystanie kompostu do nawożenia gleb | Wzrost wydajności uprawianych gleb Podniesienie jakości (żyzności) ziemi | Podniesienie wydajności upraw Ograniczenie degradacji gleb |
| Ochrona przed hałasem |
| Tworzenie naturalnych i sztucznych stref ochronnych wokół największych emitorów hałasu oraz najbardziej uciążliwych ciągów komunikacyjnych | Obniżenie poziomu hałasu | Zwiększenie komfortu egzystencji mieszkańców Polepszenie warunków rozwoju fauny Wzrost liczby zadrzewień – zwiększenie produkcji tlenu zwiększenie estetyki |
| Wprowadzanie nowych „cichych” technologii | Eliminacja źródeł hałasu | Zwiększenie komfortu egzystencji mieszkańców Polepszenie warunków rozwoju fauny Wzrost liczby zadrzewień – zwiększenie produkcji tlenu Zwiększenie estetyki |

| Odpady |
| --- |
| Zmiana profilu produkcji - zmniejszenie materiało i odpadochłonnosci | Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów Zmniejszenie zapotrzebowania na nośniki energii | Zmniejszenie zapotrzebowania na instalacje do przerobu wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów Zmniejszenie zapotrzebowania miejsca pod instalacje do unieszkodliwiania odpadów (składowiska) Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń |
| Likwidacja dzikich wysypisk śmieci | Poprawa estetyki powiatu | Zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi Zmniejszenie zagrożenia dla rozwoju fauny i flory Zmniejszenie potencjalnych zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych |
| Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów | Zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska Pozyskiwanie czystych surowców do przeróbki Zmniejszenie liczby dzikich wysypisk śmieci | Zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi Ochrona terenu – zmniejszenie zapotrzebowania na teren pod składowiska Poprawa estetyki powiatu Zwiększenie zatrudnienia |
| Przerób odpadów | Wydłużenia czasu eksploatacji istniejących i projektowanych składowisk Produkcja wyrobów z odpadów np. elementy małej architektury, kompostu | Zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności produkcji Wykorzystanie kompostu do pielęgnacji terenów zielonych Pozyskanie źródła częściowego finansowania systemu gospodarki odpadami |
| Prowadzenie akcji edukacyjnej | Unikanie powstawanie odpadów Właściwe postępowanie z odpadami | Ochrona środowiska Wzrost świadomości ekologicznej |

Harmonogram realizacji zadań ekologicznych w powiecie włocławskim na lata 2004-2007

| Lp. | Gmina | Opis przedsięwzięcia/ spodziewany efekt ekologiczny | Termin rozpoczęcia/ planowany termin zakończenia | Koszt ogółem (tyś zł) | Koszty w latach 2004-2007 tyś. zł | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Gmina Lubraniec | 1) Budowa sieci wodociągowej w m. Redecz Wielki , Parcele, Lubraniec Parcele z modernizacją SUW 2) Budowa i modernizacja pozostałej sieci wodociągowej | 2004-2005 2004 – 2007 | 775 | - | 395 | 380 | - | - | Środki gminy, środki strukturalne |
|  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Lubraniec w ulicach: Strażacka, Nowomiejska, Kochanowskiego; Budowa pozostałej sieci kanalizacyjnej | 2004-2006 2004 – 2007 | 1990 | - | 432,482 | 778,759 | 778,759 | - | Środki gminy, fundusze strukturalne |
|  |  | Modernizacja dróg gminnych Siemnowo-Grójec Lubraniec – Biernatki Lubraniec-Parcele-Krowice Czajno-Bielki Milżyn – Czamaninek Pozostałe drogi | 2004 - 2004 2004 – 2004 2004 – 2004 2005 – 2005 2005 – 2006 2004 - 2007 | 204 460 520 2 111 3 298 1 000 | - - - - - - | 204 460 520 - - 250 | - - - 2 111 1 649 250 | - - - - 1 649 250 | - - - - - 250 | Środki gminy, fundusze strukturalne |
|  |  | Modernizacja kotłowni w obiektach użyteczności publicznej | 2004 – 2007 | 1 000 | - | 250 | 250 | 250 | 250 | Środki gminy, fundusze strukturalne |
|  |  | Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dąbie Kujawskie Bud.lub rozbud.odp.Agnieszk Segregacja odp. u źródła | 2006 | 650 1500 23 | - | - | - | 650 |  | Środki gminy, fundusze strukturalne |
| 2 | Gmina Boniewo | Budowa oczyszczalni : I etap kanalizacji II etap kanalizacji III etap kanalizacji | 2003-2004 2005 2006 | 3.797 1.565 217 | 1.800 - - | 1.997 - - | - 1.565 - | - - 217 | - - - | SAPARD, WFOŚiGW, środki własne -SAPARD, środki własne Fundusze strukturalne, Środki własne |
|  |  | Budowa składowiska odpadów | 2006-2008 | 2.000 | - | - | - | 500 | 1000 | Fundusze strukturalne, środki własne |
|  |  | Zakup pojemników oraz samochodu | 2005-2010 | 370 | - | - | 10 | 10 | 10 | WFOŚiGW, środki własne |
|  |  | Budowa oczyszczalni przydomowych | 2005-2009 | 2.000 | - | - | 200 | 200 | 200 | WNOŚiGW, Fundusze strukturalne |
|  |  | Likwidacja dzikich wysypisk | 2003-2008 | 20 | - | - | 5 | 5 | 5 | Starostwo Powiatowe |
| 3. | Gmina Baruchowo | Budowa ścieżki rowerowej –rozwój turystyki rowerowej | 2004 | 200 | - | 100 | 100 | - | - | Budżet gminy, SAPARD |
|  |  | Montaż oczyszczalni przyzagrodowych- lepsza gospodarka wodno-ściekowa | 2004 | 60 | - | 60 | - | - | - | Budżet gminy, WFOŚiGW, NFOŚ |
|  |  | Budowa kolektora przeciwpowodziowego – przeciwdziałanie naturalnym zalewom terenu | 2004 | 730 |  | 5 | 200 | 350 |  | Nagrody z konkursów |
|  |  | Montaż wagi na składowisku- łatwość szacowania ilości odpadów | 2004 | 35 | - | 5 | 20 | 10 | - | NFOŚ, Urząd Marszałkowski |
|  |  | Budowa odgazowania na składowisku - zapobieganie emisji gazów do atmosfery | 2005 | 30 | - | 4 | 10 | 16 | - | Budżet gminy, NFOŚiGW |
|  |  | Montaż wiaty stalowej- ograniczanie pojemności odpadów przygotowanych do przerobu wtórnego | 2004 | 45 | - | 15 | 30 | 5 | - | Budżet gminy, Urząd Marszałkowsk, WFOŚiGW |
|  |  | Montaż prasy i młynka do tworzyw sztucznych na składowisku - ograniczenie pojemności odpadów przygotowanych do przerobu wtórnego |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zalesianie i zadrzewianie terenów- remizy śródpolne, wzbogacanie krajobrazu, ostoja dla zwierząt | 2003 | 25 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | Budżet, WFOŚiGW |
| 4. | Gmina Kowal | Budowa oczyszczalni ścieków z kolektorem sanitarnym w Gołaszewie dla sołectw Gołaszewo, Kanonowo, Przydatki Gołaszewskie | 2003-2005 | 4.400 | 1.488 | 1.500 | 1.612 | - | - | - |
|  |  | Budowa stacji uzdatniania wody w Nakonowie | 2004-2005 | 600 | - | 400 | 200 | - | - | - |
| 5. | Gmina Lubanie | 1)Realizacja II etapu budowy sieci kanalizacyjnej w południowo-wschodniej części Lubania oraz przysiółku Babowo, 2)Budowa kolektorów grawitacyjnych K-10 do K-15, 3)Budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi PS-7 do PS-10. 4)Budowa oczyszczalni przydo | 2003-2007 | - 10% udział własny | - | - | - | - | - | Środki własne gminy, środki własne inwestorów indywidualnych, preferencyjne (BOŚ, WFOŚiGW, NFOŚiGW), Inne dotacje budżetowe i cele, Fundusze przedakcesyjne i strukturalne |
| 6. | Gmina Lubień Kujawski | Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami: 1)Wodociąg Świerna, Wąwał, Wola Dziankowska, Dziankówek, 2)Wodociąg: Bilno-Beszyn- Szewo-Modlibórz | 2004 2004 | 1100 1200 | - - | 1100 1200 | - - | - - | - - | Środki własne, SAPARD Środki własne, SAPARD |
|  |  | Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim z budową kanalizacji ściekowej Kamienna – Lubień | 2004-2005 | 2610 | - | 1310 | 1300 | - | - | środki własne, SAPARD |
|  |  | Modernizacja kotłowni ZPO Lubień Kujawski | 2004 | 1000 | - | 1000 | - | - | - | Środki własne SIDA Szwecja, WFOŚiGW |
|  |  | Budowa składowiska odpadów komunalnych | 2006-2007 | 1500 | - | - | - | 800 | 700 | środki własne, WFOŚiGW |
|  |  | Modernizacja dróg gminnych Rutkowice Wiktorowo-Błędowo Bilno-Szewo Chojny Gliznowo Gagowy Stare Bilno Szewo | 2005 2005 2005 2004 2006 2007 2007 2007 | 700 1100 700 750 300 1300 450 400 | - - - - - - - | - - - 750 - - - - | 700 1100 700 - - - - - | - - - 300 - - - | - - - - 1300 450 400 | Środki własne, SAPARD, ZPORR, fundusze strukturalne |
| 7. | Gmina Fabianki | Budowa kanalizacji w m. Nasiegniewo, Skórzno, Chełmica | 2004 - 2007 | 6720 | - | 2000 | 2000 | 1360 | 1360 | SAPARD, środki własne gminy |
|  |  | Budowa wodociągu w m. Lisek | 2003-2004 | 597 | 250 | 347 | - | - | - | SAPARD, środki własne |
|  |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków Fabianki | 2003 - 2005 | 1766 | - | 500 | 766 | - | - | Środki własne i unijne , |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w Szpetalu Górnym | 2004 | 200 | - | 60 | 140 | - | - | Środki własne i unijne |
|  |  | Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w m. Szpetal Górny | 2004-2005 | 2501 | - | 401 | 2100 |  |  | Środki własne i unijne , |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w Chełmicy Dużej | 2003-2004 | 180 | 130 | 50 |  |  |  | SAPARD |
| 8. | Gmina Włocławek | Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wistce Królewskiej i w Murku- 728m/ zagród | IV.2004 – VI. 2004 | 84 | - | 84 |  |  |  | Środki własne, SAPARD |
|  |  | Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej z przyłączami w Dobiegniewie – 6m3/d | 2006-2007 | 250 | - |  |  | 25 | 225 | środki własne, EFRR |
|  |  | Wodociąg z przyłączami we wsi Potok- 1=2km | 2005-2006 | 230 | - |  | 30 | 220 | - | środki własne, EFRR |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Kruszynie, Kruszynku i Dobrej Woli- 4239m /216 M, 1 przepompownia | IV.2004/ X.2004 | 1.875 | - | 1.875 |  |  |  | Środki własne, SAPARD |
|  |  | Budowa chodników: 18. Kruszyn 1400m 19. Kruszynek- Poddębice 1637m 20. Kruszynek- Świętosław 900m | 2004-2005 2004-2006 2004-2006 | 95 149 150 | - - - | 45 30 40 | 50 40 80 | - 79 30 | - | Środki własne, Starostwo Powiatowe Środki własne |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w Kruszynie, Dobrej Woli i Gróbcach- 6km, 3 przepompownie ścieków/ 216M | 2006/2007 | 2089 |  |  |  | 1000 | 1089 | Środki własne, EFRR |
|  |  | Przebudowa dróg z ziemnych na utwardzone: 1. Józefowo- Ładne 3145m 2. Pińczata 900m 3. Dęby- Skoki 5318m 4. Wistka Królewska 548m 5. Smólnik- Adaminowo 1880m 6. Józefowo- Włocławek 1233m 7. Humlin- Wichrowice 678m 8. Gróbce- Sykuła 1256m 9. Gołębin- Koszanowo 1170m 10. Mursk- Smólnik 1525 11. Smólnik 1440m 12. Łagiwniki 1440m 13. Markowo 1000m 14. Telążna Leśna- Telążna Stara 1100m 15. Kaniewo- Kruszyn 1100m 16. Ładne- Józefowo 3000m 17. Warząchewka Nowa- Warząchewka Królewska 1640m | 2006 2004 2005-2006 2007 2004-2005 2007 2007 2004 2007 2004 2005-2006 2004-2006 2005 2004 2007 2007 2004 | 861 207 2400 355 658 650 380 690 380 682 750 827 60 60 60 500 35 | - - - - - - - | - 207 - - 236 - - 690 682 - 416 60 - - 35 | - - 580 - 442 - - - - - 300 - 60 | 861 - 1820 - - - - - - - 450 411 | - - - 355 650 380 - 380 - - - - - 60 500 | Środki własne, EFRR Środki własne, SAPARD, EFRR Środki własne, SAPARD, FOGR Środki własne, EFRR FOGR, Środki własne |
| 9. | Gmina Chodecz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno | 2004-2005 | 2464 | - | 794 | 1670 | - | - | Środki własne , WOŚiGW, SAPARD |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarno-ciśnieniowej dla terenów wypoczynkowych dla m. Szczecin-Bogołomia z odprowadzaniem do oczyszczalni ścieków w m. Mielno | 2005-2006 | 1489 | - | - | 700 | 789 | - | Środki własne, EFRR |
|  |  | Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Chodczu | 2003 | 311 | 311 | - | - | - | - | Środki własne, WFOŚiGW |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Boczna w Chodczu | 2004 | 10 | - | 10 | - | - | - | Środki własne |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej Mielnek-Mielno-Gawin-Pyszkowo-Malinowo-Sadok-Kołatki-Uklejnica | 2004-2006 | 2208 | - | 700 | 700 | 808 | - | Środki własne, EFRR |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej Lubieniec-Piotrowo-Końce | 2005 | - | - | 435 | - | - | - | Środki własne |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej Nowiny | 2006 | 83 | - | - | - | 83 | - | Środki własne, EFRR |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej Brzyszewo-Bodzanówek | 2006 | 65 | - | - | - | 65 | - | Środki własne |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej Ul. Armii Woj.Polskiego do Placu Kościuszki w Chodczu | 2006 | 75 | - | - | - | 75 | - | Środki własne |
|  |  | Modernizacja drogi Chodeczek-Brzyszewo | 2004 | 1093 | - | 1093 | - | - | - | Środki własne SAPARD |
|  |  | Modernizacja ulicy Jodłowej i Bukowej w Chodczu | 2006 | 605 | - | - | - | 605 | - | Środki własne SAPARD |
|  |  | Modernizacja drogi Mstowo-Szczecin | 2005-2006 | 450 | - | - | 200 | 250 | - | Środki własne |
|  |  | Modernizacja ulicy Aptecznej w Chodczu | 2004-2005 | 1284 | - | - | 600 | 684 | - | Środki własne, EFRR |
|  |  | Modernizacja drogi Zbijewo-Psary | 2005-2006 | 3852 | - | - | 2000 | 1852 | - | Środki własne, EFRR |
|  |  | Modernizacja drogi Strzygi-Zielebiewo-Łakno-Łanięta-Łania | 2004 | 50 | - | 50 | - | - | - | Środki własne |
|  |  | Modernizacja drogi Sobiczewy Rozbudowa składowiska odpadów w m. Mielno | 2004-2005 2004 | 605 1408 | - - | 300 1408 | 305 - | - - | - - | Środki własne, EFRR Środki własne, EFRR |
|  |  | Modernizacja ulicy Sadowej i Bocznej w m. Chodecz | 2005 | 689 | - | - | 689 | - | - | Środki własne, |
|  |  | Modernizacja drogi Strzyżki-Mstowo | 2005-2006 | 457 | - | - | 200 | 257 | - | Środki własne, |
|  |  | Modernizacja drogi Kromszewice | 2005-2006 | 1078 | - | - | 500 | 578 | - | Środki własne, EFRR |
|  |  | Modernizacja ulicy Ogrodowei i Przejazd w m. Chodecz | 2006 | 1092 | - | - | - | 1092 | - | Środki własne, |
|  |  | Modernizacja drogi Strzygi | 2006 | 1284 | - | - | - | 1284 | - | Środki własne, EFRR |
|  |  | Modernizacja drogi Chodeczek | 2004 | 150 | - | 150 | - | - | - | Środki własne, |
|  |  | Modernizacja ulicy Polnej w m. Chodecz | 2004 | 873 | - | 873 | - | - | - | Środki własne, SAPARD |
| 10. | Miasto Kowal | Przebudowa drogi ul. Polna | 2005 - 2007 | 1500 | - | - | 700 | 400 | 400 | Środki unijne środki własne |
|  |  | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kowalu | 2004-2006 | 250 | - | 100 | 100 | 50 | - | Środki własne |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna – Tylickiego | 2004 | 150 | - | 150 | - | - | - | środki własne |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. K.Wielkiego – Konarskiego | 2005 | 200 | - | - | 200 | - | - | środki własne |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dobrzyńska – Polna | 2004 | 380 | - | 380 | - | - | - | środki własne |
|  |  | Przebudowa drogi ul. Dobrzyńska | 2004 | 750 | - | 750 | - | - | - | SAPARD |
|  |  | Zakup samochodu do odpad. Zakup pojemników | 2006 | 250 170 | - | - | - | 250 | - | Środki unijne środki własne |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej ul. Zielona | 2004 | 350 | - | 350 | - | - |  | SAPARD |
| 11. | Gmina Brześć Kuj. | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 2004 | 2584,8 | - | 2584,8 | - | - | - | Środki unijne, środki własne WFOŚiGW |
|  |  | Moder.i rozbudź.skł.odpadów w Starym Brześciu Zakup pojemników Zakup samochodu specjal. | 2004 | 1936,9 340 250 | - | 1936,9 | - | - | - | Środki unijne, środki własne WFOŚiGW |
| 12. | Gmina Izbica Kuj. | Budowa sieci kanalizacyjnej Zakup pojemników na odpady Segregacja odpadów | 2004 - 2007 | 2400 35 750 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | Środki własne WFOŚiGW |
| 13. | Gmina Choceń | Budowa ścieżki rowerowej Choceń – Szczutkowo – Wilkowiczki | 2005 | 200 | - | - | 200 | - | - | Fundusze strukturalne, środki własne |
|  |  | Budowa oczyszczalni ścieków w Choceniu | 2004 -2005 | 1588 | - | 794 | 794 | - | - | Fundusze Strukturalne, środki własne |
|  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej w Choceniu | 2005-2006 | 4959 | - | - | 2480 | 2479 | - | Fundusze Strukturalne, środki własne |
|  |  | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Choceniu | 2004 | 324,7 | - | 324,7 | - | - | - | SAPARD środki własne |
|  |  | Przebudowa drogi Wola Nakonowska – Śmiłowice | 2004 | 512 | - | 512 | - | - | - | SAPARD środki własne |
|  |  | Przebudowa drogi Nakonowo Stare | 2004 | 1321 | - | 1321 | - | - | - | SAPARD środki własne |
|  |  | Przebudowa drogi Śmiłowice – Krukowo – Siewiersk Przebudowa drogi Skibice – Wichrowice | 2004 2005 | 463 1300 | - - | 463 - | - 1300 | - - | - - | SAPARD środki własne SAPARD środki własne |
|  |  | Przebudowa drogi Szczutkowo Ośrodek Wypoczynkowy | 2005 | 850 | - | - | 850 | - | - | Fundusze Strukturalne, środki własne |
|  |  | Przebudowa drogi Czerniewice – Wilkowice | 2005 | 600 | - | - | 600 | - | - | Fundusze Strukturalne, środki własne |
|  |  | Przebudowa drogi Jarantowice – kąpielisko J. Borzymowskie | 2005 | 700 | - | - | 700 | - | - | Fundusze Strukturalne, środki własne |

PODSUMOWANIE

Dotychczasowe osiągnięcia społeczeństwa powiatu włocławskiego, w tym gminnych władz samorządowych w szeroko pojętej sferze ochrony środowiska udowadniają, że skoordynowane i konsekwentne wysiłki mogą prowadzić do pozytywnych i łatwo zauważalnych rezultatów. Szczególnie wiele uczyniono w realizacji rozwiązań infrastrukturalnych w większości dziedzin ochrony środowiska.

Analiza  harmonogramu  zadań  ekologicznych na  lata  2004-2007 wskazuje, że wartość tych zadań szacuje się  na kwotę 117.256 tys. zł., w tym w latach 2004-2005  106.867 tys. zł, a w  latach 2006-2007 – 10.389 tys. zł.

# Przyjęte do  Harmonogramu zadania można  podzielić  na następujące grupy:

- Poprawa   zaopatrzenie   ludności w  wodę  (budowa  ujęć  wody, stacji  uzdatniania  wody i  sieci   wodociągowej),na  realizację  których zaplanowano  kwotę 6.631 tys. zł. Zadania planowane były w gminach: Lubraniec, Lubień  Kujawski, Fabianki, Włocławek, Chodecz, Choceń.

Zrealizowano na  kwotę ogółem ok.  1.616,9 tys.  zł,  tj . 24, 38 % , w gminach: Lubraniec, Fabianki, Włocławek, Chodecz,  Choceń.

- Poprawa gospodarki ściekowej (budowa oczyszczalni ścieków komunalnych                         i   przyzagrodowych, budowa  sieci  kanalizacyjnej), na  realizację  których zaplanowano  kwotę 37.657  tys. zł. Zadania planowane były w gminach: Lubraniec, Boniewo, Baruchowo, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski, Fabianki, Włocławek, Chodecz, m.Kowal, Brześć  Kujawski, Izbica  Kujawska, Choceń.

Zrealizowano na  kwotę  ogółem ok. 36.166,2 tys.  zł, tj. 96,04 %, w gminach: Lubraniec, Boniewo, Baruchowo, Fabianki, Włocławek, Chodecz, Lubień  Kuj.

- Zmniejszenie emisji do  powietrza  (budowa  lub modernizacja  kotłowni), na  realizację  których zaplanowano  kwotę 1.817 tys. zł. Zadania planowane były w gminach: Chodecz, Lubień  Kujawski, Lubraniec.

Nie  przystąpiono do realizacji.

- Poprawa gospodarki  odpadami ( modernizacja  i rozbudowa  składowisk  odpadów, likwidacja  dzikich wysypisk  śmieci, wprowadzanie  zbiórki selektywnej  odpadów), na  realizację  których zaplanowano  kwotę 4.987 tys. zł. Zadania planowane były w gminach: Boniewo, Baruchowo, Lubień  Kujawski, Chodecz, Brześć Kujawski.

Zrealizowano na  kwotę  ogółem ok.  2.870,9 tys. zł,  tj. 57,56%, w gminach: Boniewo, Chodecz,  Brześć Kuj.

- Poprawa  infrastruktury  drogowej ( budowa  dróg  twardych, modernizacja  istniejących, budowa  chodników  i ścieżek  rowerowych), na  realizację  których zaplanowano   kwotę  56.079 tys. zł. Zadania planowane były we wszystkich  gminach powiatu.

Zrealizowano na  kwotę  ogółem ok. 11.796,3 tys.  zł, tj. 21,03%,  w gminach: Lubraniec, Baruchowo, Fabianki, Włocławek, Chodecz, Lubień  Kuj.

Ogółem zadania  ujęte do harmonogramu zrealizowano  na  kwotę ok. 52.450.3 tys. zł co stanowi 49,08% planu (106.867 tys. zł).

Z powyższej analizy wynika, iż  najważniejszymi zadaniami ekologicznymi dla wszystkich gmin powiatu jest  poprawa stanu dróg,  na drugim  miejscu są  zadania  dotyczące   poprawy  gospodarki  ściekowej, w dalszej  kolejności  poprawa zaopatrzenia  ludności w  wodę, usprawnienie  gospodarki  odpadami  i  ochrony  powietrza.

W większości  gmin wybudowano wodociągi i zaistniał w  związku z tym  problem  rozwiązania  zwiększonej ilości ścieków  bytowych.

Natomiast  gospodarka  odpadami  jest w  miarę dobrze zorganizowana W Planie  Gospodarki Odpadami Powiatu Włocławskiego  na  lata  2004-2011 na  podstawie wytycznych z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęto wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przez mieszkańców powiatu włocławskiego w stosunku do roku 2002 o 16 % w 2007 roku. Prognozowane w związku  z tym ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie powiatu włocławskiego w 2007r będą wynosić 20 816 Mg. W powiecie włocławskim w 2002 roku  wytworzono ogółem                    17 945 Mg odpadów (bez odpadów  przemysłowych).

10 gmin na  13  jednostek samorządowych posiada gminne  składowiska odpadów. Trzy   pozostałe ( m. Kowal, Boniewo, Włocławek) ma zawarte  umowy na odbiór  odpadów. W gminach zorganizowany został odbiór odpadów  komunalnych z gospodarstw  domowych. Starostwo  Powiatowe wydało 82 decyzje w zakresie  gospodarki  odpadami  między  innymi  na wytwarzanie  odpadów, odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie  i transport.

Problemem  pozostają  jednak wyroby azbestowe, których  usunięcie ustawowo ma  nastąpić  do  końca  2032r. Celem wypracowania metod  ich usunięcia gminy dokonały wstępnej inwentaryzacji wyrobów zawierających  azbest. Ilości  wyrobów  azbestowych  w  gminach

powiatu  włocławskiego obrazuje  poniższa  tabela

| Lp. | Gmina | Ilość zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych Mg | Ilość wyrobów zakwalifikowanych do usunięcia Mg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | m. Kowal | 77 | 77 |
| 2 | Brześć Kujawski | 3354 | 1271 97 Mg w 2005 r. |
| 3 | Lubień Kujawski | 3962 | 3962 |
| 4 | Chodecz | 2000 | -- |
| 5 | Izbica Kujawska | 1235 | 1235 |
| 6 | Lubraniec | 2970 | 2970 |
| 7 | gm. Włocławek | 1780 | 1780 |
| 8 | Baruchowo | 995 | 995 |
| 9 | Boniewo | 2285 | 2285 |
| 10 | Choceń | 2295 | 50 |
| 11 | Fabianki | 1011 | -- |
| 12 | gm. Kowal | 2026 | bd |
| 13 | Lubanie | 1704 | 1704 30 Mg w 2005 r. |
| RAZEM | 25694 |  |

Źródło: ankiety urzędów gmin z inwentaryzacji wyrobów azbestowych oraz gminne plany

gospodarki odpadami

Problem  emisji  szkodliwych  substancji do  powietrza został praktycznie rozwiązany.  Budynki  użyteczności  publicznej mają  zainstalowane  kotłownie na  opał ekologiczny : olej  lub gaz.

W zakresie  zadań związanych  z  ochroną  ludności  w  procesie  zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy  w  przypadku  poważnych awarii czy zdarzeń  losowych  Starosta  Włocławski  Zarządzeniem  Nr  36 z dn. 6 września  2004r. powołał  Powiatowy  Zespół  Reagowania  Kryzysowego  oraz  Powiatowe Centrum Zarządzania  Kryzysowego przy  Komendzie Państwowej  Straży  Pożarnej we  Włocławku, ul. Rolna 1. Głównymi zadaniami  Powiatowego  Zespołu  Reagowania  Kryzysowego jest monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji, realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej, przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej, realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej oraz  realizowanie zadań   na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Natomiast do zadań  Powiatowe Centrum Zarządzania  Kryzysowego należy całodobowe monitorowanie, prognozowanie i analizowanie sytuacji bezpieczeństwa w  powiecie.

Powiat  wspomaga również finansowo  działania  jednostek  organizacyjnych ze  środków Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej.

Powiatowy  Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  we  Włocławku działa   od  1999 roku. W okresie  od  1999 roku do końca  2005 roku udzielono    dotacji   na kwotę 380 700 zł. na  dofinansowanie 119 zadań.

Dysponentem funduszu jest Zarząd  Powiatu  we  Włocławku. Udzielona dotacja nie  może  przekroczyć 50% kosztów   realizowanego zadania. Wnioski o  udzielenie  dotacji składają  głównie następujące jednostki  organizacyjne z terenu  powiatu: gminy, szkoły, ZHP Chorągiew  Kujawsko-Pomorska,  Ochotnicze  Straże Pożarne, Polski Związek Wędkarski, Gospodarstwo  Rybackie, Centrum  Edukacji  Ekologicznej, instytucje  prowadzące  monitoring środowiska, Związek  Pszczelarski i Domy  Dziecka.

Wnioskodawcy występują   o  dofinansowanie następujących zadań: edukacja ekologiczna połączona z propagowaniem działań  proekologicznych, monitoring  środowiska, zakup sprzętu i  odzieży  oraz aparatury  i  urządzeń  niezbędnych  podczas prowadzenia  akcji ratowniczych,  zachowanie  równowagi przyrodniczej  oraz  trwałości   podstawowych   procesów przyrodniczych jak mała retencja wodna,  nasadzenia drzew,  wspieranie  hodowli ginących ptaków, zarybianie czy ochrona  przed  masowo występującymi szkodnikami                    i chorobami roślin  i zwierząt oraz  w zakresie gospodarki odpadami zakup zestawów   pojemników  na   odpady  umożliwiających  ich wstępną segregację, akcja sprzątanie  świata, likwidacja  dzikich wysypisk czy modernizacja  składowisk odpadów.

Analiza  wpływających do  Starostwa  Powiatowego  wniosków  o pozwolenie  na  budowę  czy  dokonanych zgłoszeń robót  budowlanych dotyczących budowy  płyt  gnojowych  i zbiorników  na  płynne  odchody zwierzęce wskazuje, że w terminie  określonym  ustawą  o nawozach  i nawożeniu- październik 2008 r. – zostaną w znacznej  mierze  ograniczone  źródła  zanieczyszczeń wód  związkami azotowymi pochodzącymi z rolnictwa. Zarejestrowano w  omawianym  okresie ok. 200 zgłoszeń  i wniosków.

Stan środowiska w powiecie uległ znacznej poprawie również dzięki ograniczeniu nadmiernej emisji zanieczyszczeń środowiska z dużych źródeł przemysłowych, w tym zwłaszcza dużych zakładów zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie powiatu - mieście Włocławku.

Dzisiejsza sytuacja ekologiczna w powiecie włocławskim jest nieporównywalnie lepsza, co oznacza, że wykonaliśmy już w znacznej części zadania ekologiczne, jakie nasza społeczność miała i nadal ma do zrealizowania.

Zmieniająca się szybko rzeczywistość niesie za sobą nowe wyzwania: narastająca presja komunikacji samochodowej, bezrobocie i związane z nim obszary ubóstwa, trudniejszy dostęp do zasobów naturalnych. Nie są to tylko problemy powiatu - borykają się z nimi praktycznie wszystkie społeczności na całym świecie.

Wyposażenie obszarów wiejskich powiatu w urządzenia infrastruktury technicznej jest podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego i podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej.

Aktywizacja gospodarcza może nastąpić poprzez wielo funkcyjny rozwój. Aby temu sprostać należy dążyć do podniesienia poziomu wykształcenia i dokonania przekształceń struktury społeczno-zawodowej mieszkańców.

Drugą wiodącą formą rozwoju powiatu, obok rolnictwa może być turystyka w powiązaniu z agroturystyką. Wiązało to się będzie z poprawą walorów estetycznych wsi i infrastruktury turystycznej.

Zarząd  Powiatu we  Włocławku stwierdza  ponadto, że samorządy  gminne z terenu  powiatu  włocławskiego uwzględniały zapisy  Programu  Ochrony  Środowiska i  Planu  Gospodarki  Odpadami  Powiatu  Włocławskiego  na  lata  2004-2011 przy  opracowywaniu swoich programów  i  planów.

Jednakże termin  uchwalania  tych   programów  i  planów  przez  właściwe  miejscowo  rady  gmin oraz  rady  miejskie był  bardzo różny,  obrazuje to poniższa  tabela.

Wykaz  uchwał Zarządu  Powiatu we  Włocławku w sprawie wyrażenia  opinii o projektach gminnych  programów  ochrony  środowiska                              i  gminnych  planów  gospodarki  odpadami  na  lata 2004-2011

| Lp | Gmina | Nr uchwały Zarządu Powiatu | Data podjęcia uchwały Zarządu Powiatu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lubraniec | 245/04 | 28.07.2004r. | Pozytywna opinia |
| 2 | Lubanie | 244/04 | 28.07.2004r. | „ |
| 3 | Izbica Kujawska | 251/04 | 11.08.2004r. | „ |
| 4 | Choceń | 268/04 | 31.082004r. | „ |
| 5 | Boniewo | 276/04 | 22.09.2004r | „ |
| 6 | Włocławek | 280/04 | 28.09.2004r. | „ |
| 7 | Baruchowo | 283/04 | 6.10.2004r. | „ |
| 8 | gm.Kowal | 285/04 | 20.10.2004r. | „ |
| 9 | Brześć Kujawski | 305/04 | 22.12.2004r. | „ |
| 10 | m. Kowal | 304/04 | 22.12.2004r. | „ |
| 11 | Lubień Kujawski | 315/05 | 2.02.2005r. | „ |
| 12 | Chodecz | 395/05 | 25.05.2005r. | „ |
| 13 | Fabianki | 547/06 | 19.04.2006r. | „ |

Sporządził Wydział Ochrony Środowiska,				Zatwierdził Zarząd  Powiatu

Rolnictwa, Leśnictwa  i  Infrastruktury					we Włocławku

Budowlanej Starostwa  Powiatowego					dnia 22.05.2006 R.

we Włocławku

Włocławek  maj 2006r.

# Footnotes

Lubraniec 261349 zł  - sieć wodociągowa Redecz Wielki, Lubraniec Parcele,Fabianki – 348,4tys. zł - sieć odociągowa

Lisek,Włocławek –594tys. zł – sieć wodociągowa Mursk,Wistka Królewska, Potok, Dobiegniewo ,Chodecz -

885 tys.    zł - sieć wodociągowa Nowiny,Choceń – 324,7tys. zł – modernizacja stacji uzdatniania wody w  Choceniu.

Lubraniec – 636,9 tys. zł – sieć kanalizacyjna w  Lubrańcu, Boniewo – 5998,9 tys zł – I i  II etap sieci  kanalizacyjnej,

Baruchowo – 296,7 tys zł – rozbudowa sieci  kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni, Fabianki – 1397,7 tys. zł-

rozbudowa oczyszczalni, sieć kanalizacyjna w Nasiegniewie, Skórznie  i Chełmicy, budowa  kolektora kanalizacji w

Szpetalu Górnym;Włocławek – 1875 tys. zł –budowa kanalizacji w Kruszynie, Kruszynku,Świętosławiu i

Poddębicach;Chodecz – 2310,8 tys. zł –rozbudowa  miejskiej  oczyszczalni ;Lubień  Kuj.- 2850 tys. zł – modernizacja

miejskiej  oczyszczalni.

Boniewo – 12 tys. zł – zakup pojemników  i likwidacja dzikich wysypisk;Chodecz-910 tys. zł – rozbudowa  składowiska

odpadów Mielno;Brześć Kuj.-1936,9 zł - rozbudowa  składowiska  odpadów Brześć, zakup  pojemników .

Lubraniec – 2373,9 tys. zł – modernizacja dróg gminnych w Siemnowie, Grójcu, Lubrańcu, Biernatach, Krowicach

Baruchowo – 248,3 tys. zł – ścieżka  rowerowa ;Fabianki – 376,7 tys.  zł – modernizacja dróg  gminnych w Chełmicy

Dużej,Szpetalu Górnym,;Włocławek –302.3 tys. zł –modernizacja gminnych dróg  ziemnych na  utwardzone w Skokach,

Smolniku, Łagiewnikach, Warząchewce  Krolewskiej, Telążnie  Leśnej, Kaniewie, Józefowie, Huminie, Koszanowie,

Gróbcach ;Chodecz-1321,2 tys. zł – modernizacja gród gminnych w Sobiczewach, Chodaczku, Brzyszewie;Lubień  Kuj. –

4800 tys. zł – modernizacja dróg  gminnych w Wiktorowie, Chojnach, remont drogi  nmr 1 w Lubieniu  Kujawskim.

Ustawa o odpadach zawiera wymóg opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, akcentując jednocześnie obowiązek zgodności tych planów z planami wyższego szczebla. Dokumentem nadrzędnym dla niniejszego planu jest Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Włocławskiego jest takim samym dokumentem nadrzędnym  dla  gminnych  planów gospodarki odpadami z powiatu  włocławskiego. Wg art. 9 ust 2 ustawy z dn. 29 lipca 2005r. o zmianie  ustawy  o odpadach oraz zmianie  niektórych  innych ustaw (Dz.U. Nr 175, poz. 1458), określono iż  pierwsze szczegółowe sprawozdanie  z realizacji   wojewódzkiego, powiatowego i gminnego  planu gospodarki  odpadami  obejmie  okres  od  dnia  uchwalenia  planu gospodarki  odpadami  do dnia  31 grudnia 2006r. co oznacza, że  w  przypadku „Planu  Gospodarki  Odpadami  Powiatu Włocławskiego na lata 2004-2011” winno ono być, przy uwzględnieniu także  zapisu  art. 14 ust. 13 pkt 2 ustawy  o

odpadach , przedłożone  przez  Zarząd  Powiatu we Włocławku, Radzie  Powiatu we Włocławku  i  dodatkowo Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, do dnia  30 czerwca  2007 roku.