Załącznik nr  4

do sprawozdania z wykonania

budżetu Powiatu Włocławskiego

za rok 2015

### Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 r.

Plan na 2015 rok po zmianach na wydatki majątkowe zamyka się kwotą 14.157.559,35 zł                                 i został zrealizowany na  kwotę  13.922.879,71 zł, co stanowi 98,34% planu.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

### 1) w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Plan na 2015 rok | Wykonanie na 31.12.2015 rok | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 60014 | 6050 6060 6610 | 10.300.658,35 73.241,00 30.000,00 | 10.240.911,85 68.191,20 23.500,00 | 99,42 93,11 78,33 |
| 600 | 60016 | 6300 | 1.817.243,00 | 1.815.401,96 | 99,90 |
| 710 | 71014 | 6050 6060 | 18.000,00 52.251,00 | 12.700,00 40.570,89 | 70,56 77,65 |
| 710 | 71015 | 6060 | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00 |
| 720 | 72095 | 6059 | 103.362,00 | 75.916,76 | 73,45 |
| 750 | 75095 | 6050 | 23.700,00 | 18.799,32 | 79,32 |
| 754 | 75404 | 6170 | 21.500,00 | 21.500,00 | 100,00 |
| 851 | 85111 | 6220 | 185.000,00 | 185.000,00 | 100,00 |
| 852 | 85201 | 6050 | 71.530,00 | 71.050,00 | 99,33 |
| 852 | 85202 | 6050 | 1.016.513,00 | 1.016.512,24 | 100,00 |
| 900 | 90019 | 6050 6230 | 317.861,00 15.000,00 | 226.125,49 15.000,00 | 71,14 100,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | 108.000,00 | 88.000,00 | 81,48 |
|  | Ogółem |  | 14.157.559,35 | 13.922.879,71 | 98,34 |

2) w stopniu realizacji zakupów inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych w 2015r.

| Lp. | Nazwa inwestycji | Łączne koszty | Plan wydatków na 2015r. | Wydatki poniesione w 2015r. | Wydatki do poniesienia w latach następnych | Stopień realizacji inwestycji i zakupów (z jakich środków inwestycja realizowana) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie od km 9+615 do km 19+000 – odcinek od km 14+474,09 do km 18+984,06 etap II | 4.552.759,35 | 4.552.759,35 | 4.551.881,75 | Zadanie zakończone | NPPDL: 2.265.597,76 Gm. Choceń: 702.335,00 Gm. Lubień Kujawski: 200.000,00 Gm. Brześć Kujawski: 136.444,00 Środki własne: 1.247.504,99 |
| 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola – Lubraniec od km 0+000 do km 6+910,30 | 5.267.153,00 | 5.267.153,00 | 5.266.402,40 | Zadanie zakończone | NPPDL: 2.632.326,59 Gm. Brześć Kujawski: 298.500,00 Gm. Baruchowo: 225.911,00 Gm. Lubraniec: 517.520,00 Środki własne: 1.592.144,81 |
| 3. | Podział dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518” na dwa etapy wykonawcze pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518” | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 4. | Przebudowa II etapu drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek | 189.202,00 | 189.202,00 | 189.201,68 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 5. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewice – Baruchowo 4+897 do km 9+984- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej | 107.544,00 | 107.544,00 | 78.739,00 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 6. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek 6+225 do km 11+254- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej | 70.000,00 | 70.000,00 | 48.785,25 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 7. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek etap III i etap IV –opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej | 60.000,00 | 60.000,00 | 56.530,70 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 8. | Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej: Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej 2913C Lubraniec – Kruszynek w m. Lubraniec i w m. Lubraniec Parcele | 44.000,00 | 44.000,00 | 39.371,07 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 9. | Zakup zalewarki do szczelin asfaltowych | 8.241,00 | 8.241,00 | 8.241,00 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 10. | Zakup rębaka do gałęzi | 65.000,00 | 65.000,00 | 59.950,20 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 11. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie od km 5+816 do km 6+186 w miejscowości Lubomin- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | Zadanie niezrealizowane | Środki własne Umowa z Gm. Boniewo nie została podpisana |
| 12. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna od km 4+908 do km 9+368- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.500,00 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 13. | Przebudowa dróg gminnych Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo (Gmina Lubień Kuj.) | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Zadanie zakończone | Pomoc finansowa |
| 14. | Przebudowa drogi gminnej Skrzynki – Lubaty (Gmina Baruchowo) | 225.912,00 | 225.912,00 | 225.911,39 | Zadanie zakończone | Pomoc finansowa |
| 15. | Przebudowa ciągu komunikacyjnego – ul. Przemysłowa, Mickiewicza i Traugutta (Gmina Brześć Kujawski) | 334.326,00 | 334.326,00 | 334.325,47 | Zadanie zakończone | Pomoc finansowa |
| 16. | Przebudowa i wzmocnienie dróg gminnych z regulacją skrzyżowań Śmiłowice – Olganowo – Wichrowice – Skibice (Gmina Choceń) | 246.658,00 | 246.658,00 | 246.658,44 | Zadanie zakończone | Pomoc finansowa |
| 17. | Przebudowa ciągu komunikacyjnego Koniec – Biernatki – Kłobia – Gołębin – Ossowo – Sokołowo (Gmina Lubraniec) | 360.347,00 | 360.347,00 | 360.347,25 | Zadanie zakończone | Pomoc finansowa |
| 18. | Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Koszanowo i miejscowości Nowa Wieś pod potrzeby terenów inwestycyjnych (Gmina Włocławek) | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Zadanie zakończone | Pomoc finansowa |
| 19. | Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo – Machnacz – II etap (Gmina Brześć Kujawski) | 250.000,00 | 250.000,00 | 248.159,41 | Zadanie zakończone | Pomoc finansowa |
| 20. | Modernizacja sieci | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.700,00 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 21. | Zakup serwera dwuprocesowego z pełną macierzą dyskową | 28.000,00 | 28.000,00 | 18 081,00 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 22. | Zakup urządzenia do kopii bezpieczeństwa | 19.000,00 | 19.000,00 | 17.938,89 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 23. | Zakup drukarki kolorowej z dwoma szufladami na A-4 i A-3 | 5.251,00 | 5.251,00 | 4.551,00 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 24. | Zakup komputera | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 25. | Zakup oprogramowania i licencji | 103.362,00 | 103.362,00 | 75.916,76 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 26. | Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych | 23.700,00 | 23.700,00 | 18.799,32 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 27. | Wsparcie finansowe w zakupie radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 28. | Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup aparatury medycznej-aparatu TRG oraz sprzętu mikroskopowego do laboratorium | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 29. | „Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej”- opracowanie dokumentacji projektowej | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 30. | „Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce Nr 89/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie gmina Brześć Kujawski”- opracowanie dokumentacji projektowej | 28.290,00 | 28.290,00 | 28.290,00 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 31. | Dostawa kotła KW-GR 170 wraz z montażem do istniejącej instalacji | 15.240,00 | 15.240,00 | 14.760,00 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 32. | „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Kurowie” | 404.714,00 | 404.714,00 | 404.714,10 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 33. | „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Kowalu” | 497.240,00 | 497.420,00 | 497.240,00 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 34. | Montaż drzwi przeciwpożarowych oraz oddzielenie kotłowni olejowej od magazynów –Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 49.412,00 | 49.412,00 | 49.411,56 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 35. | Modernizacja i przebudowa obiektu Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego | 65.147,00 | 65.147,00 | 65.146,58 | Zadanie zakończone | Środki własne |
| 36. | Termomodernizacja budynków i racjonalizacja zużycia energii | 91.735,00 | 91.735,00 |  | Wydatki poniesione zostaną na planowane zadania w latach następnych | Środki własne z uzyskanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| 37. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej –Domu Pomocy Społecznej w Kowalu | 125.869,00 | 125.869,00 | 125.868,49 | Zadanie zakończone | Środki własne z uzyskanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| 38. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-Domu Pomocy Społecznej w Kurowie | 100.257,00 | 100.257,00 | 100.257,00 | Zadanie zakończone | Środki własne z uzyskanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| 39. | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Zadanie zakończone | Środki własne z uzyskanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| 40. | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 108.000,00 | 108.000,00 | 88.000,00 | Zadanie zakończone |  |
|  | RAZEM | 14.157.559,35 | 14.157.559,35 | 13.922.879,71 |  |  |

3) Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

## Dział 600 – Transport i łączność

## Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W okresie sprawozdawczym na wydatki majątkowe wydatkowano 10.332.603,05 zł (na plan – 10.403.899,35 zł), tj. 99,31% planu - wydatki zostały poniesione:

- w §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –planowane wydatki-10.300.658,35 zł - poniesione wydatki 10.240.911,85 zł- w tym na realizację niżej wymienionych zadań:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie od km 9+615 do km 19+000 – odcinek od km 14+474,09 do km 18+984,06 etap II”- planowane wydatki 4.552.759,35 zł, wydatkowano 4.551.881,75 zł, tj. 99,98% planu;

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola – Lubraniec od km 0+000 do km 6+910,30”- planowane wydatki 5.267.153,00 zł, wydatkowano 5.266.402,40 zł, tj. 99,99% planu;

3) „Podział dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518” na dwa etapy  wykonawcze pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518”- planowane wydatki 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł, tj. 100% planu;

4) „Przebudowa II etapu drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek”- planowane wydatki 189.202,00 zł, wydatkowano 189.201,68 zł, tj. 100,00% planu;

5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewice – Baruchowo 4+897 do km 9+984- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej” - planowane wydatki 107.544,00 zł, wydatkowano 78.739,00 zł, tj. 73,22% planu;

6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek 6+225 do km 11+254- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej”- planowane wydatki 70.000,00 zł, wydatkowano 48.785,25 zł, tj. 69,69% planu;

7) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek etap III i etap IV –opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej”- planowane wydatki 60.000,00 zł, wydatkowano 56.530,70 zł, tj. 94,22% planu;

8) „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej: Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej 2913C Lubraniec – Kruszynek w m. Lubraniec i w m. Lubraniec Parcele”- planowane wydatki 44.000,00 zł, wydatkowano 39.371,07 zł, tj. 89,48% planu;

- w §6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –planowane wydatki- 73.241,00 zł, wykonanie 68.191,20 zł- w tym na realizację poniżej wymienionych zadań:

1) zakup zalewarki do szczelin asfaltowych  – planowane wydatki 8.241,00 zł, wydatkowano 8.241,00 zł, tj. 100% planu;

2) zakup rębaka do gałęzi– planowane wydatki 65.000,00 zł, wydatkowano 59.950,20 zł, tj.  92,23 % planu.

- w §6610 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowane wydatki 25.000,00 zł, wydatkowano 23.500,00 zł

1) dotacja przekazana Gminie Lubień Kujawski na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna od km 4+908 do km 9+368- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”- 23.500,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi gminne

W okresie sprawozdawczym na wydatki majątkowe wydatkowano 1.817.243,00 zł (na plan – 1.815.401,96 zł), tj. 99,90% planu - wydatki zostały poniesione:

- w §6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 1.817.243,00 zł, wykonanie 1.815.401,96 zł, tj. 99,90% planu

Dotacja została przekazana dla:

- samorządu gminy Baruchowo - na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Skrzynki-Lubaty”  – 225.911,39 zł;

- samorządu gminy Brześć Kujawski na realizację zadania pn. ”Przebudowa ciągu komunikacyjnego – ulica Przemysłowa, Mickiewicza (skrzyżowanie) i Traugutta w m. Brześć Kujawski” – 334.325,47 zł;

- samorządu gminy Choceń na realizację zadania pn. ”Przebudowa dróg gminnych w rejonie komunikacyjnym gmin Włocławek, Lubraniec, Boniewo i Choceń” w zakresie zadania pn.”Przebudowa i wzmocnienie dróg gminnych z regulacją skrzyżowań przy drodze powiatowej w rejonie komunikacyjnym Śmiłowice –Olganowo- Wichrowice- Skibice” – 246.658,44 zł;

- samorządu gminy Lubień Kujawski na realizację zadania pn. ”Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski”- 200.000,00 zł;

- samorządu gminy Lubraniec na realizację zadania pn. ”Przebudowa ciągu komunikacyjnego   Koniec- Biernatki-Kłobia – Gołębin – Ossowo - Sokołowo” – 360.347,25 zł;

- samorządu gminy Brześć Kujawski na realizację zadania pn. ”Budowa infrastruktury drogowej   i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo – Machnacz – II etap” –  248.159,41 zł;

- samorządu gminy Włocławek na realizację zadania pn. ”Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Koszanowo i miejscowości Nowa Wieś pod potrzeby terenów inwestycyjnych”- 200.000,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W okresie sprawozdawczym na wydatki majątkowe wydatkowano 53.270,89 zł (na plan –70.251,00 zł), tj. 75,83% planu - wydatki zostały poniesione:

-w §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –planowane wydatki-18.000,00 zł, wydatkowano 12.700,00 zł, tj. 70,56 % planu;

Środki w tym  paragrafie wydatkowane zostały na modernizację sieci powodującą 10 – krotne zwiększenie przepustowości sieci.

- w §6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane wydatki 52.251,00 zł, wydatkowano 40.570,89 zł, tj. 77,65% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono: drukarkę laser A-3 kolor LEXMARK C925de, serwer dwuprocesowy z pełną macierzą dyskową oraz urządzenie do wykonywania automatycznego backupu danych Barrakuda 1Y oraz 1Y IR Backup Serwer 390 wraz z serwisem.

Rozdział 71015- Nadzór budowlany

W okresie sprawozdawczym na wydatki majątkowe wydatkowano 3.700,00 zł (na plan –3.700 zł), tj. 100% planu - wydatki zostały poniesione:

- w §6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono komputer.

Dział 720-  Informatyka

Rozdział 72095- Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym na wydatki majątkowe wydatkowano 75.916,76 zł (na plan – 103.662,00 zł), tj. 73,45% planu - wydatki zostały poniesione:

- w §6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - planowane wydatki 103.362,00 zł, wykonanie 75.916,76 zł

Środki finansowe w kwocie 75.916,76 zł wydatkowano na wkład własny do projektu realizowanego przez Powiat Włocławski pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz na zapewnienie trwałości projektu do obligatoryjnego, odpłatnego korzystania ze specjalnych łączy sieci transmisji danych i fakultatywnie z dostępu do Internetu poprzez operatora wyłonionego przez Beneficjenta Końcowego.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75095- Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym na wydatki majątkowe wydatkowano 18.799,32 zł (na plan – 23.700,00 zł), tj. 79,32% planu - wydatki zostały poniesione:

- w §6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane wydatki 23.700,00 zł, wydatkowano 18.799,32 zł,

Środki finansowe zostały wydatkowane na budowę wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie policji

W okresie sprawozdawczym na wydatki majątkowe wydatkowano 21.500,00 zł (na plan – 21.500,00 zł), tj. 100% planu - wydatki zostały poniesione:

- w §6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – planowane wydatki 21.500,00 zł, wydatkowano 21.500,00 zł

Środki finansowe zostały przekazane na Fundusz wsparcia Policji Komendy Miejskiej Policji we Włocławku na zakup radiowozu.

Dział 851- Ochrona zdrowia

85111-Szpitale ogólne

W okresie sprawozdawczym na wydatki majątkowe wydatkowano 185.000,00 zł (na plan – 185.000,00 zł), tj. 100,00% planu – wydatki zostały poniesione:

- w §6220- dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- planowane wydatki 185.000,00 zł, wykonanie 185.000,00 zł

Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione w kwocie 185.000,00 zł. Dotacja została przeznaczona dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na zakup aparatury medycznej- aparatu RTG oraz sprzętu mikroskopowego do laboratorium.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W okresie sprawozdawczym na wydatki majątkowe wydatkowano 71.050,00 zł (na plan – 71.530,00 zł), tj. 99,33% planu – wydatki zostały poniesione:

- w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane wydatki 71.530,00 zł, wykonanie – 71.050,00 zł.

Wydatki zostały poniesione:

- „Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej”- opracowanie dokumentacji projektowej- 28.000,00 zł;

- „Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce Nr 89/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie gmina Brześć Kujawski”- opracowanie dokumentacji projektowej-28.290,00 zł;

- Dostawa kotła KW-GR 170 wraz z montażem do istniejącej instalacji -14.760,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym na wydatki majątkowe wydatkowano 1.016.512,24 zł (na plan – 1.016.513,00 zł), tj. 100,00% planu – wydatki zostały poniesione:

- w §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane wydatki 1.016.513,00 zł, wykonanie – 1.016.512,24 zł.

Wydatki zostały poniesione:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  - Domu Pomocy Społecznej w Kurowie- 404.714,10 zł;

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  - Domu Pomocy Społecznej w Kowalu- 497.240,00 zł

- Montaż drzwi przeciwpożarowych oraz oddzielenie kotłowni olejowej od magazynów –Dom Pomocy Społecznej w Kowalu- 49.411,56 zł;

- Modernizacja i przebudowa obiektu Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego- 65.146,58 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W okresie sprawozdawczym na wydatki majątkowe wydatkowano 241.125,49 zł (na plan –332.861,00 zł), tj. 72,44% planu – wydatki zostały poniesione:

- w §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane wydatki 317.861,00 zł, wykonanie –  226.125,49 zł, tj. 71,14% planu.

Wydatki zostały poniesione:

- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kowalu”  w kwocie 125.868,49 zł;

-„Termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kurowie” w kwocie 100.257,00 zł.

- w §6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – planowane wydatki 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł, tj.100,00% planu.

Środki finansowe w wysokości 7.500,00 zł przekazano dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Brześciu Kujawskim na realizację przedsięwzięcia pn.”Urządzanie terenów zieleni przy ulicy Traugutta w Brześciu Kujawskim” oraz dla Wspólnoty Mieszkaniowej DOM w Brześciu Kujawskim na realizację przedsięwzięcia pn.”Urządzanie terenów zieleni przy ulicy Traugutta w Brześciu Kujawskim” w wysokości 7 500,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W okresie sprawozdawczym na wydatki majątkowe wydatkowano 88.000,00 zł (na plan – 108.000,00 zł), tj. 81,48% planu – wydatki zostały poniesione:

- w §6570- dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – planowane wydatki 108.000,00 zł, wykonanie – 88.000,00 zł

a) Środki finansowe w kwocie 26.000,00 zł przeznaczono dla Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Marii Magdaleny w Grabkowie, na zadanie: Remont dachu kościoła parafialnego-nawa główna i prezbiterium etap II;

b) Środki finansowe w kwocie 22.000,00 zł przeznaczono dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu, na zadanie: Zagospodarowanie terenu o szczególnym znaczeniu wokół kościoła w Lubaniu. Rozbiórka betonowej nawierzchni, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie obrzeży, wywiezienie gruzu;

c) Środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł przeznaczono dla Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Stanisława Biskupa, pl. Władysława Łokietka 13 w Brześciu Kujawskim na zadanie: Remont kościoła poklasztornego w zakresie drzwi zewnętrznych, stopnie przed wejściem do kruchty. Prace remontowe zakrystii i kruchty.