Część opisowa do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018

Uchwałą Nr III/46/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 lutego 2011 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018, która   podczas realizacji budżetu powiatu została zmieniona dwiema uchwałami rady powiatu.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody ogółem zamykają się kwotą 64.003.484 zł, a wykonane dochody za I półrocze zamykają sie kwotą 34.823.147,81 zł natomiast planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 69.694.800 zł, a wykonane wydatki za I półrocze zamykają się kwotą 28.296.516,47 zł. Planowany deficyt budżetowy zamyka się kwotą  5.691.316 zł, który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolnymi środkami z rozliczeń kredytów, w kwocie 226.934 zł oraz kredytem bankowym długoterminowym w kwocie 5.464.782 zł.

W okresie sprawozdawczym z uwagi na niski procent wykonania wydatków na remonty bieżące i na wydatki inwestycyjne -budżet powiatu za I półrocze br. zamknął sie wynikiem dodatnim w kwocie 6.526.631,34 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki bieżące zamknęły się kwotą 55.066.392 zł, a wykonane 26.021.012,48 zł, co stanowi 47,25% planu natomiast planowane wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 14.628.408 zł, a wykonane 2.275.503,99 zł, co stanowi 15,55% planu.

Z łącznej kwoty poniesionych wydatków bieżących przeznaczono na płace i pochodne kwotę 13.503.549,38 zł.

W okresie sprawozdawczym powiat nie zaciągnął bankowego kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Nie udzielał też pożyczek, poręczeń i gwarancji. W I półroczu  br. dokonano spłaty  6 rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009r. w kwocie 77.443,50 zł oraz 6 rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. w kwocie 272.118 zł – łącznie na spłatę rat kredytów w okresie sprawozdawczym wydatkowano 349.561,50 zł. Na dzień 30 czerwca br. powiat posiadał zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 2.691.166,50 zł.

Na obsługę kredytów poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 82.098,96 zł.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych  do realizacji w  2011 roku:

Wydatki bieżące :

1) “Moja uniszkoła zawodowa”- projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe- planowane wydatki 374.700 zł – wydatki wykonane  - 135.823,21 zł. Planuje się zakończenie realizacji zadania do końca 2011 roku. Zobowiązania  w kwocie 103.853,05 zł powstały wskutek opóźnień w przekazywaniu środków przez Instytucję Pośredniczącą.

2) “Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego”-projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe - planowane wydatki- 490.844 zł- wydatki wykonane- 256.287,51 zł. Realizacja zadania zakończona. Zobowiązania  w kwocie 196.230,36 zł powstały wskutek opóźnień w przekazywaniu środków przez Instytucję Pośredniczącą.

3)” Jakość 2011”- projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku- planowane wydatki 386.353 zł, wydatki wykonane- 228.842,90 zł. Planuje się, że projekt zostanie zrealizowany do końca 2011 roku.

4)” Podróż do samodzielności”- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie-  planowane wydatki 199.686 zł – wydatki wykonane – 0. Zrealizowanie projektu planuje się do końca br. i wtedy też zostaną poniesione wydatki.

Wydatki majątkowe

Realizacja wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909C Włocławek - Kruszyn- Choceń od km 0+000 do km 13+630”- planowane wydatki – 2.945.281 zł, wydatki wykonane w okresie I półrocza br. 2.112.474,47 zł, tj.71,72% w stosunku do planu. Realizacja zadania trwała w latach 2009-2011 i została zakończona w dniu 30 maja br.- zapłata pozostałej kwoty nastąpi  w m-cu lipcu br. ze środków finansowych Instytucji Zarządzającej;

## 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki-Kowal od km 0+000 do km 13+742” - planowane wydatki 9.564.264,00 zł – w I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową, i rozpoczęto realizację zadania  - planowany termin zakończenia inwestycji 20.10.2011r

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska –Boniewo – Borzymie od km 9+615 do km 19+000 -opracowanie dokumentacji” - planowane wydatki 79.000,00 zł wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym 63.147,81 zł tj. 61,79% w stosunku do planu,

4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny- Wieniec-Włocławek” planowane wydatki 387.374,00 zł – z uwagi na budowę autostrady nie rozpoczęto realizacji zadania- w II półroczu wymagana będzie decyzja, czy w bieżącym roku zadanie będzie realizowane;

5) wykup gruntów pod drogi powiatowe- planowane wydatki – 329.110,00 zł, wydatki wykonane   w okresie I półrocza – 19.310,01 zł, tj. 5,87% w stosunku do planu.

Wydatki zostały poniesione na wykup gruntów pod planowane do realizacji zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo”.

6) dofinansowanie zadania” Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec -Boniewo-Cetty (inwestycja realizowana z udziałem środków NPPDL)- planowane wydatki -303.414 zł – wydatki wykonane -0. Planuje się zakończenie realizacji  zadania w II półroczu br. i wtedy też zostanie udzielona pomoc finansowa g.Boniewo.

7) dofinansowanie zadania” Przebudowa drogi gminnej Brzezie- Aleksandrowo nr 2940C od km 0+000 do km 3+ 422 (inwestycja realizowana z udziałem środków z NPPDL)- planowane wydatki 245.496 zł, wydatki wykonane- 0. Planuje się zakończenie realizacji  zadania w II  półroczu br. i wtedy też zostanie udzielona pomoc finansowa mg. Brześć Kuj.

8) dofinansowanie zadania” Przebudowa ciągu komunikacyjnego Zgłowiączka-Marysin wraz z przebudowa drogi powiatowej nr 2915C Lubraniec -Smogorzewo-Otmianowo w m. Marysin (inwestycja realizowana z udziałem środków z NPPDL) –  planowane wydatki -151.966 zł, wydatki wykonane- 0. Planuje się zakończenie realizacji  zadania w II  półroczu br. i  wtedy też zostanie udzielona pomoc finansowa mg.Lubraniec.

9) “Zakup kserokopiarki, plotera oraz zestawu komputerowego”- planowane wydatki 75.000 zł, wydatki wykonane-0. Planuje się dokonanie zakupu w II półroczu br. (realizacja zakupu- Starostwo Powiatowe).

10) “Zakup samochodu osobowego” -planowane wydatki – 80.000 zł- wydatki wykonane 79.900 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu samochodu osobowego marki Toyota Avensis dla potrzeb Starostwa Powiatowego.

11)” Budowa oczyszczalni” dla potrzeb DPS Kurowo- planowane wydatki- 150.000 zł- wydatki wykonane- 671,70 zł na wykonanie dokumentacji dotyczącej opracowania projektu budowlanego- planuje się zrealizowanie zadania w II półroczu br.

12) ”Modernizacja i przebudowa obiektu  DPS w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego”- w Domu Pomocy Społecznej w  Wilkowiczkach – planowane wydatki- 183.502 zł, wydatki wykonane- 0. Zakończenie realizacji zadania planuje się na II półrocze br.

13)” Montaż automatycznie otwieranych drzwi zewnętrznych do budynku  Powiatowego Urzędu Pracy”- planowane wydatki 12.000 zł, wydatki wykonane-0. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

14) ”Termomodernizacji budynku Domu Dziecka – części internatowej”- planowane wydatki 50.000 zł, wydatki wykonane- 0. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br., po zabezpieczeniu pełnej kwoty na jego realizację ( po opracowaniu dokumentacji kosztorys opiewa na kwotę 96.500 zł).

15)„Wymiana komina kotłowni„ przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej-

planowane wydatki 65.000 zł, wydatki wykonane-0. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

16) “Wspomaganie systemu gromadzenia danych związanych z dostępem do informacji-zakup zestawu komputerowego”- planowane wydatki- 7.000 zł, wydatki wykonane- 0. Zakup zostanie dokonany w II półroczu br.