Załącznik nr 5 do WZ (Wzór umowy)

UMOWA NR ........

  - zawarta w dniu………………….pomiędzy:

Powiatem Włocławskim, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek,

Nr NIP:  888-311-57-91, Nr REGON: 910866778,

reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................przy kontrasygnacie …........................................................................................….....................

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………….,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28”, w zakresie i na warunkach określonych w Warunkach Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy stanowiących załączniki do umowy – z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 umowy.

- W ramach opracowań przygotowawczych Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy wykona koncepcję przedstawiającą możliwości usytuowania windy, rozwiązania techniczne, ich wizualizacje, ewentualne rzuty kondygnacji a także wstępne koszty inwestycji. Koncepcja winna być uzgodniona z konserwatorem zabytków.

- Po akceptacji przez Zamawiającego koncepcji o której mowa w ust. 2, Wykonawca przystąpi do sporządzania kompletnej dokumentacji projektowej. Stanowisko Zamawiającego odnośnie przedstawionej koncepcji zostanie przedstawione Wykonawcy w ciągu 14 dni.

- Dokumentacja projektowa, będzie podstawą uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych na realizację przedmiotowego zadania.

- Zamówienie dotyczące wykonania dokumentacji, o której mowa w ust. 1, windy dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej – Starostwa Powiatowego we Włocławku obejmuje następujące prace projektowe:

a) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej – Starostwa Powiatowego we

Włocławku. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje w szczególności – zaprojektowanie szybu windowego lub windy na zewnętrznej ścianie budynku, wykonanie projektu adaptacji  istniejących pomieszczeń budynku na potrzeby budowy windy. Opracowanie niniejsze dotyczy prac remontowych budynku, bez ingerencji w konstrukcję nośną budynku. Niniejsze opracowanie spowoduje zmiany w sposobie zagospodarowania terenu i w związku z tym jest objęte obowiązkiem uzyskania przez Inwestora decyzji pozwolenia na budowę.

Na teren działki nr  86/8 objętej opracowaniem projektowym jest aktualny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka.

Budynek pełni funkcję użyteczności publicznej. Opracowanie wykonać należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr.2012  poz.462 z późniejszymi zmianami).

b) Dokumentacja projektowa będzie obejmowała następujące opracowania w wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD:

- projekt budowlano - wykonawczy – 5 egzemplarzy, przedmiar robót – 2 egzemplarze, kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze, szczegółowa specyfikacja techniczna – 2 egzemplarze;

- Wymagania techniczno-eksploatacyjne (w tym charakterystyczne parametry windy) winny być zgodne z Warunkami Zamówienia stanowiącymi załącznik do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa ust.  1 zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności:

- projektu budowlanego

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

- kosztorysu inwestorskiego

- przedmiaru robót,

zgodnie z:

-  Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202 poz. 2072, ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389). Projekty budowlano-wykonawcze obejmujące niezbędne branże i instalacje wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę,

8. Wykonawca opisze w dokumentacji projektowej technologię robót, urządzenia i materiały w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie uczestników postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

9. Zamawiający będzie na bieżąco zapoznawany z rozwiązaniami projektowymi, a jego uwagi będą uwzględnione przez Wykonawcę.

10. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji zamówienia, oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia i problemy, wyjaśniać ewentualne wątpliwości, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

11. Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo do nieodpłatnego i pilnego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania techniczne potencjalnych Wykonawców robót budowlanych do opracowanej dokumentacji projektowej, jakie wpłyną do Zamawiającego w terminie składania ofert na wykonawstwo robót budowlanych  na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

12. Opracowane dokumenty muszą być kompletne (ze wszystkimi mapami, pozwoleniami, opiniami, ekspertyzami, uzgodnieniami i sprawdzeniami rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, w szczególności uzgodnienia konserwatorskie, z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych, sanitarnych, BHP itp.), spełniać wymogi uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz spełniać wszystkie wymogi niezbędne do tego, aby służyć Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa.

13. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do czynności prawnych w jego imieniu w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

14. W ramach niniejszej umowy i w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, na podstawie wykonanego przedmiotu umowy oraz do ewentualnej aktualizacji wartości kosztorysu inwestorskiego.

15. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i nie zgłasza żadnych uwag do materiałów i informacji przekazanych mu przez Zamawiającego, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz zapoznał się z wytycznymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§2

Dokumenty, do opracowania, których Wykonawca jest zobowiązany, muszą zostać wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i normatywami, w szczególności muszą być zgodne z następującymi aktami prawnymi:

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami);

- Ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409  z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462) –  z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389) – w szczególności kosztorys inwestorski;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129 tekst jednolity) – w szczególności w zakresie projektu wykonawczego, przedmiaru robót, specyfikacji techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r. Dz. U. z dnia 15.06.2002 r. z późn. zm.

§ 3

1. Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie części prac projektowych i usług ujętych w umowie odpowiednim, wyspecjalizowanym podwykonawcom, pod następującymi warunkami:

- nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej umowie,

- nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość prac wymienionych w ust. 1 tak jak za działania własne.

§ 4

- Zamawiającym i odbiorcą jest Powiat Włocławski.

- Koordynatorem Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych będzie: P. …………………………………………………………………..

- Do kierowania pracami projektowymi ze strony Wykonawcy wyznacza się: P. ….................................................................

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 i 3 nie wymaga zmiany postanowień umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania na piśmie o zmianach osób przewidzianych przy wykonywaniu umowy.

§ 5

  - Wykonawca zobowiązuje się sporządzić koncepcję, o której mowa w § 1 ust 2 w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy to jest do dnia ………………… 2016 r. z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 umowy.

§ 6

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, do wykonania lub uzyskania których jest zobowiązany na podstawie umowy, w formie pisemnej, w odpowiedniej, wymaganej w obowiązujących przepisach ilości egzemplarzy, z zastrzeżeniem, że:

1) 	Projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz projekt instalacji – Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy;

2)	Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ilości 2 egzemplarzy.

- W przypadku pozostałych, nie wymienionych w ust. 1 dokumentów, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 1 egzemplarz każdego dokumentu, o ile przepisy nie określają, że mają one zostać przekazane w większej ilości egzemplarzy.

- Wszelkie oryginały uzgodnień i opinii powinny znajdować się w pierwszym egzemplarzu dokumentacji projektowej.

- Wykonawca opatrzy dokumentację projektową w wykaz opracowań, stanowiący integralną część przekazywanej dokumentacji.

- Każdy z dokumentów powinien być podpisany przez osobę, która go sporządziła. Podpis lub podpisy powinny być czytelne lub opatrzone tekstem lub pieczątkami wskazującymi imię i nazwisko osoby podpisującej dokument.

- Wykonawca jest zobowiązany razem z dokumentami w formie pisemnej, przekazać Zamawiającemu 2 egzemplarze nośników danych, na każdym z których zapisano w formie elektronicznej komplet dokumentów.

- Zasady sporządzenia dokumentów w formie elektronicznej:

- Nazwy plików powinny składać się z nazwy właściwej (do 8 małych znaków alfabetu łacińskiego bez spacji i bez znaków specjalnych);

- Jeżeli na wersję elektroniczną dokumentu składa się więcej niż jeden plik, należy załączyć plik o nazwie „SpisDok”, w którym podane będą podstawowe informacje o całym dokumencie, a w szczególności kolejność plików składająca się na ten dokument. Wszystkie pliki składające się na dokument powinny być zapisane w jednym folderze opisanym nazwą tego dokumentu;

- Wszystkie pliki muszą być zapisane w formacie „pdf”. Zamawiający wymaga, aby kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót zapisane były w formacie „pdf” oraz formacie „ath” (Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je zapisane w obu tych formatach).

8. Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej będzie siedziba Starostwa Powiatowego we Włocławku.

9. Przy przejmowaniu przedmiotu umowy Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej i pozostałych jego części.

10. Dokumentem potwierdzającym przekazanie przedmiotu umowy jest protokół przekazania, przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez Wykonawcę oraz przedstawicieli Zamawiającego, zawierający oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy został opracowany zgodnie z umową, jest kompletny ze względu na cel, któremu ma służyć.

11. Przyjęcie dokumentacji nie jest równoznaczne z odbiorem i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienie faktury VAT.

12. W terminie do 5 dni od dnia przekazania, Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanej dokumentacji pod kątem zgodności z umową.

13. Po sprawdzeniu przekazanej dokumentacji potwierdzającej jej wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy, bez wad i usterek, Zamawiający i Wykonawca w terminie o którym mowa w ust. 12, potwierdzą jej wykonanie protokołem odbioru końcowego. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy i sporządzi protokół odbioru, z zastrzeżeniem ust. 14.

14. W przypadku niezgodności z umową, niekompletności lub wadliwości, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni od dnia pisemnego zgłoszenia ich Wykonawcy przez Zamawiającego.

15. Protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

16. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dostarczonej dokumentacji.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Nadzór autorski obejmuje:

- kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową, obowiązującymi 	przepisami prawa i normami,

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego i zawartych w nim 	rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

- uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oaz rozwiązań technicznych i technologicznych,

- nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,

- udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym robót.

3. Przyjmuje się, że liczba pobytów Wykonawcy na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy.

4. Wykonawca zostanie wezwany w celu pełnienia nadzoru autorskiego telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną co zostanie potwierdzone w dzienniku budowy.

§ 8

- Strony ustalają wynagrodzenie:

  - za wykonanie koncepcji za kwotę brutto: ………………………zł.

(słownie: …………………………………………………………………………..), w tym kwota podatku VAT ……….……… zł (słownie: ……………………………………………..), kwota netto …………………………………  zł. (słownie: …………………………..……..).

  - Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę brutto: ……………zł.

(słownie: …………………………………………………………………………..), w tym kwota podatku VAT ……….……… zł (słownie: ……………………………………………..), kwota netto …………………………………  zł. (słownie: …………………………..……..),

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: przeniesienie praw własności do egzemplarzy przedmiotu umowy, majątkowych praw autorskich, wykonywanie nadzoru autorskiego, czyli obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu zrealizowania przedmiotu umowy.

§ 9

- Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po jej wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego, według zasad określonych w § 6.

- Płatnikiem jest …........................................................................................

- Wykonawca wystawi fakturę na …........................................................................................

- Faktura VAT za przedmiot umowy będzie płatna przelewem …............................................. w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury potwierdzonej protokołem odbioru końcowego.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego …...........................................................

§ 10

- Zamawiający może odstąpić od umowy, w termie 14 dni od powzięcia wiadomości o n/w okolicznościach:

- Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego lub opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni w stosunku do ustalonych w umowie terminów wykonania,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku braku akceptacji rozwiązania przyjętego przez Wykonawcę, o którym mowa w § 1 ust. 2.

- W razie zaistnienia sytuacji, gdzie po dostarczeniu do Zamawiającego koncepcji z której wynikać będzie brak możliwości technicznych usytuowania windy, bądź gdy koszty wynikające z zastosowanego rozwiązania przekroczą możliwości finansowe Zamawiającego, w związku z czym dalsze projektowanie będzie bezprzedmiotowe. Odstąpienie przez Zamawiającego nie powoduje po stronie Wykonawcy roszczenia z tytułu utraconych korzyści.

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, potwierdzonego protokołem stwierdzającym stan zaawansowania prac projektowych.

§ 11

- Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, licząc od terminu określonego w § 5,

- za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad zgodnie z § 6 ust. 14,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi Wykonawca odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, wraz z odsetkami.

5. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia Wykonawcy.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 12

1.  Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy, który mija wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego według opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru robót budowlanych, w dniu podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie zaistniałych wad.

2. Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, której ustawowy okres wynosi 2 lata.

§ 13

- Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi w okolicznościach określonych w art. 568 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązanie niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

- Jeżeli okaże się, iż dokumentacja projektowa zawiera błędy, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym terminie do naniesienia w dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Jeżeli w trakcie realizacji zadania, prowadzonego na podstawie dokumentacji projektowej okaże się, że wskutek ukrytych wad, błędów lub braków projektowych konieczne stało się wykonanie dodatkowych robót, Wykonawca zapłaci odszkodowanie pokrywające wysokość kosztów związanych z tymi robotami.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek wadliwych rozwiązań projektowych lub błędnych decyzji udzielanych w ramach nadzoru autorskiego, co będzie skutkowało nie osiągnięciem w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

§ 14

- Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację stanowiącą przedmiot umowy lub jej część, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może:

- żądać usunięcia wad, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 14, z zagrożeniem naliczania kar umownych, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt. 2,

- odstąpić od umowy, jeżeli istotne wady wskazane w przedmiocie umowy nie zostały usunięte w terminie 10 dni, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt. 2) Strony uznają, że Wykonawca wyraził zgodę na opracowanie tej części dokumentacji przez innego wykonawcę, w związku z tym Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia "wykonania zastępczego" i obciążenie jego kosztami Wykonawcę, bez względu na przysługujące Wykonawcy prawa do utworu.

§ 15

- Wykonawca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.).

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, z chwilą wykonania przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

- Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 4, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności:

- używania i wykorzystywania przedmiotu umowy do realizacji robót,

- utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie kopiami,

- wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,

- rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

- nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,

- rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.

6.  Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do przedmiotu umowy na Zamawiającego nastąpi w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 14.

7. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

8. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

9.  Wykonawca oświadcza, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa wolna będzie od wad.

§ 16

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową.

- Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom niniejszej umowy.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, wiąże Wykonawcę również po wykonaniu umowy lub rozwiązaniu niniejszej umowy, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

§ 17

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie. W przypadku braku porozumienia spory będą rozpatrywane na drodze postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 20

Umowę spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załączniki:

1. Warunki Zamówienia – załącznik nr 1 do umowy

2.  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy