ZAB.0022.17.2018

Protokół nr 237/18

z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku

w dniu 20 marca 2018 r.

Starosta Pan Kazimierz Kaca o godzinie 1515 otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku zwołane w trybie § 67 ust.3 Statutu Powiatu Włocławskiego, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 4 członków Zarządu (nieobecny Pan Tomasz Chymkowski), co wobec ustawowego składu Zarządu Powiatu wynoszącego 5 osób, stanowi wymagane quorum. Lista obecności członków Zarządu Powiatu oraz zaproszonych osób stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

- Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

- Przyjęcie Protokołu nr 236/18 z dnia 15 marca 2018 r.

- Rozpatrzenie projektu i przyjęcie treści Aneksu nr 1 do Umowy NR IR/272.2.67/80/17 na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą”.

- Sprawy różne.

- Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu, po zapoznaniu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął Protokół nr 236/18 z dnia 15 marca 2018 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonał Starosta Pan Kazimierz Kaca. Poinformował on członków Zarządu, że dnia 20 grudnia 2017 r. została zawarta Umowa Nr IR/272.2.67/80/17 na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą” z wykonawcą: Jakub Kaczorowski prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Archi Size Jakub Kaczorowski, ul. Kaliska 90/69, 87-800 Włocławek. Realizacja powyższej umowy dobiega końca, jednakże z uwagi na zmiany, które Zamawiający wprowadził na etapie projektowania prowadzące w konsekwencji do wprowadzenia przez Wykonawcę rozwiązań zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego wymagają dodatkowego czasu na realizację powyższego zadania. W związku z powyższym termin wykonania przedmiotu umowy określa się do dnia 9 kwietnia 2018 r. Powyższa umowa zawarta została w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy, gdzie zgodnie z treścią § 13 umowy „Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności”. Mając na uwadze powyższe zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy prowadzi do nowego brzmienia treści § 3 umowy, zgodnie z załączonym projektem.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” (nieobecny pan Tomasz Chymkowski) przyjął treść Aneksu nr 1 do Umowy Nr IR/272.2.67/80/17. Jednocześnie Zarząd upoważnił dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu Panią Grażynę Wilińską i Starostę Włocławskiego Pana Kazimierza Kacę do zawarcia ww. aneksu

Ad. 4 Sprawy różne

Starosta poinformował, że Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs w ramach, którego można uzyskać dofinansowanie na budowę Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą. Wnioski należy składać w terminie od 15 kwietnia do 15 maja. Dodał, że do dnia 10 kwietnia należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku tj. prawomocne pozwolenie na budowę, diagnozę, fiszkę i studium uwarunkowań.

Ad. 5

Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 1523 dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, dziękując wszystkim za przybycie.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Kazimierz Kaca		           ..................................

Marek Jaskulski                      ….….………………

Tomasz Chymkowski	           ..................................

Jerzy Donajczyk                      ……………………..

Tomasz Jezierski                     ..................................

Protokół sporządziła:

Emilia Kordylewska