Załącznik nr  8 do specyfikacji

(Wzór)

# UMOWA NR ...... /14

W dniu ....... lutego 2014 r. we Włocławku, pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu, którego działa na podstawie pełnomocnictwa nr 18/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.:

Powiat Włocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, który reprezentują:

1. Kazimierz Kaca - Starosta Włocławski,

2. Roman Gołębiewski - Wicestarosta,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Igi Przystałowskiej,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

........................................................................................................, reprezentowanym przez:

1. ..............................................................................................................................................,

2 ............................................................................................................................................... ,

z siedzibą w ............................................................, wpisanym do KRS/centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod nr ........................................................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”:

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zawarto umowę o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego  części nr ……. (należy wpisać odpowiedni nr i nazwę części) zadania pn.: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej”, zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Warunkami technicznymi wraz z harmonogramem prac oraz ofertą Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

[Numery i nazwy części zamówienia:

Część nr 1 (zadanie 1): gmina Boniewo

Część nr 2 (zadanie 2):  gmina Brześć Kujawski (obszar wiejski)

Część nr 3 (zadanie 3): gmina Lubień Kujawski (obszar wiejski)

Część nr 4 (zadanie 4):  gmina Lubraniec (obręby: Bielawy, Biernatki, Borek, Czajno, Dęby Janiszewskie, Dobierzyn, Gołębin, Janiszewo, Kazanie, Kłobia Nowa, Kłobia Wieś, Kolonia Piaski, Koniec, Krowice, Lubraniec Parcele, Lubrańczyk, Kolonia Łódź, Milżyn, Milżynek, Ossowo, Rabinowo, Sarnowo, Siemnówek, Skaszyn, Smogorzewo, Sułkowo, Świątniki, Turowo, Wiktorowo i Wola Sosnowa).].

§2

- Zakres prac został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunkach technicznych oraz w harmonogramie prac znajdującym się w warunkach technicznych.

- Wszelkie koszty związane z realizacją umowy ponosi Wykonawca.

Terminy realizacji

§3

Strony zgodnie ustalają następujące terminy realizacji prac, które są zgodne z harmonogramem prac:

- 31 maja 2014 r. - termin  przekazania do kontroli zgodnej z harmonogramem liczby obrębów.

- 15 sierpnia 2014 r. - termin  przekazania do kontroli zgodnej z harmonogramem liczby obrębów. Pozytywny wynik kontroli uprawnia do częściowej zapłaty (25 % należnego wynagrodzenia).

- 27 lutego 2015 r. - termin  zakończenia zadania, rozumiany, jako wykonanie  wszystkich prac terenowych i czynności formalnoprawnych zgodnie z harmonogramem prac. Za dzień zakończenia prac należy rozumieć dzień załadowania baz i podpisania protokołu z odbioru końcowego robót.

Wynagrodzenie, warunki płatności

§4

1. Ustala się następujący tryb zapłaty i rozliczenia:

  - rozliczenie należności za wykonanie 25 % obrębów obejmujących przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po protokolarnym przyjęciu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń zgodnej z harmonogramem liczby obrębów przedmiotu umowy przy zachowaniu terminu określonego w paragrafie 3 punkt 1,

  - należność za wykonaną i przyjętą bez zastrzeżeń pracę (częściowo lub całkowicie), płatna będzie przelewem z konta Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Żninie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o podpisany przez strony protokół odbioru końcowego lub częściowego wykonania przedmiotu umowy.

  - Wykonawca przedłoży fakturę wystawioną na Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, NIP 562-180-32-58, w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w ust/. 1b.

  - Fakturę, o której mowa w ust. 1c, Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

  - Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w paragrafie 5, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia jej przez Wykonawcę.

§5

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą,  będzie przysługiwać Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …………………………….. zł brutto (słownie: ………………………….złotych 00/100). Cena zawiera podatek VAT wg stawki ….. %.

- Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w  §1. niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Strony nie dopuszczają zmiany ceny umownej w okresie realizacji niniejszej umowy.

§ 6

Obowiązki stron

- Zamawiający zobowiązuje się:

- Przekazywać sukcesywnie dane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku (PODGiK we Włocławku).

- Zapewnić odebranie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami niniejszej umowy, warunkami technicznymi oraz harmonogramem

- Zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace zgodnie z warunkami niniejszej umowy

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazane dane z PODGiK we Włocławku.

- Do czasu przekazania całego zakresu przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada za prace wcześniej odebrane i uznane przez Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i oddać Zamawiającemu przedmiot umowy zgodnie z warunkami technicznymi, harmonogramem prac, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót geodezyjnych i kartograficznych, obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika prac, którego kopię po zakończeniu prac jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wraz z operatem technicznym.

- Wszystkie niezbędne materiały do wykonania umowy Wykonawca dostarcza we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca zgromadzi i przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego dokumentację powykonawczą oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowego przekazania przedmiotu umowy.

Odbiór przedmiotu umowy

§ 7

- Do dokonania odbioru przedmiotu umowy Zamawiający powoła komisję odbioru w skład której wejdzie wyłoniony w odrębnym postępowaniu inspektor nadzoru.

- Inspektor nadzoru będzie czuwał nad prawidłowością wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz nad przestrzeganiem przez Wykonawcę harmonogramu prac.

- Odbiorów częściowych przewidzianych w harmonogramie (w tym za prace przewidziane w paragrafie 3 ust. 1) oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona komisja, o której mowa w ust. 1. Terminy odbiorów częściowych wynikają z harmonogramu  prac stanowiącego wraz z warunkami technicznymi załącznik do niniejszej umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. W razie stwierdzenia w trakcie prowadzenia czynności odbioru końcowego jakichkolwiek wad i usterek w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru, załadowania baz i podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy.

- Po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji oraz po usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek, zgłoszonych przez Zamawiającego w tym okresie, Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego. Do odbioru pogwarancyjnego stosuje się zapisy ust. 1-4 niniejszego paragrafu.

§ 8

- W razie stwierdzenia w czasie odbioru wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nienadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz jeżeli zostanie przekroczony termin realizacji poszczególnych etapów prac wynikających z harmonogramu prac – Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia lub żądać wykonania umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi na koszt własny szkody poniesione przez Zamawiającego. Koszty związane z realizacją nowej umowy poniesie w całości Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonane usługi na okres pięciu lat - licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru. W przypadku ujawnienia wad w tym okresie Wykonawca pokryje koszty usunięcia tych wad przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 9

Podwykonawcy

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi / przy udziale podwykonawców:

  - Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące prace: ..………………………………………………………………………………………….

  - Strony ustanawiają następujący tryb, postępowania przy zapłacie przez zamawiającego wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku, gdy przedmiot umowy będzie wykonywany przy udziale podwykonawców: zapłata wynagrodzenia na rzecz wykonawcy nastąpi dopiero po przedstawieniu przez niego dowodu rozliczenia się z podwykonawcą. Takim dowodem może być m. in. wystawiona przez podwykonawcę faktura VAT wraz z załączonym dowodem zapłaty wskazanego na fakturze wynagrodzenia przez wykonawcę, jak i oświadczenie podwykonawcy, że wykonawca uregulował na jego rzecz całe przysługujące mu wynagrodzenie.

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 2% ceny umownej za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia terminu zakończenia  - 27 lutego 2015 r.,

- w przypadku przekroczenia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi,  stosuje się kary przewidziane w §10 ust. 2, pkt. a.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

- Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej.

§ 11

# Odstąpienie od umowy

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia 7 dniowego terminu rozpoczęcia lub wznowienia robót,

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.  Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót pomimo wyznaczonego dodatkowego 7 dniowego terminu,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych.

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji usług w toku na dzień odstąpienia oraz:

- Wykonawca zabezpieczy przerwanie usług w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Zamawiającego

- W przypadku zerwania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego dokona on:

  - odbioru wykonanych robót

  - zabezpieczenia roszczeń na wypadek stwierdzenia wad oraz kosztów związanych z zatrzymaniem robót.

§ 12

Dokumenty powstałe w wyniku wykonania umowy stają się własnością państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu praw autorskich.

§ 13

  - Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy, przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

  - gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

  - gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawcą stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;

  - gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;

  - gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia;

- zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy;

- zmiana obowiązującej stawki VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę koszów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę;

- zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia;

- zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

- gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży 
w interesie Zamawiającego,

- działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia 
w określonym pierwotnie terminie,

- w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.

- Istotne zmiany umowy postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są tylko pod następującymi warunkami:

  - zmiany nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 6);

  - zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie,

  - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Postanowienia końcowe

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Strony postanawiają, że ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

§16

Formularz ofertowy i warunki techniczne wraz z harmonogramem robót stanowią załączniki do niniejszej umowy.

§17

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                            			WYKONAWCA: