**BROI.0012.4.8.2015**

**Protokół nr 8 /15**

**z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju**

**z dnia 21 grudnia 2015 roku**

**1) Otwarcie obrad Komisji.**

**Pan Jerzy Donajczyk Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju** dnia 21 grudnia 2015 roku o godzinie 1235 otworzył obrady Komisji Infrastruktury i Rozwoju. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości w osobach: Pani Naczelnik Wydziału Komunikacji – Krystyny Ewy Sikorskiej, Pana Tadeusza Wiśniewskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach, Pana Mariusza Kosmalskiego – pracownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju oraz Pana Zdzisława Serafina – pracownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**2) Stwierdzenie quorum.**

**Przewodniczący Komisji** na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczą 4 osoby, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 6 osób stanowi wymagane quorum.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

O godzinie 1240 na obrady przybył Pan Mariusz Bladoszewski. W obradach uczestniczyło 5 członków komisji.

**3) Przyjęcie porządku obrad.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował radnych, iż wraz zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji otrzymali porządek obrad w brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 listopada 2015 r.
5. Informacja Zarządu Powiatu na temat stanu obiektów stanowiących własność powiatu, w których funkcjonują jednostki organizacyjne powiatu.
6. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2016 opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
7. Informacja Zarządu Powiatu z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w Powiecie Włocławskim w 2014 roku.
8. Informacja Zarządu Powiatu o zakresie rzeczowym i finansowym projektów realizowanych przez powiat w latach 2010 - 2014 z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
9. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518 – etap I od km 0+005 do km 1+004” w roku 2016.
10. Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku na rok 2016.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad Komisji.

Następnie zapytał radnych, czy mają propozycje zmian porządku obrad? Radni nie wnieśli uwag, propozycji zmian do porządku obrad.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem porządku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

za – 5

przeciwko – 0

wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzanego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

**4) Przyjęcie protokołu nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 listopada 2015 r.**

**Przewodniczący Komisji** powiedział, że z ostatniego posiedzenia komisji został sporządzony protokół. Protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i Ochrony Informacji oraz na pół godziny przed posiedzeniem komisji. Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają uwagi do protokołu nr 7/15 z dnia 25 listopada 2015 r.? Uwag nie było.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem protokołu nr 7/15 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego glosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła protokół nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 listopada 2015 r. został przyjęty.

**5) Informacja Zarządu Powiatu na temat stanu obiektów stanowiących własność powiatu, w których funkcjonują jednostki organizacyjne powiatu.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Pana Zdzisława Serafina o przedstawienie Informacji Zarządu Powiatu na temat stanu obiektów stanowiących własność powiatu, w których funkcjonują jednostki organizacyjne powiatu.

**Pan Zdzisław Serafin - pracownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami** poinformował, że informacja była przedmiotem posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 grudnia 2015 r. *Z*godnie z art. 25 bustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu. W związku z tym Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włocławku wystąpił do wszystkich jednostek organizacyjnych: Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim, Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim, Domu Pomocy Społecznej Kowalu, ZS w Chodczu, ZS w Lubrańcu-Marysinie, ZS w Izbicy Kujawskiej, ZS w Lubrańcu oraz PUP we Włocławku a także PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach, PCPR we Włocławku o udzielenie informacji na temat stanu technicznego obiektów, które stanowią własność powiatu włocławskiego. W informacji należało podać: położenie - numer działki; powierzchnię; księgę wieczystą; obręb ewidencyjny; parametry techniczne - powierzchnię zabudowy; powierzchnię użytkową; sposób użytkowania, stan techniczny budynku/obiektu budowlanego: elementy konstrukcyjne, czyli: ściany nośne, fundamenty, filary, stropy; elementy ścian zewnętrznych tj.: filary, balkony, loggie; wejście czyli drzwi, oświetlenie zewnętrzne budynku, domofon; klatki schodowe, podłogi, posadzki, schody, poręcze, malowanie, tynki, oświetlenie oraz wiele innych danych, które szczegółowo zostały opisane w przygotowanej informacji. Informacja zbiorcza została przygotowana na podstawie informacji sporządzonych przez kierowników jednostek,według posiadanej przez nich wiedzy i oceny technicznej. Należy podkreślić, że osoby, które wykonywały tej oceny nie posiadały wiedzy specjalistycznej i technicznej. Niektóre informacje mogą być podane w sposób niefachowy. Kierownicy i dyrektorzy dokonający oceny technicznej wykazali drobne czynności, które należałoby wykonać w jednostkach m.in.: malowanie ścian wewnętrznych, malowanie elewacji budynków, wykonywanie ociepleń budynków, wykonywanie stolarki okiennej. Dużo większy zakres czynności wykazał Dyrektor WPOW w Brzeziu- budynek pałacu, budynek mieszkalny, budynek mieszkalny przy kotłowni wymagają kapitalnego remontu. Budynek garażu jest w bardzo złym stanie technicznym. Budynek mieszkalny - dom nauczyciela wymaga remontu dachu i elewacji. Budynek mieszkalny przy wyjeździe wymaga wymiany okien itd. Największego remontu technicznego wymaga WPOW w Brzeziu.

**Przewodniczący Komisji** zapytał członków Komisji, czy mają jakieś pytania bądź uwagi?

Najwięcej pytań z pewnością będzie dotyczyło WPOW w Brzeziu, ponieważ w niedługim czasie zajdą tam zmiany i zostaną wybudowane 2 domki dla dzieci z tej placówki.

**Radny Mariusz Bladoszewski** powiedział, że skoro obiekty są przeznaczone na sprzedaż i obiekty są w stanie nagannym pojawia się pytanie, czy powiat będzie inwestował w te budynki?

**Pan Kazimierz Kaca - Starosta Włocławski** powiedział, że w dniu dzisiejszym otwarte zostały oferty. Złożono 10 ofert. Najniższa oferta jest w granicach 1 420 000 zł. Powiat zmieści się w kwocie zabezpieczonych środków. Termin wykonania do końca lipca 2016 r. Powiat nie zamierza inwestować w remonty. Rozważane są różne ewentualności. W najbliższym czasie zostanie ogłaszany przetarg na modernizację internatu na mieszkania. Pojawia się problem z tym, że dzieci muszą na ten czas gdzieś mieszkać. Nie da się ich przenieść do pałacu. Zostanie znalezione w tej sprawie rozwiązanie. Ostatnim etapem byłaby sprawa sprzedaży pałacu. Starosta liczy na to, że Rada Powiatu przyjmie projekt zaproponowany przez Zarząd Powiatu. Starosta będzie przekonywał zarząd, aby do końca lutego 2016 r. odbył się przetarg na modernizację internatu. Jest to koszt podobny do budowy tych dwóch 14-osbowych domków. Były obawy, że będą to środki przekraczające możliwości powiatu. Ostatnim etapem byłaby sprzedaż tego pałacu oraz kompleksu z gruntami. W oficynie na dzień dzisiejszy mieszka 8 rodzin. Do tego tematu przymierzano się kilka lat. Starosta wyraził nadzieję, że w tym roku te inwestycje i przemieszczenia najpierw dla dzieci a później mieszkańców dojdą do skutku. Rozważana jest możliwość ogłoszenia przetargu, wcześniej z możliwością użyczenia do czasu budowy domków i remontu internatu. Starosta wyraził nadzieję, że zarząd i rada powiatu przychyli się do tego, aby w tegorocznym budżecie wygospodarować środki finansowe na opracowanie dokumentacji podobnych domków dla dzieci z Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim. Starosta rozmawiał z Dyrektorem Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim i taki wniosek wpłynie na zarząd. To nie są duże środki i nie zrujnują budżetu. Kwotę 120 000 zł zaoszczędzono w przetargu dotyczącym budowy domków w Brzeziu, więc te środki mogą zostać przeznaczone na dokumentację. Sama dokumentacja, to jest czas w granicach kilku miesięcy około 7, musi zostać wydana m.in. decyzja środowiskowa. Nie można tego blokować, ponieważ jeśli pojawią się środki finansowe, to w każdej chwili można ogłosić przetarg na budowę takich domków. Najbliższa sesja Rady Powiatu we Włocławku odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. W Lubieniu Kujawskim znajdują się działki pod budowę domu dla wychowanków. Należy się zastanowić, czy te domy wybudować na tych działkach. Starosta rozmawiał z Burmistrzem Lubienia Kujawskiego w temacie możliwości zamiany działek. Park ma swoje plusy i minusy. W okolicach parku znajduje się różnego rodzaju ptactwo m.in. gawrony, które wpływają w sposób przygnębiający. Działki są wydzielone i ze strony Burmistrza padła deklaracja, że w każdej chwili może dojść do wymiany działek między samorządami. Jeśli radni będą mieli jakieś spostrzeżenia, to z pewnością zostaną wzięte pod uwagę, ponieważ są cenne.

**Radny Zygmunt Wierzowiecki** poparł inicjatywę Pana Starosty. Temat WPOW w Brzeziu jest już prawie zamknięty a nie da się uciec od budowy 14 osobowych domów dla wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim. W związku z tym opracowanie dokumentacji byłoby najbardziej celowe. Radny poparł pomysł, aby jeden dom znajdował się na trenie Domu Dziecka a drugi był oddalony o około 1,5 km. Dzieci będą się czuły trochę inaczej i będzie to bardziej rodzinnie. W tym temacie radny rozmawiał z radnym Panem Bogdanem Domżalskim oraz Burmistrzem Lubienia Kujawskiego. Prawdopodobnie może dojść do wymiany tych działek. Radny ponownie zgłosił pilotażowy projekt polegający na dobudowaniu do tego domku klubu seniora. W taki sposób można byłoby to uatrakcyjnić. Może w tym projekcie będzie miała udział również Gmina Lubień Kujawski. Radny poprosił o podjęcie właściwych kroków w kierunku tej inicjatywy, aby społeczeństwo było zadowolone.

**Radny Bogdan Domżalski** poparł pomysł Pana Starosty. Im prędzej rozpoczną się wszystkie procedury, tym szybciej będzie można wybudować domki. Procedury związane z uzyskaniem decyzji i pozwoleń są dość długie, dlatego dobrze byłoby jak najszybciej zająć się tym tematem. Dom Dziecka zajmuje obszerny budynek, który generuje koszty. Kolejne remonty spowodowałyby kolejne koszty. Radny wyraził nadzieję, że pozostali radni poprą inicjatywę Pana Starosty.

**Przewodniczący Komisji** powiedział, że analizując informacje zwrócił uwagę na obiekty placówek szkolnych. Pracownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami stwierdził, że obiekty wymagają tylko bieżących remontów. W projekcie budżetu na 2016 rok na cele utrzymania placówek oświatowych są zabezpieczone niewielkie środki finansowe, ale są. Z pewnością zostaną przeznaczone na uzbrojenie techniczne niż na pomoce naukowe i dostosowanie placówek do trendów oświatowych. Przewodniczący zapytał Pana Starostę w jaki sposób będą przeznaczone te środki finansowe?

**Starosta Włocławski** powiedział, że ZS w Chodczu i ZS w Izbicy Kujawskiej są szkołami w dobrym stanie technicznym i nie wymagają remontów. Natomiast ZS w Lubrańcu i ZS w Lubrańcu-Marysinie nie są w tak dobrym stanie technicznym. W kadencji, kiedy starostą był Pan Piotr Stanny, a członkiem zarządu Pan Bogdan Domżalski, zostały sprzedane mieszkanie znajdujące się przy ZS w Lubrańcu-Marysinie. Według Starosty była to bardzo mądra decyzja. Należy tam jeszcze dokończyć sprawę przemieszczenia ogrzewania do szkoły. Ogrzewany jest budynek szkoły i budynek mieszkalny. Lokatorzy oczywiście płacą za ogrzewanie, ale należałoby to rozstrzygnąć. Kotłownia znajduje się w budynku mieszkalnym, która też ogrzewa szkołę. Według Starosty tak nie powinno być. W okresie ferii zimowych trudno do końca to rozliczyć. Należałoby się odłączyć od mieszkań, które zostały sprzedane. Druga kwestia, to wiek budynku, który ma 100 lat. W 100 letnim budynku są zawsze potrzeby remontu. W niektórych miejscach potrzebne jest wzmocnienie i wymiana stropów. Wiadomo jaka była technologia budowy 100 lat temu. Jest to potrzebne i należy modernizować. W ZS w Lubrańcu instalacja ogrzewania centralnego jest w fatalnym stanie. 200 000 zł zabezpieczone w budżecie pochłonie wymiana instalacji centralnego ogrzewania w tym budynku. Dochodzi jeszcze elewacja i docieplenie tych 2 budynków. Wymiana stolarki okiennej była wykonana, więc Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nie popisał się sporządzając tę informację. Wszystkie 4 placówki oświatowe mają wymienioną stolarkę okienną. Należy widzieć potrzeby sprzętu komputerowego, ale modernizacja szkół też jest ważna. W ZS w Lubrańcu-Marysinie należy się zastanowić nad wymianą dachu, ponieważ obecnie pokryciem dachowym budynku jest papa.

**Przewodniczący Komisji** stwierdził, że potrzeby szkół są widoczne i środki finansowe zaplanowane na remonty zostaną wykorzystane. Przewodniczący Komisji zapytał, czy członkowie komisji mają pytania?

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem Informacji Zarządu Powiatu na temat stanu obiektów stanowiących własność powiatu, w których funkcjonują jednostki organizacyjne powiatu i przeprowadził procedurę głosownia.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła Informację Zarządu Powiatu na temat stanu obiektów stanowiących własność powiatu, w których funkcjonują jednostki organizacyjne powiatu.

Informacja Zarządu Powiatu na temat stanu obiektów stanowiących własność powiatu, w których funkcjonują jednostki organizacyjne powiatu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

**6) Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2016 opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował, iż w obradach komisji bierze udział Naczelnik Wydziału Komunikacji - Pani Krystyna Ewa Sikorska. Przewodniczący poprosił Naczelnika o przedstawienie różnic przedłożonego projektu do obowiązującej do tej pory uchwały.

**Pani Krystyna Ewa Sikorska - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg** poinformowała, żejest toprojekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2016 opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Taki strzeżony parking znajduje się na terenie PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach, w związku z tym powiat nie ponosi z tego tytułu kosztów. Podobnie jak w roku ubiegłym, umieszczono maksymalne stawki umieszczone w ogłoszonym przez Ministra Finansów obwieszczeniu. Stawki do roku ubiegłego uległy zmianie na niekorzyść dla powiatu. W roku 2015 stawki również były maksymalne np.: za rower i motorower była to stawka 112 zł a w roku 2016 stawka maksymalna to 111 zł. Na pozostałe pojazdy takie jak: motocykl, czy pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 ton i pozostałe powyżej również zmieniły się nieznacznie o 2 zł, 5 zł. Naczelnik podsumowała, że stawki zaplanowane na rok 2016 uległy zmniejszeniu w porównaniu do roku 2015. W latach ubiegłych było bardzo mało pojazdów maksymalnie 5-6 a w roku 2015 na dzień 15.12.2015.r. było 18 pojazdów. 2 sprawy znajdują się w postępowaniu sądowym. 2 pojazdy nie zostały jeszcze odebrane, trwa procedura administracyjna. Jeśli chodzi o kwotę uzyskaną za holowanie pojazdów i parkowanie, to na dzień 15.12.2015 r. wynosiła ona 9520 zł. Powiat w ramach przetargu wyłonił firmę, która holuje pojazdy i powiat te koszty musi uregulować na podstawie przedstawionych faktur. Koszty związane z holowaniem pojazdów wyniosły 3118,05 zł, natomiast dochód z tytułu parkowania na parkingu PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach, czy też parkingu Starostwa Powiatowego w przypadku jednośladów, to 2509 zł. Za holowanie płaci właściciel pojazdów. Liczba tych pojazdów wzrasta.

**Radny Zygmunt Wierzowiecki** zapytał, co się dzieje, kiedy wartość pojazdu lub motocykla jest mniejsza od sumy jaką musi zapłacić właściciel za parkowanie?

**Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg** poinformowała, że następuje egzekucja. Sprawa zostaje skierowana do sądu. Takie sprawy egzekwowane są na wet przez okres 2 lat, ale będą egzekwowane przez komornika od właściciela pojazdu. Właściciel musi zapłacić, nie ma innego rozwiązania w tej sytuacji.

**Przewodniczący Komisji** zapytał, co się dzieje z tymi pojazdami, których właściciel uparcie nie chce odebrać?

**Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg** poinformowała, że są takie przypadki. Z jednym z właścicieli toczy się sprawa w sądzie już blisko rok czasu. Zostanie wprowadzona egzekucja. Osoba ta nie chce odebrać pojazdu i nie przyjmuje korespondencji. Jest problem ze skutecznym doręczeniem korespondencji. Pojazd przepadnie na rzecz Skarbu Państwa. Powiat ubiega się o zwrot kosztów od właściciela. Nie jest to proste, ponieważ są to bardzo długie procedury. Nie można ustalić, gdzie mieszka ten właściciel, ponieważ nie przyjmuje korespondencji.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych, czy mają uwagi, wątpliwości co do projektu uchwały? Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie ustalenia na rok 2016 opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawię przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie ustalenia na rok 2016 opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie ustalenia na rok 2016 opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu stanowi załącznika nr 5 do niniejszego protokołu.

**7) Informacja Zarządu Powiatu z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w Powiecie Włocławskim w 2014 roku**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Pana Dyrektora PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach o przedstawienie tematu.

**Pan Tadeusz Wiśniewski – Dyrektor PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach** poinformował, że materiały przedstawione zostały w głównej mierze przez Wydział Inwestycji i Rozwoju przy współpracy z PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach. Większość tych inwestycji i remontów to są zadania PZD. Materiał ten wynika z planu pracy Komisji Infrastruktury i Rozwoju na 2015 r. i odzwierciedla on realizację zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w Powiecie Włocławskim w 2014 roku. Jeśli chodzi o skalę powiatu, to te inwestycje i remonty prowadzone przez jednostkę były zadaniem własnym w zakresie inwestycji i remontów w 2014 roku.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy członkowie komisji mają pytania? Wszystkie zadania są opisane w informacji.

## Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem Informacji Zarządu Powiatu z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w Powiecie Włocławskim w 2014 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

## Wyniki głosowania:

## Za – 5

## Przeciw – 0

## Wstrzymało się – 0

## Na podstawie przeprowadzonego glosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła Informację Zarządu Powiatu z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w Powiecie Włocławskim w 2014 roku.

Informacja Zarządu Powiatu z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w Powiecie Włocławskim w 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

**8)** **Informacja Zarządu Powiatu o zakresie rzeczowym i finansowym projektów realizowanych przez powiat w latach 2010 - 2014 z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Pana Mariusza Kosmalskiego Pracownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju o przedstawienie tematu.

**Pan Mariusz Kosmalski – pracownik Wydziału Inwestycji i rozwoju** poinformował, że informacja dotyczy projektów zrealizowanych przez powiat w latach 2010 - 2014 z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Pierwszym zadaniem zrealizowanym w ramach tego programu było zadanie związane z remontem grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w m. Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej Polówka - Stary Brześć. Zadanie to zostało zrealizowane na przełomie lat 2009-2010, przy dofinansowaniu w wysokości 85%. Następnym zadaniem była przebudowa drogi Włocławek – Kruszyn-Choceń. Zadanie to zostało zrealizowane na przełomie lat 2009-2011, gdzie całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 12,5 mln zł. To było bardzo obszerne zadanie, obejmowało ponad 10 km odcinków dróg powiatowych. Następnym zadaniem zrealizowanym na przełomie lat 2012-2013 było zadanie związane z przebudową drogi powiatowej Kazimierzewo-Jaranowo. Obejmowało 2 odcinki dróg powiatowych. Jeden z odcinków mieścił się na terenie powiatu włocławskiego a drugi na terenie powiatu aleksandrowskiego. Dlatego też zadanie to zostało zrealizowane w partnerstwie z powiatem aleksandrowskim. Długość odcinków dróg powiatowych 1km 250m. To były zadnia zrealizowane. Jest też wzmianka, że powiat włocławski ubiegał się o dofinansowanie zadania związanego z przebudową drogi powiatowej Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn na odcinku niepełna 2,5km drogi powiatowej. We wrześniu 2014 powiat złożył wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną. Z uwagi na brak środków w ramach konkretnego działania, poddziałania nie było alokacji. Powiat nie miał możliwości rzeczywistej realizacji tego zadania, pomimo pozytywnej oceny wniosku.

**Przewodniczący Komisji** powiedział, że najbardziej standardowym zadaniem z tego okresu było zadanie przebudowa drogi powiatowi 2909C Włocławek-Kruszyn-Choceń. Radny chciał zapytać, czy te wszystkie czynniki gwarancyjne były wykorzystane przy poprawkach na tej drodze?

**Pan Tadeusz Wiśniewski – Dyrektor PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach** poinformował, że z umowy z wykonawcą tej przebudowy wynikają przeglądy gwarancyjne. Co roku takie przeglądy się odbywały, w tym roku był taki przegląd na początku roku. Sprawy zapisane w protokole można uznać jako prawie zakończone i wykonane. Na dzień dzisiejszy, wracając do zapisów w protokole, była sprawa pokrycia emulsją i grysami 10 000m2 nawierzchni od Kruszyna w kierunku Poddębic. Miejscowe przełożenia chodników. Jeśli chodzi o powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami, to zostało one wykonane latem. Wszystkie zobowiązania po firmie, która już nie istnieje przejął Drog-Tom. Te roboty jeszcze trwają. Te miejscowe przełożenia chodników, które zostały zapisane w przeglądzie protokołu gwarancyjnego na wiosnę, są realizowane. Pozostaną 2 miejsce, które wymagają interwencji w pracach ziemnych, chodzi o nasypy, które należy wzmocnić. To pozostawiono na wiosnę przyszłego roku. Wykonany zostanie jeszcze przegląd gwarancyjny. Koniec zaleceń zostanie wykonany na początku roku. Warunki atmosferyczne nie sprzyjają rozpoczęciu robót ziemnych. Spora część chodników została przełożona. Wykonawca zmierza w kierunku Szatki-Śmiłowice. Tak długo firma będzie prowadzić roboty, dopóki będą sprzyjające warunki atmosferyczne.

**Przewodniczący Komisji** zapytał, czy członkowie komisji mają pytania? Radni nie wnieśli uwag.

## Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem Informacji Zarządu Powiatu o zakresie rzeczowym i finansowym projektów realizowanych przez powiat w latach 2010 - 2014 z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 i przeprowadził procedurę głosowania.

## Wyniki głosowania:

## Za – 5

## Przeciw – 0

## Wstrzymało się – 0

## Na podstawie przeprowadzonego glosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła Informację Zarządu Powiatu o zakresie rzeczowym i finansowym projektów realizowanych przez powiat w latach 2010 - 2014 z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Informacja Zarządu Powiatu o zakresie rzeczowym i finansowym projektów realizowanych przez powiat w latach 2010 - 2014 z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 **9) Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518 – etap I od km 0+005 do km 1+004” w roku 2016.**

**Przewodniczący Komisji** powiedział, żePan Mariusz Kosmalski - pracownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju poinformował w poprzednim punkcie, że powiat starał się o przebudowanie drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn już wcześniej, ale mimo pozytywnej oceny wniosku nie został wcielony w życie z powodu braku alokacji środków i zostało to przełożone na rok 2016. Przewodniczący Komisji poprosił Pana Dyrektora o wprowadzenie do tematu.

**Pan Tadeusz Wiśniewski – Dyrektor PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach** poinformował, że to zadanie było zgłoszone do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną –prawna i zostały przyznane nawet środki na to zadanie. Z bilansu środków instytucji wdrażającej, czyli Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zabrakło tych środków. W związku z tym nie było pewności, czy te środki trafią do powiatu. Warunkiem otrzymania tych środków w najbliższym roku, czy dwóch lat, było wykonanie do końca tego roku tej inwestycji. To jest takie działanie w próżni, w związku z tym powiat włocławski zrezygnował z realizacji tego zadnia w całości. To zadanie zostało podzielone na 2 etapy. Pojawiła się możliwości zgłoszenia tego podzielonego zadania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i taki wniosek jest przygotowywany do zgłoszenia w terminie do dnia 13.01.2016 r. Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku, to projekt wyrażający zgodę na realizację tego zadania w 2016 roku w ramach PROW. W dniu 28 sierpnia 2015 r. Rada Powiatu we Włocławku wyraziła zgodę na realizację tego zadania, ale na przebudowę. Zaszła konieczność dostosowania nazewnictwa podzielonego już zadania do przepisów prawa budowlanego. Ta uchwała nie wnosi nic nowego poza zmiana nazwą tego zadania z „przebudowy” na „rozbudowę”. To wiąże się z pozwoleniem, które się nazywa: zgoda na realizację inwestycji drogowej. W tym trybie PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach będzie uzyskiwał tą zgodę na realizację i poprosił komisję o przyjęcie przedłożonego projektu uchwały, który zostanie przedłożony Radzie Powiatu na obrady Sesji w dniu 29 grudnia 2015 r.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych, czy mają uwagi, wątpliwości co do projektu uchwały? Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518 – etap I od km 0+005 do km 1+004” w roku 2016 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki glosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawię przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518 – etap I od km 0+005 do km 1+004” w roku 2016.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518 – etap I od km 0+005 do km 1+004” w roku 2016 stanowi załącznika nr 8 do niniejszego protokołu.

**10)Przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku na rok 2016.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował członków Komisji, że wraz zawiadomieniem otrzymali projekt planu pracy Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku na rok 2016. Komisja ma 17 tematów do zrealizowania w rozbiciu na poszczególne kwartały. Zdecydowana większość zadań, które będą realizowane w 2016 roku została przez członków komisji zaakceptowana do realizacji.

Przewodniczący komisji zapytał, czy członkowie Komisji mają jakieś propozycje do planu pracy?

**Radny Mariusz Bladoszewski** zaproponował zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego komisji, aby zapoznać się z realizacją przedsięwzięć oraz planami, które są do wdrożenia na rok 2016 lub lata kolejne. Kolejny temat, aby samorządy gminne wypowiedziały się, w jaki sposób są w stanie sfinansować prace z materiałów otrzymanych od powiatu włocławskiego, tj. Informacja Zarządu Powiatu w sprawie zakupu materiałów brukarskich przez Powiat Włocławski w roku 2016 i przekazania go do wbudowania przez samorządy gminne z terenu Powiatu Włocławskiego. Tematem związanym z wykorzystaniem materiałów brukarskich komisja powinna zając się na początku roku.

**Przewodniczący Komisji** powiedział, że sugestie radnego komisja może zrealizować w I kwartale 2016 roku przy okazji Informacji Zarządu Powiatu z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w Powiecie Włocławskim w 2015 roku. Ten punkt można rozszerzyć o sprawy związane ze współpracą z gminami w sprawie remontów chodników. Posiedzenie wyjazdowe – III kwartał.

**Pan Tadeusz Wiśniewski – Dyrektor PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach** poinformował, że wydaje się, że że zakup materiałów i rozdysponowanie pomiędzy poszczególne gminy to taka prosta sprawa techniczna, którą można szybko wykonać. To są obwiązki PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach oraz wykonawcy, czyli gminy. Taka forma jest zapisana w projekcie budżetu na rok 2016 - dostawa materiałów z wykonaniem samorządów gmin. Jeśli to przedsięwzięcie ma się odbyć, to należy zawrzeć umowę cywilno-prawną na poziomie Zarząd Powiatu i samorządu gminnego. Potem uzyskać stosowne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, czyli opracowanie dokumentacji. Dyrektor zwróci się do Zarządu, aby samorządy gminne zainteresowane tą formą współpracy dokonały zgłoszenia w miarę szybko, aby PZD miało czas na opracowanie dokumentacji, dokonania zgłoszenia bądź pozwolenia pod kątem prawa budowlanego. To jest ważne i nie może się dziać w ostatnich miesiącach roku, ponieważ jest to za późno. Należy się tym zająć w okresie wiosennym.

**Przewodniczący Komisji** powiedział, że sugestie dyrektora są bardzo cenne. Wszystko należy dopracować, aby nie było niedomówień między PZD a samorządami gminnymi.

Przewodniczący komisji zapytał, czy członkowie Komisji mają jakieś propozycje do planu pracy?

**Radny Piotr Stanny** zgłosił 2 kwestie. Jedna dotyczyła zmiany zaproponowanego punktu a druga dotyczyłaby dodania w IV kwartale jednego punktu. Jeśli chodzi o zmianę, to w III kwartale pod pozycją nr 2 został zaproponowany następujący temat: „Informacja Zarządu Powiatu wdrażania zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego”. Dobrze, że taki punkt ma miejsce, albowiem Rada Powiatu przyjęła Plan zrównoważonego rozwoju i publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Włocławskiego. Radny chciałby, aby brzmienie tego punktu było dostosowane do nazwy przyjętego dokumentu. Radny zaproponował następujący zapis: „Informacja Zarządu Powiatu dotycząca realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Włocławskiego”. Następnie radny zaproponował poszerzenie planu pracy komisji w IV kwartale o jeden punkt. W 2016 roku rozpoczną się nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Struktury Drogowej na lata 2016-2019. Aby te wnioski zyskały jak największą liczbę punktów samorządy, w tym powiat włocławski, podpisują porozumienia w ramach współpracy z samorządami gminnym a w ślad za tymi porozumieniami, idą umowy dotyczące realizacji konkretnych zadań inwestycyjnych. Pewne czynności, w tym zakresie, zostały podjęte i porozumienia będą popisane. Ile tych porozumień będzie to się okaże. Być może gminy będą prosiły powiat o przystąpienie i o partnerstwo w ramach realizacji porozumień. Radny zaproponował, aby w IV kwartale wprowadzić punkt, który dotyczyłby tej kwestii i brzmiałby następująco: „Informacja Zarządu Powiatu w sprawie realizacji porozumień i umów pomiędzy Powiatem Włocławskim a samorządami gminnymi z terenu Powiatu Włocławskiego w zakresie współdziałania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”. Właściwą komórką do przygotowania takiego materiału byłby Wydział Inwestycji i Rozwoju przy współpracy z Zarządem Powiatu. Dobrym okresem byłby miesiąc grudzień, kiedy rok jest zamykany i pełna wiedza w tym zakresie byłaby dostępna.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za uzupełnieniem punktu 2 z III kwartału 2016 roku o pełną nazwę dokumentu i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za wprowadzeniem do IV kwartału 2016 roku punktu pod nazwą „Informacja Zarządu Powiatu w sprawie realizacji porozumień i umów pomiędzy Powiatem Włocławskim a samorządami gminnymi z terenu Powiatu Włocławskiego w zakresie współdziałania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Przewodniczący komisji zapytał, czy członkowie Komisji mają jakieś propozycje do planu pracy?

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Komisji zapytał, ko jest z przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury i Rozwoju na rok 2016 w uzupełnionej wersji o sugestie zaproponowana przez Pana Mariusza Bladoszewskiego oraz Pana Piotra Stannego i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki glosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący komisji stwierdził, że komisja przyjęła projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury i Rozwoju na rok 2016

projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury i Rozwoju na rok 2016 stanowi załącznika nr 9 do niniejszego protokołu.

**8) Sprawy różne.**

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych, czy w tym punkcie porządku obrad chcieliby przedstawić wnioski, oświadczenia?

**Radny Mariusz Bladoszewski** zapytał, czy jest opracowany projekt III etapu przebudowy drogi powiatowej Osięciny-Wieniec –Włocławek? Radny podziękował za zaproszenie na spotkanie związane z uzgodnieniami. Radny zapytał, na jakim etapie jest opracowanie tego projektu?

**Pan Tadeusz Wiśniewski – Dyrektor PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach** poinformował, że rozpoczęto od połączenia rozpoczętej przebudowy do granic powiatu włocławskiego. W międzyczasie doszedł projekt ścieżki, później wydłużenie odcinka. Co chwilę został zmieniany zakres z projektantem, który tak do końca nie wiedział jaki ma ten zakres do wykonania. To wszystko scedowało się na koniec roku. Odbyło się techniczne spotkanie w siedzibie PZD. Okazuje się, że pojawiły się istotne elementy. Po spotkaniu odbył się wyjazd w teren. Projektant pracuje, żeby podstawowe dokumenty tego projektu technicznego przedstawić do końca roku. Jeśli chodzi o uzgodnienia, decyzja środowiskowa to na przełomie roku będzie realizowane wraz z projektantem, ponieważ ma to zapisane w swoim zakresie. Musi nastąpić ujednolicenie nazwy tych dwóch zadań, ponieważ jako Dyrektor PZD pozyskał taką informację od Starosty Włocławskiego, że mają być te 2 zadania przedmiotem wniosku do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Jeśli to ma być przedmiotem jednego projektu, to nie może być odcinek III i IV. W dniu 28.12.2015 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu będzie ujednolicona nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej Osięciny-Wieniec-Włocławek etap III i IV. Tak będzie brzmiała nazwa zadania zawarta we wniosku zgłaszanym w 2016 r. Jeszcze jest kilka dni i projektanci intensywnie pracują. Będzie to stanowiło jeden docelowy projekt na rok 2016.

**Przewodniczący Komisji** powiedział, że dyrektor wspominał o sprzyjającej aurze i możliwości prowadzenia robót poprawkowych chodnika przy drodze Włocławek-Kruszyn-Choceń. Przewodniczący zapytał, czy wszystkie sprawy remontowe, które były możliwe do wykonania zostały wykonane? Aura jest wyjątkowa sprzyjająca, nie ma śniegu. Przewodniczący Komisji zapytał o kwestię zimowego utrzymania dróg? Czy była potrzeba uruchamiania akcji zimowej do usuwania skutków gołoledzi?

**Dyrektor PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach** poinformował, że jeśli chodzi o wykorzystanie materiałów brukarskich i wykonanie chodników przy drogach powiatowych, uznaje za zrealizowany. Jeśli chodzi o zimę, to mimo tego, że nie ma śniegu to były 2-3 dni, gdzie na newralgicznych odcinkach prowadzono roboty zwalczania śliskości (wiadukt w Nowej Wsi i drogi dojazdowe do Miasta Włocławka). W rozliczeniu będzie to traktowane tak, że do dnia dzisiejszego nie wystąpiły warunki, żeby uznać w całości te kwoty ryczałtowe, które są w porozumieniach i umowach. W dalszym ciągu w miesiącu grudniu ma miejsce utrzymanie gotowości. Jeśli w tych 10 dniach nic się nie zmieni, to takie rozliczenie nastąpi.

**Przewodniczący Komisji** powiedział, że aura może jeszcze się zmieni, ale prognozy są optymistyczne - nie będzie opadów śniegu ani marznącego deszczu.

**9)Zakończenie obrad.**

**Przewodniczący Komisji** w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, zamknął dnia 21 grudnia 2015 roku o godzinie 1410 posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku.

*Przewodniczący Komisji*

*Infrastruktury i Rozwoju*

 *Jerzy Donajczyk*

 *Sekretarz Komisji*

*Infrastruktury i Rozwoju*

*Zygmunt Wierzowiecki*

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:*

*Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska ………*