Załącznik

do uchwały nr X/114/03

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 października 2003 roku

Informacja w zakresie inwestycji melioracyjnych i konserwacji cieków podstawowych

w okresie I półrocza 2003 roku oraz przewidywanego wykonania do końca 2003 roku

- W zakresie inwestycji:

- zadanie „Kruszyn II – odpływ wód burzowych i melioracyjnych”

Zadanie to było realizowane przy współudziale Urzędu Gminy we Włocławku, zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji w czerwcu 2003 roku.

Wykonano rurociągi na długości – 2451 mb

W 2003 roku wartość robót wyniosła 101.208, 26 zł, w tym Urząd Gminy 76.650, 62 zł a K-PZM i UW 24.547, 64 zł.

- „Regulacja rzek na terenie Biura Terenowego Radziejów”

W ramach tego zadania planuje się w II półroczu wykonać regulację rzeki Lubieńki na odcinku 6050 mb za wartość 33.928, 56 zł.

Przewidywany termin zakończenia robót do 30.10.2003 roku.

- W zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń melioracji podstawowych.

- W tym zakresie wykonano konserwację wału przeciwpowodziowego we Włocławku ul. Cysterska – rozmiar rzeczowy wykonanych robót wynosi 0,4 km na wartość 676,68 zł.

- Do końca 2003 roku planuje się wykonanie konserwacji rzeki Pasieka Karaśnia w km 0+000 – 4+770 na wartość 24.834,72 zł oraz rzeki Struga Rybnicka w km 0+000 – 4+800 na wartość 13.555,02 zł