załącznik

do uchwały nr XVI/200/08

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 września 2008 roku

Sprawozdanie

z realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg

we Włocławku z/s w Jarantowicach za I półrocze 2008 roku

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, realizuje zadania związane z budową, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych powiatu włocławskiego. Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg realizuje następujące zadania:

  - Zadania inwestycyjne.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek, dł. 8,4 km. (Etap I)” – pozostawiona kwota w wysokości 75.000 zł będzie realizowana w II półroczu 2008 roku do wysokości 21.960 zł – uzupełnienie dokumentacji projektowej,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek, dł. 2,1 km w m. Szpetal Górny” – w kwocie 75.500 – inwestycja nie będzie realizowana w bieżącym roku,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń od km 0+000 do km 13+550” – opracowanie dokumentacji w kwocie 136.000 zł.

- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz od km 3+500 do km 10+310, drogi powiatowej nr 2935C Chodecz – Kaliska – Lubień Kuj. od km 0+000 do km 9+660” – opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 100.000 zł zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Zostały opracowane mapy do celów projektowych na kwotę 19.520 zł. oraz opracowywana jest dokumentacja projektowa drogi powiatowej 2935C Chodecz – Kaliska – Lubień Kuj. od km 0+000 do km 9+660 na kwotę 80.276 zł. Termin realizacji dokumentacji to 15 wrzesień 2008 rok.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kuj. – Kąty – gr. woj. (Łanięta) od km 2+500 do km 5+472” – opracowanie dokumentacji – w kwocie 15.000 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal, dł. odc. 8,9 km” – opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 35.000 zł.

  - Bieżące utrzymanie dróg.

        - Remonty nawierzchni dróg, poboczy i przepustów.

Powiatowy Zarząd Dróg w ramach bieżącego utrzymania wykonywał remonty dróg masą „na zimno”, remonterem drogowym - emulsją asfaltową i grysami, profilowanie odcinków gruntowych dróg powiatowych z uzupełnieniem nawierzchni gruzem i tłuczniem kamiennym a także profilowanie poboczy gruntowych:

      - remonty masą „na zimno” wykonywano na wszystkich drogach powiatowych,

-    remont ubytków w nawierzchni dróg remonterem drogowym - emulsja asfaltowa i grys na drogach:

Grabkowo – Bogusławice, Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo, Czerniewiczki – Ossówek, Szatki – Wola Nakonowska – Kowal, Włocławek – Kruszyn – Choceń, Lubraniec – Kruszynek, Mostki – Kowal, Kowal – Dobrzelewice – Baruchowo, Lubraniec – Boniewo – Cetty, Izbica Kuj. – Boniewo – Borzymie, Kłobia – Szczytno, Lubraniec – Smogorzewo – Otmianowo, Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo, (Pamiątka) – gr. woj. – Topólka – Lubraniec, Kąkowa Wola – Lubraniec, Torzewo – Lubraniec, Osięciny – Redecz Wielki, Bielawy – Sokołowo, Humlin – Brześć Kuj., Polówka – Stary Brześć, Osięciny – Wieniec – Włocławek, Wilkowiczki – Lutobórz – Janowo, Mostki – Kowal, Osiecz Wielki – Chodecz, Chodeczek – Zalesie – Kamienna.

      - profilowanie poboczy gruntowych w ciągach dróg powiatowych: Chodeczek – Zalesie – Kamienna, Chodecz Kaliska – Lubień Kuj.

      - profilowanie odcinków gruntowych z uzupełnieniem nawierzchni gruzem i tłuczniem kamiennym dróg powiatowych: Mostki – Kowal, Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek.

Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu włocławskiego. Zadania te w bieżącym roku realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg, a także wspólnie z samorządami gmin:

      - Miastem Kowal – remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2917C Szatki – Wola Nakonowska – Kowal, przy ulicy Kopernika w Kowalu na odc. od ul. Kościuszki do ul. Zielonej i ul. Poprzecznej,

      - Gminą Kowal – remont chodnika i budowy miejsc parkingowych w ciągu drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki – Ossówek w m. Grabkowo,

      - Gminą Lubraniec – budowa 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo, w m. Zgłowiączka,

      - Gminą Chodecz – remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2938C Chodecz – gr. woj. – Dąbrowice, część ulicy Warszawskiej od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego (lewa strona),

Poszczególne gminy na własny koszt wykonają roboty ziemne, podbudowę, zapewnią dostawę materiałów pomocniczych w niezbędnej ilości dla realizacji powyższych zadań oraz ułożą kostkę wraz z krawężnikami i obrzeżami. Powiatowy Zarząd Dróg natomiast zakupił i dostarczył prefabrykaty do budowy i remontów chodników. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 17 marca 2008 roku została podpisana umowa z dostawcą tj. Zakładem Budowlanym Waldemar Boś Sp. z o.o. na dostawę prefabrykatów betonowych.

Powiatowy Zarząd Dróg rozpoczął w I półroczu 2008 roku zadanie pt. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń w m. Nowa Wieś o dł. 1400 mb”. Całkowity koszt zadania wynosić będzie 707.555,33 zł. z czego 503.861,48 zł. to koszty robocizny oraz materiałów pomocniczych, natomiast 203.693,85 zł. zakup prefabrykatów betonowych. Powyższy remont prowadzony jest przy udziale Gminy Włocławek, która zadeklarowała zakup i dostarczenie na teren budowy 942 m2 kostki brukowej o wartości 33.000 zł. oraz 650 ton piasku wartości 22.000 zł. Wykonawcą w/w zadania jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o w Nowej Wsi. Termin realizacji to 15 września 2008 roku.

- Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych.

      - wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych we współpracy z właścicielami gruntów przyległych do pasa drogowego, na którym rosły drzewa,

      - wycinka przez brygadę utrzymaniową krzewów ograniczających widoczność i bezpieczeństwo ruchu rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych: Kłobia – Szczytno, Lubraniec – Boniewo – Cetty, Lubraniec – Smogorzewo – Otmianowo, Kąkowa Wola – Lubraniec, Topólka – Lubraniec, Jaranowo – Brześć Kuj., Bielawy – Kazanie – Sokołowo, Polówka – Stary Brześć, Osięciny – Wieniec – Włocławek, Kłóbka – Chodecz,  Kaliska – Chodecz, Kaliska – Zalesie, Zalesie – Kamienna, Osiecz Wielki – Chodecz, Wilkowiczki – Lutobórz – Janowo,

      - zlecono karczowanie i utylizację krzewów rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych nr 2933C Izbica - Nowa Wiś – Błenna, 2932C Izbica Kujawska – Modzerowo i 2941C (Psary) –gr.woj. – Modzerowo – gr. woj. (Przedecz), 2936C Kaliska – Zalesie, 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna (na odcinku Kaliska - Kamienna), wraz z uporządkowaniem terenu po wycince i utylizacji.

      - zlecono usuniecie 25 drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2909C Włocławek - Kruszyn - Choceń w m. Śmiłowice wraz z wyrwaniem pni i uprzątnięciem terenu,

      - wykonano obustronne koszenie poboczy dróg powiatowych przebiegających przez teren gmin Brześć Kujawski, Lubraniec, Izbica Kuj., Chodecz, Kowal i Baruchowo,  wykonane w miesiącu maju.

- Utrzymanie oznakowania przy drogach powiatowych.

      - brygada utrzymaniowa PZD wymieniała i uzupełniała brakujące znaki drogowe. Przez pierwsze półrocze 2008 r. ustawiono łącznie 78 znaki pionowe z zeszłorocznych  zapasów magazynowych oraz tegorocznych zakupów.

      - odnowiono przejście dla pieszych i linie zatrzymania przy sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej nr 2904 C Szpetal Górny – Włocławek,

      - odnowiono oznakowanie poziome na drogach powiatowych na terenach gmin: Chodecz, Lubień Kuj., Kowal, Choceń, Włocławek, Boniewo, Izbica Kuj., Lubraniec, Brześć Kuj. Ogółem odnowiono 697,75 m2 przejść dla pieszych.

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Podobnie jak w ubiegłych sezonach, zimowym utrzymaniem objęto wszystkie drogi powiatowe Powiatu Włocławskiego. Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007-2008 zainteresowane były gminy: Baruchowo, Boniewo, Chodecz, Fabianki (częściowo), Izbica Kujawska, Kowal, m. Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski (częściowo) Lubraniec, z którymi po wywołaniu stosownych uchwał zostały podpisane porozumienia. Łącznie przez samorządy gminne utrzymywanych było 243,711 kmb dróg powiatowych.

Pozostałe drogi powiatowe przebiegające przez teren gmin Brześć Kuj., Choceń, Fabianki (częściowo), Lubień Kuj. (odcinki pozamiejskie) i Włocławek przejęły następujące firmy:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o. o

- Firma Inżynieryjno - Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o.

- Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim

- Firma Handlowo - Usługowa R. Jaroszewski B. Jaroszewska

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg podpisał umowy wynajmu następującego sprzętu:

- Równiarki drogowej z Firmą Drogowo-Mostową AKPIS Sp. j.

- 2 Ładowarek Fadroma Ł-200 z pługami: jednostronnym i dwustronnym  z firmą Usługi Związane z Uprawami Rolnymi Karol Matusiak

- Solarko - piaskarki z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Nowej Wsi,

- Samochodu ciężarowego  Iveco 170/340 pod zabudowę solarko-piaskarki z firmą Usługi Transportowe Jerzy Klauze

- Rozsiewacza ciągnikowego „Piast” z Firmą SPEC-DRÓG z Włocławka.

Wynajmowany sprzęt pracował na terenie gmin: Choceń, Włocławek oraz gmin Brześć Kujawski i Lubień Kujawski – na odcinkach pozamiejskich. W zimowym utrzymaniu dróg uczestniczył również ciągnik „Zetor” będący własnością Powiatowego Zarządu Dróg.

- Brygada utrzymaniowa.

Znaczna część robót realizowana jest na bieżąco przez dwie brygady utrzymaniowe utworzone z dwudziestu pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do dnia 17 sierpnia 2008 roku. Dwie brygady utrzymaniowe wyposażone są w samochód dostawczy wynajęty z Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach i samochód Powiatowego Zarządu Dróg „Żuk”.

W okresie pierwszego półrocza brygada wykonywała: remonty dróg masą „na zimno",  oczyszczanie rowów przydrożnych, przepustów, naprawy uszkodzonych poboczy, wykaszanie traw na skrzyżowaniach i przy znakach drogowych, przycinała krzewy na skrzyżowaniach i przy znakach drogowych, uzupełniała oraz wymieniała brakujące znaki drogowe. Dokonywała innych drobnych napraw związanych z utrzymaniem dróg.